Załącznik

do uchwały Nr VI/42/07

Rady Gminy Wilczęta

z dnia 27 kwietnia 2007 r.

[image: image22.jpg]



PLAN GOSPODARKI ODPADAMI 

GMINY WILCZĘTA

NA LATA 2006 – 2015

[image: image1.png]WILCZETA





[image: image11.jpg]




SPIS TREŚCI
21
WSTĘP


21.1
Zadania Gminy w zakresie gospodarki odpadami


21.2
Słownik pojęć użytych w planie


21.3
Wyjaśnienia skrótów ogólnych


21.4
Wyjaśnienia skrótów specyficznych


22
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA GMINY


22.1
Położenie geograficzne i administracyjne


22.2
Środowisko przyrodnicze


22.3
Zasoby wodne


22.4
Infrastruktura techniczna


22.5
Gospodarka


22.6
Rolnictwo


22.7
Sytuacja demograficzna i prognoza liczby mieszkańców


22.8
Inne czynniki mające wpływ na gospodarkę odpadami


23
ANALIZA AKTUALNEGO STANU GOSPODARKI ODPADAMI


23.1
Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów


23.1.1
Bilans odpadów komunalnych


23.1.1.1
Komunalne osady ściekowe


23.1.1.2
Inne odpady


23.2
Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku i unieszkodliwiania


23.2.1
Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych


23.2.1.1
Odzysk i unieszkodliwianie komunalnych osadów ściekowych


23.3
Istniejące systemy zbierania odpadów


23.4
Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.


23.5
Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów.


23.6
Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów  niebezpiecznych


23.7
Identyfikacja problemów w zakresie gospodarowania odpadami na terenie Gminy Wilczęta


24
PROGNOZA ZMIAN W GOSPODARCE ODPADAMI


25
CELE W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY WILCZĘTA


26
DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY SYTUACJI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI


26.1
Prewencja i minimalizacja powstawania odpadów


26.1.1
Gromadzenie i transport odpadów komunalnych


26.1.1.1
Gromadzenie i transport odpadów zmieszanych


26.1.1.2
Gromadzenie i transport odpadów opakowaniowych


26.1.1.3
Gromadzenie i transport odpadów niebezpiecznych


26.1.1.4
Gromadzenie i transport odpadów biodegradowalnych


26.1.1.5
Gromadzenie i transport odpadów wielkogabarytowych


26.1.1.6
Gromadzenie i transport odpadów budowlanych


26.1.2
Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych


26.1.2.1
Centrum Recyklingu


26.1.2.2
Kompostowanie odpadów biodegradowalnych


26.1.2.3
Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych


26.1.2.4
Składowanie odpadów


27
HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ I INSTYTUCJE ODPOWIEDZIALNE ZA ICH REALIZACJĘ


28
KOSZTY EKSPLOATACYJNE SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY WILCZĘTA


28.1
Koszty gromadzenia i transportu odpadów opakowaniowych


28.2
Koszty gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów biodegradowalnych


28.3
Koszty gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych


28.4
Koszty gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów budowlanych


28.5
Koszty gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych


28.6
Koszty gromadzenia, transportu i składowania odpadów zmieszanych


28.7
Całkowite koszty wdrażania zintegrowanego systemu gospodarki odpadami


29
Harmonogram uruchamiania środków finansowych i ich źródła


29.1
Harmonogram


29.2
Sposoby finansowania, instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów


29.2.1
Koszty inwestycyjne


29.2.2
Koszty eksploatacyjne


29.2.3
Inne źródła finansowania


210
SYSTEM MONITORINGU I OCENY WDRAŻANIA PLANU


210.1
System monitoringu


210.1.1
Monitoring środowiska


210.1.2
Monitoring Gminnego Planu Gospodarki Odpadami i gospodarki odpadami


210.1.2.1
Monitoring osiągania celów ekologicznych


210.1.2.2
Monitoring realizacji celów i zadań


210.1.2.3
Monitoring postaw realizatorów


210.1.3
Monitoring społeczny


210.2
Wdrażanie i ocena realizacji zamierzonych celów Gminnego Planu Gospodarki Odpadami


210.2.1
Procedura wdrażania


210.2.2
Ocena i procedury oceniania


210.2.3
Sprawozdawczość


211
STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM


212
ZAŁĄCZNIKI


212.1
Załącznik nr 1  Prewencja i minimalizacja powstawania odpadów


212.2
Załącznik nr 2  Metodyka zbiórki selektywnej odpadów opakowaniowych na terenie Gminy Wilczęta




1 WSTĘP
Plan gospodarki odpadami dla Gminy Wilczęta powstał jako realizacja ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628), która w rozdziale 3, art. 14÷16 wprowadza obowiązek opracowania planu gospodarki odpadami na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Niniejszy plan gospodarki odpadami uwzględnia zapisy zawarte w aktualnie obowiązujących aktach prawnych z zakresu gospodarki odpadami. Dokumentem nadrzędnym wobec planu gospodarki odpadami dla Gminy Wilczęta jest plan gospodarki odpadami dla powiatu braniewskiego (PPGO) oraz województwa warmińsko - mazurskiego (WPGO).

Zakres gminnego planu gospodarki odpadami określa ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 13 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami  (Dz. U. Nr 46, poz. 333 z dnia 13 marca 2006 r.) paragraf 4:

1) aktualny stan gospodarki odpadami, w tym: 

a) rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów, 

b) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku, 

c) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania, 

d) istniejące systemy zbierania odpadów,  

e) rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobową instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 

f) wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania, zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

g) identyfikację problemów w zakresie gospodarowania odpadami,
uwzględniające podstawowe informacje charakteryzujące z punktu widzenia gospodarki odpadami obszar, dla którego jest sporządzany plan gospodarki odpadami, a w szczególności położenie geograficzne, sytuację demograficzną, sytuację gospodarczą oraz warunki glebowe, hydrogeologiczne i hydrologiczne, mogące mieć wpływ na lokalizację instalacji gospodarki odpadami; 

2) prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym również wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych; 
3) cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągania;
4) działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym: 

a) działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów, 

b) działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, 

c) działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 

d) działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów;

5) rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz instytucje odpowiedzialne za ich realizację; 

6) sposoby finansowania, w tym instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów, z uwzględnieniem harmonogramu uruchamiania środków finansowych i ich źródeł; 

7) system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów pozwalający na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.

Zgodnie z art. 15.7a ustawy o odpadach, gminny plan gospodarki odpadami obejmuje odpady komunalne powstające na obszarze danej gminy oraz przywożone na jej obszar z uwzględnieniem odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych. 

Zgodnie z zapisem art. 14.5 ustawy o odpadach projekt planu gminnego opracowuje Wójt Gminy. Projekt planu podlega zaopiniowaniu przez zarząd województwa oraz przez zarząd powiatu. Projekt planu podlega również zaopiniowaniu przez właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej (art. 14.12a).

Sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami, obejmujące okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres, przygotowuje organ wykonawczy gminy (art. 14.12b). Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami organ wykonawczy gminy przedkłada radzie gminy i zarządowi powiatu w terminie do dnia 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego (art. 14.13). Aktualizację planu gospodarki odpadami przeprowadza się nie rzadziej niż co 4 lata (art. 14.14). 

1.1 Zadania Gminy w zakresie gospodarki odpadami
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o odpadach, do obowiązkowych zadań własnych gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi należy:

1) zapewnianie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych,
2) zapewnianie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe:

a) ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
b) wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych,
c) osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,

3) zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami lub przedsiębiorcami instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych albo zapewnienie warunków do budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez przedsiębiorców,
4) zapewnianie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

a) do dnia 31 grudnia 2010 r. – do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
b) do dnia 31 grudnia 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
c) do dnia 31 grudnia 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku na terenach gmin do obowiązkowych zadań własnych gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi należy:

1. Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy.
2. Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności:

· tworzą warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy lub zapewniają wykonanie tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych,
· zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami:

· instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
· stacji zlewnych, w przypadku, gdy podłączenie wszystkich nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest niemożliwe lub powoduje nadmierne koszty,
· instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części,
· szaletów publicznych,

· zapobiegają zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności przez: zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu urządzeniach ustawionych na chodniku,

· określają wymagania wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych,

· organizują ochronę przed bezdomnymi zwierzętami na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

· udostępniają mieszkańcom na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informację o znajdujących się na terenie gminy zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495), zawierającą:

· firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

· adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym punktów sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

· zapewniają zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałają z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie,

· znakują obszary dotknięte lub zagrożone chorobą zakaźną zwierząt.

3. Gminy prowadzą ewidencję:

· zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania raz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,
· przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,
· umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

1.2 Słownik pojęć użytych w planie
· gospodarowanie odpadami - rozumie się przez to zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów,

· zbieranie odpadów - rozumie się przez to każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.

· odpady komunalne - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych, 

· odpady obojętne - rozumie się przez to odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna zawartość zanieczyszczeń w tych odpadach oraz zdolność do ich wymywania, a także negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku muszą być nieznaczne, a w szczególności nie powinny stanowić zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych, wód podziemnych, gleby i ziemi, 

· odpady ulegające biodegradacji - rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów, 

· odpady medyczne - rozumie się przez to odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny,

· odpady weterynaryjne - rozumie się przez to odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach, 

· komunalne osady ściekowe - rozumie się przez to pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych, 

· oleje odpadowe - rozumie się przez to wszelkie oleje smarowe lub przemysłowe, które nie nadają się już do zastosowania, do którego były pierwotnie przeznaczone, a w szczególności zużyte oleje z silników spalinowych i oleje przekładniowe, a także oleje smarowe, oleje do turbin i oleje hydrauliczne, 

· unieszkodliwianie odpadów - rozumie się przez to poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych określonym w załączniku nr 6 do ustawy o odpadach w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, 

· odzysk - rozumie się przez to wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do ustawy o odpadach,

· recykling - rozumie się przez to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii, 

· recykling organiczny - rozumie się przez to obróbkę tlenową, w tym kompostowanie, lub beztlenową odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan; składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny, 

· odzysk energii - rozumie się przez to termiczne przekształcanie odpadów w celu odzyskania energii, 

· termiczne przekształcanie odpadów – rozumie się przez to:

· spalanie odpadów przez ich utlenianie,

· inne procesy termicznego przekształcania odpadów, w tym pirolizę, zgazowanie i proces plazmowy, o ile substancje powstające podczas tych procesów termicznego przekształcania odpadów są następnie spalane.
· magazynowanie odpadów - rozumie się przez to czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem,

· posiadacz odpadów - rozumie się przez to każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną), z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości, 

· składowisko odpadów - rozumie się przez to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów, 

· spalarnia odpadów - rozumie się przez to zakład lub jego część przeznaczone do termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem lub bez odzysku wytwarzanej energii cieplnej, obejmujące instalacje i urządzenia służące do prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów wraz z oczyszczaniem gazów odlotowych i wprowadzaniem ich do atmosfery, kontrolą, sterowaniem i monitorowaniem procesów oraz instalacjami związanymi z przyjmowaniem, wstępnym przetwarzaniem i magazynowaniem odpadów dostarczonych do termicznego przekształcania oraz instalacjami związanymi z magazynowaniem i przetwarzaniem substancji otrzymanych w wyniku spalania i oczyszczania gazów odlotowych,
· stosowanie komunalnych osadów ściekowych - rozumie się przez to rozprowadzanie na powierzchni ziemi lub wprowadzanie komunalnych osadów ściekowych do gleby w celu ich wykorzystywania, 

· wytwórca odpadów - rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów, oraz każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.
1.3 Wyjaśnienia skrótów ogólnych
ARiMR 

– Agencja  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa

BGK 

– Bank  Gospodarstwa  Krajowego

LP 

– Lasy  Państwowe

MRiRW
 
– Ministerstwo  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi

MŚ 

– Ministerstwo  Środowiska

NGO 

– organizacje  pozarządowe 

ODR
 
– Ośrodek  Doradztwa  Rolniczego

ODN 

– Ośrodek  Doskonalenia  Nauczycieli

OEE 

– ośrodki  edukacji  ekologicznej

ON 

– ośrodki  naukowe

RZGW 

– Regionalny  Zarząd  Gospodarki  Wodnej

SłKom 
– samorządowe  jednostki  organizacyjne  wypełniające  zadania w  zakresie  gospodarki  wodnościekowej  i  oczyszczania  terenów

SłPl 

– służby  planistyczne – (wykonawcy  dokumentów,  konsultanci)

WIOŚ 

– Wojewódzki  Inspektorat  Ochrony  Środowiska

WFOŚiGW
– Wojewódzki  Fundusz  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej

NFOŚiGW 
– Narodowy  Fundusz  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej

RLM

– równoważna liczba mieszkańców

BAT

– najlepsze dostępne techniki

KWPSP 

– Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej

1.4 Wyjaśnienia skrótów specyficznych
KPGO

– Krajowy Plan Gospodarki Odpadami

WPGO 

- Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami

PPGO 

– Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami

kg/M*r 

– ilość kilogramów odpadów przypadająca na mieszkańca na rok

Mg 

– milion gram – 1 tona.
2 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA GMINY

2.1 Położenie geograficzne i administracyjne

Gmina Wilczęta położona jest w północno-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, w południowej części powiatu braniewskiego. Gmina graniczy od północy z gminą Płoskinia (powiat braniewski), od wschodu z gminą Orneta (powiat lidzbarski), od południa z gminami Godkowo i Pasłęk (powiat elbląski), od zachodu z gminą Młynary (powiat elbląski). 
Pod względem geograficznym, gmina znajduje się w centralnej części podregionu Równina Warmińska nad rzeką Pasłęką, stanowiącą wschodnią granicę gminy. Rzeźba terenu na obszarze gminy jest mocno zróżnicowana – znajduje się tu Dolina Pasłęki, z bogatym systemem dolin bocznych, strefa krawędzi Wysoczyzny Elbląskiej (w południowo-zachodniej części gminy) oraz kulminacja wysoczyzny falistej ( środkowa części gminy). 
Rys. 1 Gmina Wilczęta na tle powiatu braniewskiego

[image: image2.png]© Braniewo
Lel kog

P'}NM

o
Frombork
<

Pioslgma

“« o
Wilczet




Źródło: http://www.gminy.pl
Gmina leży około 30 km od Elbląga i około 25 km od Braniewa. Powierzchnia gminy wynosi 148 km2.  
W skład gminy wchodzi 13 sołectw: Bardyny, Dębiny, Gładysze, Księżno, Ławki, Nowica, Słobity, Słobity Stacja Kolejowa, Sopoty, Spędy, Stare Siedlisko, Wilczęta i Dębień – Karwiny. Gmina liczy 3355 osób (stan na rok 2005).
2.2 Środowisko przyrodnicze
Teren gminy Wilczęta znajduje się na obszarze „Zielonych Płuc Polski”. Obszary przyrodniczo cenne na obszarze gminy to:

· 2 obszary Natura 2000

· 2 rezerwaty przyrody: rezerwat torfowiskowy Osiek II, rezerwat ssaków Ostoja bobrów na rzece Pasłęce
· 2 obszary chronionego krajobrazu: Słobicki i Rzeki Pasłęki ,

· 77 pomników przyrody.
2.3 Zasoby wodne
Obszar gminy Wilczęta stanowi zlewnię rzeki Pasłęki oraz rzeki Baudy. Największym ciekiem przepływającym przez analizowany obszar jest rzeka Pasłęka, wyznaczająca wschodnią granicę gminy. Dopływy Pasłęki stanowią: rzeka Ławka, płynąca przez centralną cześć gminy oraz rzeka Młynówka ze swoim dopływem – rzeką Tatar (południowo-wschodnia część gminy). 

W zachodniej części gminy znajdują się dopływy rzeki Baudy, tj. rzeka Gardyna, Dzikówka oraz mniejsze bezimienne cieki. Dzikówka (Wieprza) jest rzeką II rzędu, prawobrzeżnym dopływem Baudy. Wypływa z rozległego torfowiska na wysokości około 50 m n.p.m., w okolicach wsi Karwiny. Gardyna jest rzeką II rzędu, prawobrzeżnym dopływem Baudy. Jej źródła znajdują się w strefie krawędziowej Wysoczyzny Elbląskiej, w okolicy miejscowości Słobity. 

W południowo-zachodniej części analizowanego obszaru swoje źródło ma rzeka Bądy, będąca dopływem rzeki Elszka.
2.4 Infrastruktura techniczna
Infrastruktura ochrony środowiska
Na analizowanym obszarze do wodociągu zbiorczego podłączonych jest 71% mieszkańców (2272 osoby). Długość sieci wodociągowej wynosi 119,490 m. Stan techniczny sieci jest dobry, za wyjątkiem miejscowości Słobity, gdzie wodociąg zbudowany jest z rur azbestowych o długości 4 km. Zaopatrzenie w wodę poszczególnych miejscowości następuje z ujęcia gminnego w Wilczętach. Rzeczywista średnia wydajność urządzeń do ujmowania i uzdatniania wody wynosi 460-500 m3/d. Wydajność potencjalna istniejących urządzeń do ujmowania i uzdatniania wody wynosi średniodobowo 700 m3/d. Obiekt spełnia warunki pozwolenia wodnoprawnego, a uzdatniona woda spełnia wymogi wody do picia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 19.11.2002 (Dz. U. Nr 203, poz. 1718). Stosowana technologia uzdatniania wody polega na oczyszczaniu za pomocą żwirków filtracyjnych znajdujących się w filtrach. Do napowietrzania wody – w celu wytrącenia manganu i żelaza – stosowany jest aerator o pojemności 2000 l. Ujęcie wody w Wilczętach jest nie wystarczające – wydano zarządzenie Dyrektora Zakładu Komunalnego w Wilczętach o nie pobieraniu wody z hydrantów do mycia samochodów w okresach suszy. 

Awaryjne ujęcia wody znajdują się w miejscowościach: Gładysze, Słobity oraz Spędy. W gminie znajdują się 3 stacje uzdatniania wody. 

Eksploatacją sieci wodociągowej na terenie gminy zajmuje się Zakład Komunalny w Wilczętach – będący zakładem budżetowym gminy.

Na obszarze gminy nie ma zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Zabudowania po byłych PGR: Słobity, Spędy, Gładysze, Tatarki, Góry, Karwiny i Lipowa posiadają kanalizację lokalną szczątkową ze zbiornikami bezodpływowymi, gnilnymi, często nieszczelnymi. W pozostałych zabudowaniach występuje system kanalizacji indywidualnej ze zbiornikami bezodpływowymi. Ścieki wywożone są do oczyszczalni w Młynarach.

W gminie nie ma sprawnych oczyszczalni ścieków. Jedynie w obrębie wsi Nowica dla potrzeb Szkoły Podstawowej wybudowana została oczyszczalnia ścieków typu Sotralenz z osadnikiem gnilnym i złożem filtracyjnym.

Infrastruktura drogowa

Gmina Wilczęta połączona jest z układem komunikacyjnym kraju poprzez przechodzące przez obszar gminy drogi kołowe i kolejowe o randze dróg wojewódzkich (19,03 km) oraz dróg powiatowych (69,6 km w tym 61,7 km utwardzonych). Przechodząca przez południowo-zachodni skraj gminy linia kolejowa jest w randze krajowej.
Do dróg wojewódzkich należą drogi relacji: Elbląg-Młynary-Orneta (nr 509) i Chruściel-Nowica (nr 506). Do ważniejszych dróg powiatowych, pełniących rolę połączeń ponadgminnych należą drogi relacji: Wilczęta-Bardyny-Pakosze; Wilczęta-Sopoty-Ławki-Dębiny; Wilczęta-Słobity-Pasłęk. Układ uzupełniający oparty jest na drogach gminnych i wewnętrznych, stanowiących dojazdy do pól i lasów. Łączna długość dróg gminnych wynosi 21,2 km.

Zaopatrzenie w ciepło i gaz


Na terenie gminy Wilczęta funkcjonuje indywidualne zaopatrzenie w ciepło. Są to głównie kotłownie na paliwo stałe: węgiel, koks, drzewo. Przy Szkołach Podstawowych w Słobitach i Nowicy funkcjonują kotłownie olejowe.

Na terenie gminy nie ma sieci gazu przewodowego. Gospodarstwa domowe korzystają z gazu butlowego.

2.5 Gospodarka
W gminie Wilczęta na koniec 2004 r. zarejestrowanych było 121 podmiotów gospodarczych, z czego 110 to podmioty sektora prywatnego, a pozostałe 11 – to jednostki sektora publicznego (źródło: www.stat.gov.pl). Wśród podmiotów gospodarczych dominują placówki handlowe i gastronomiczne, kolejno firmy zajmujące się rolnictwem, obsługą nieruchomości i firm i  zakłady przetwórstwa przemysłowego. Największym zakładem na terenie gminy Wilczęta jest firma HOLLAS Sp. z o. o. zajmująca się wydobyciem torfu.
Tab. 1 Jednostki zarejestrowane wg sektorów na terenie gminy Wilczęta – stan na 31.12.2004 r.

	  Ogółem

	    ogółem
	jed.gosp.
	121

	  Sektor publiczny

	    jednostki ogółem
	jed.gosp.
	11

	    jednostki prawa budżetowego państwowe i komunalne ogółem
	jed.gosp.
	9

	    przedsiębiorstwa państwowe
	jed.gosp.
	0

	    spółki prawa handlowego
	jed.gosp.
	0

	    spółki z udziałem kapitału zagranicznego
	jed.gosp.
	0

	    gospodarstwa pomocnicze
	jed.gosp.
	0

	  Sektor prywatny

	    jednostki ogółem
	jed.gosp.
	110

	    osoby fizyczne
	jed.gosp.
	88

	    spółki prawa handlowego
	jed.gosp.
	2

	    spółki z udziałem kapitału zagranicznego
	jed.gosp.
	1

	    spółdzielnie
	jed.gosp.
	1

	    fundacje
	jed.gosp.
	0

	    stowarzyszenia i organizacje społeczne
	jed.gosp.
	8



Źródło: www.stat.gov.pl
2.6 Rolnictwo
Ogólna powierzchnia użytków rolnych w granicach administracyjnych gminy wynosi 66% powierzchni ogółem, stąd też rolnictwo stanowi główną gałąź produkcyjną gminy. Dominującym kierunkiem gospodarowania ziemią na terenie gminy są rolnicze gospodarstwa indywidualne, nastawione głównie na produkcję zbóż, rzepaku, hodowlę trzody chlewnej i bydła. Na terenie gminy występuje przewaga gleb zaliczonych do kompleksu pszennego dobrego (48%) i kompleksu zbożowo-pastewnego mocnego (6,5%).
Rys. 2 Struktura gruntów w gminie Wilczęta 

[image: image3.emf]25,7%

0,7%

1,4%

0,2% 1,9%

3,0%

1,1%

65,9%

użytki rolne

grunty leśne

grunty pod wodami

użytki kopalne

tereny komunikacyjne

tereny osiedlowe

tereny różne

nieużytki


Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Programu Rozwoju Gminy Wilczęta na lata 2004-2006”

2.7 Sytuacja demograficzna i prognoza liczby mieszkańców
Liczba ludności gminy Wilczęta na koniec 2005 roku – zgodnie z ewidencją prowadzoną przez Urząd Gminy – wynosi 3355 osób. Gmina odznacza się niskim wskaźnikiem gęstości zaludnienia, równym około 23 os/km2, przy średniej dla powiatu równej około 39 os/km2.

Tab. 2 Liczba ludności gminy Wilczęta z uwzględnieniem rodzaju zabudowy (stan na 2005 r.)
	L.p.
	miejscowość
	rodzaj zabudowy
	liczba mieszkańców

	
	
	jednorodzinna
	wielorodzinna
	

	1
	Dębień
	2
	4
	95

	2
	Karwiny
	14
	1
	125

	3
	Góry
	12
	2
	168


	4
	Słobity
	32
	4
	563

	5
	Bardyny
	28
	-
	127

	6
	Sopoty
	20
	-
	98

	7
	Nowica
	57
	-
	215

	8
	Jankówko
	3
	1
	35

	9
	Słobity Stacja
	12
	1
	118

	10
	Dębiny
	30
	-
	77

	11
	Wilczęta
	123
	-
	453

	12
	Ławki
	54
	-
	230

	13
	Tatarki
	4
	1
	79

	14
	Lipowa
	5
	-
	18

	15
	Spędy
	9
	1
	162

	16
	Księżno
	38
	-
	200

	17
	Gładysze
	33
	2
	296

	18
	Bronki
	7
	-
	34

	19
	Stare Siedlisko
	63
	-
	262

	
	RAZEM
	546
	17
	3355


Źródło: Dane Urzędu Gminy Wilczęta

Tab. 3 Liczba ludności  ogółem stale zamieszkującej obszar w przekroju czasowym na obszarze gminy Wilczęta 
	Lata
	1995
	2000
	2005

	Liczba ludności
	3326
	3366
	3355


Źródło: Dane Urzędu Gminy Wilczęta

Liczba ludności na obszarze gminy w ciągu ostatnich 10 lat nieznacznie wzrosła. Jednakże na kolejne lata – zgodnie z ogólnymi tendencjami demograficznymi obserwowanymi na obszarach wiejskich – prognozuje się niewielki spadek liczby ludności.

Tab. 4 Prognoza liczby mieszkańców gminy Wilczęta na lata 2006-2015

	Lata
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Liczba ludności
	3353
	3351
	3349
	3347
	3345
	3343
	3341
	3339
	3337
	3335


Źródło: Dane Urzędu Gminy Wilczęta
2.8 Inne czynniki mające wpływ na gospodarkę odpadami

Niewielkie zaludnienie, znaczna lesistość, bogata rzeźba terenu, nieznaczny stopień przekształceń zespołów zabudowy wiejskiej, zawierających dużą ilość budynków zabytkowych oraz zgrupowań zieleni ozdobnej w parkach rezydencjonalnych, parkach wiejskich oraz cmentarzach sprawia, że obszar gminy posiada wybitne walory krajobrazowe. Wykorzystanie potencjału i zasobów obszaru gminy dla poprawy warunków życia społeczności lokalnej jest głównym celem rozwoju gminy.
W gminie funkcjonują dwa obiekty turystyczne z 31 miejscami noclegowymi: Ośrodek Wypoczynkowy – Andrzej Brzostek w Dębinach (25 miejsc noclegowych) oraz Domek Letniskowy – Mirosław Dziewiałtowicz, Stare Siedlisko (6 miejsc noclegowych). 

Największe atrakcje turystyczne gminy Wilczęta to: Kościół neogotycki w Słobitach, Kościół gotycki w Wilczętach, Zespół rezydencjonalny i barokowy folwark w Słobitach oraz Zespół pałacowo-parkowy w Gładyszach.

3 ANALIZA AKTUALNEGO STANU GOSPODARKI ODPADAMI 

Zgodnie z treścią art. 3 ustawy o odpadach, odpady komunalne są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Tak więc odpady komunalne powstają w:

· gospodarstwach domowych,

· obiektach infrastruktury takich jak: handel, usługi, szkolnictwo, obiekty turystyczne,

· obiektach działalności gospodarczej i wytwórczej.

3.1 Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów

3.1.1 Bilans odpadów komunalnych

Z uwagi na fakt, że w Polsce nie jest prowadzona ewidencja wytwarzanych odpadów komunalnych (poza sprawozdawczością firm zajmujących się wywozem odpadów) – dla potrzeb niniejszego planu ustalono bilans odpadów powstających w sektorze komunalnym w oparciu o dane wskaźnikowe zawarte w Krajowym (KPGO) i Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami (WPGO). 

Wskaźniki charakterystyki ilościowej odpadów komunalnych są wprost proporcjonalne do liczby mieszkańców i zależą od miejsca zamieszkania (wieś, miasto). 

	Źródła powstawania odpadów
	Przyjęty wskaźnik nagromadzenia odpadów [kg/M*r]

	
	miasto
	wieś

	1. Odpady z gospodarstw domowych
	224
	116

	2. Odpady z obiektów infrastrukturalnych
	110
	45

	3. Odpady wielkogabarytowe
	20
	15

	4. Odpady z budowy, remontów obiektów budowlanych
	40
	40

	5. Odpady z ogrodów i parków
	12
	5

	6. Odpady z czyszczenia ulic i parków
	15
	0

	7. Odpady niebezpieczne w grupie odpadów komunalnych
	3
	2

	RAZEM
	424
	223


Tak więc według załączonej tabeli w roku 2005 powstały na terenie Gminy Wilczęta następujące ilości odpadów:
Tab. 5 Bilans odpadów komunalnych w Gminie Wilczęta w 2005 r. wg źródeł ich powstawania [Mg] 

	Źródła powstawania odpadów
	GMINA WILCZĘTA
[Mg]

	1. Odpady z gospodarstw domowych
	389,2

	2. Odpady z obiektów infrastrukturalnych
	151,0

	3. Odpady wielkogabarytowe
	50,3

	4. Odpady z budowy, remontów obiektów budowlanych
	134,2

	5. Odpady z ogrodów i parków
	16,8

	6. Odpady z czyszczenia ulic i parków
	0,0

	7. Odpady niebezpieczne w grupie odpadów komunalnych
	6,7

	RAZEM
	748,2


   Źródło: obliczenia własne

Na terenie gminy Wilczęta powstające odpady komunalne składały się z następujących rodzajów odpadów (Rok 2005):
Tab. 6 Bilans odpadów komunalnych w Gminie Wilczęta w 2005 r. w podziale na 18 strumieni odpadów [Mg] 

	Wyszczególnienie
	Ilość odpadów [Mg]

	Odpady organiczne roślinne
	63,70

	Odpady organiczne zwierzęce
	3,69

	Odpady organiczne inne
	7,56

	Odpady zielone
	14,24


	RAZEM ORGANICZNE
	89,19

	Papier i karton nieopakowaniowy
	36,41

	Opakowania papierowe
	52,80

	Opakowania wielomateriałowe
	5,92

	Tworzywa szt. nieopakowaniowe
	71,26

	Opakowania z tworzyw sztucznych
	22,94

	Odpady tekstylne
	15,91

	Szkło nieopakowaniowe
	3,42

	Opakowania szklane
	64,64

	Metal
	15,42

	Opakowania z blachy stalowej
	5,52

	Opakowania aluminiowe
	1,59

	RAZEM DO RECYKLINGU
	295,83

	Odpady mineralne
	44,45

	Drobna frakcja popiołowa
	132,44

	RAZEM DO SKŁADOWANIA
	176,89

	Odpady wielkogabarytowe
	53,30

	Odpady budowlane
	145,54

	RAZEM DO INNEGO UNIESZKODLIWIENIA
	198,84

	Odpady niebezpieczne
	7,28


· Kolorem zielonym oznaczono odpady ulegające biodegradacji – łącznie 89,19 Mg
w 2005 roku,

· Kolorem niebieskim oznaczono odpady opakowaniowe i nieopakowaniowe nadające się do odzysku i recyklingu – łącznie 295,83 Mg w 2005 roku,

· Kolorem szarym oznaczono odpady mineralne i drobną frakcję popiołową – łącznie 176,89 Mg w 2005 roku,
· Kolorem pomarańczowym oznaczono odpady wielkogabarytowe i budowlane przeznaczone do odzysku – łącznie 198,84 Mg w 2005 roku,
· Kolorem czerwonym oznaczono odpady niebezpieczne występujące w grupie odpadów komunalnych – łącznie 7,28 Mg w 2005 roku.

3.1.1.1 Komunalne osady ściekowe

Na obszarze gminy Wilczęta nie ma oczyszczalni ścieków, stąd też nie powstają tu komunalne osady ściekowe. 
3.1.1.2 Inne odpady
· Wraki samochodowe

Wraki samochodów zawierają złom stalowy, ale także: zużyte oleje, płyny chłodnicze, zużyte akumulatory, zużyte opony, szkło i tworzywa sztuczne. Większość tych elementów można odzyskać z odpadów jako surowiec wtórny. 

Materiały przeznaczone do recyklingu stanowią około 85% masy wraku samochodowego. Należą do nich przede wszystkim:

· złom stalowy,

· zużyte opony i guma,

· oleje i niezużyte resztki paliwa,

· szkło,

· płyny hamulcowe i chłodnicze.

Materiały nie nadające się do recyklingu stanowią pozostałe około 15% masy całego wraku samochodowego. Można do nich zaliczyć np. pianki poliuretanowe, dla których brak jest odpowiedniej technologii odzysku lub unieszkodliwiania, zanieczyszczona guma, masy tłumiące hałas, niektóre rodzaje tworzyw (np. izolacje kabli elektrycznych).

Wszystkie wyeksploatowane pojazdy powinny być przekazywane w całości do punktów odbioru (auto-złomy) lub bezpośrednio do wyspecjalizowanych stacji demontażu, skąd przekazywane będą autoryzowanym przetwórcom. Obowiązek przekazania samochodu do takiej placówki powinien spoczywać na ostatnim właścicielu samochodu, który uzyska „certyfikat zniszczenia”, jedyny dokument, uprawniający do wyrejestrowania samochodu. Na obszarze gminy nie ma składnic złomu, upoważnionych do wydawania zaświadczeń o przyjęciu pojazdu do kasacji.
· Opony

W celu eliminacji lub ograniczenia ilości odpadów składowanych na składowisku (lub porzuconych w środowisku) mogą być wykorzystane różnorodne metody i techniki gospodarki tymi odpadami. Z dotychczasowych badań i doświadczeń wynika, że wycofane z eksploatacji opony mogą być wykorzystane poprzez:

· bieżnikowanie,

· zagospodarowanie całych opon,

· wykorzystanie produktów z przeróbki mechanicznej i chemicznej,

· spalanie z wykorzystaniem energii. 

W kraju istnieją możliwości techniczne do realizacji poszczególnych kierunków odzysku zużytych opon (np. zakłady rozdrabniające gumę i wytwarzające regranulat, cementownie przystosowane do spalania zużytych opon), ale podmioty gospodarcze zajmujące się recyklingiem opon mają duże trudności z pozyskaniem tego odpadu, ze względu na brak systemu zbiórki zużytych opon.

Unieszkodliwianiem i zbieraniem zużytych opon zajmują się min. następujące firmy: 

· PPHU „ABBA – EKOMED” Toruń, 

· PUHP AMBIT Sp. z o.o. Białystok,

· PH „Mirpol” Białystok, 

· PPHU „ARTEX” Sp. z o.o. Białystok, 

· „REMEX” Sp. z o.o. Białystok. 

· Akumulatory i baterie

Źródłem akumulatorów wielkogabarytowych są przede wszystkim środki transportu. Akumulatory samochodowe stanowią odpad niebezpieczny. Średnia trwałość akumulatora waha się w granicach 3 – 5 lat i zależy głównie od intensywności eksploatacji i przebiegu pojazdu. 

Zużyte akumulatory są nabywane od ich użytkowników poprzez sieć skupu (sklepy motoryzacyjne, stacje paliw, stacje obsługi, bazy transportowe, zakłady mechaniczne) w ramach tzw. opłaty depozytowej.

Baterie i akumulatory małogabarytowe nie są przetwarzane, gdyż w kraju brak jest odpowiedniej technologii. 

Powstające w tej podgrupie odpady są w większości odpadami niebezpiecznymi, z wyjątkiem odpadów: 

· O kodzie 16 06 04 – baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03 )

· O kodzie 16 06 05 – inne baterie i akumulatory. 

Zbiórkę baterii małogabarytowych prowadzi REBA Organizacja Odzysku S.A., (www.reba.pl) która bezpłatnie dostarcza pojemniki do zbiórki ww. odpadów w sklepach, szkołach, urzędach. 

Unieszkodliwianiem baterii i akumulatorów zajmują się następujące firmy: 

· „Przedsiębiorstwo Handlowe „Mirpol” Białystok, 

· „Bartex” Sp. z o.o. Warszawa, 

· Zakłady Akumulatorowe „Zap” Piastów.

· Odpady zawierające azbest

Specyficzne własności azbestu (odporność na: wysokie temperatury, działanie mrozu, działanie kwasów, substancji żrących a także elastyczność itp.), spowodowały, że stosowany był do produkcji szerokiej gamy wyrobów przemysłowych, w szczególności wyrobów budowlanych, które stanowią około 85% całości wytworzonych wyrobów. W związku z tym, najwięcej odpadów zawierających azbest powstanie w trakcie prac remontowo-budowlanych – wymiany pokryć dachowych oraz elewacji wykonanych z wyrobów azbestowo – cementowych.

Według danych Urzędu Gminy, na analizowanym obszarze znajduje się 12189m2 pokryć dachowych azbestowych oraz 4 km rur azbestowo-cementowych.
3.2 Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku i unieszkodliwiania 

3.2.1 Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych

Na obszarze gminy Wilczęta nie jest prowadzona selektywna zbiórka surowców wtórnych, a gospodarka odpadami komunalnymi ogranicza się jedynie do wywozu odpadów na miejsce ich składowania. Wywozem odpadów na obszarze gminy zajmują się dwie firmy: Zakład Oczyszczania Miasta Usługi Komunalne Bernadyta Bednarczyk w Młynarach oraz Firma „JUREX” Zieliński Jerzy w Pieniężnie. Firmy te wywożą odpady na składowisko w Młynarach.
Na obszarze gminy nie ma funkcjonującego składowiska odpadów. Gminne składowisko w Wilczętach, zgodnie z decyzją Starosty Braniewskiego, zostało zamknięte dn. 30 stycznia 2006 r. Zakład Komunalny w Wilczętach, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu, zwrócił się do Starostwa Powiatowego w Braniewie o zamknięcie składowiska odpadów w miejscowości Wilczęta. Po przeanalizowaniu dokumentacji załączonej do wniosku stwierdzono, iż składowisko nie nadaje się do dalszej eksploatacji.  Powierzchnia gminnego składowiska wynosi 0,60 ha, a pojemność – 30 000 m3. Składowisko posiada naturalną izolację podłoża (glina). Brak jest tu drenażu do odprowadzania odcieków, nie ma wagi, ani brodzika dezynfekcyjnego. Składowisko wyposażone jest w piezometry, posiada drewniane ogrodzenie oraz izolację zielenią. Odległość od najbliższych zabudowań wynosi 300m. Według informacji Urzędu Gminy na składowisko w 2005 roku dowiezione były 483 tony odpadów. Stan wypełnienia składowiska na rok 2003 wynosił 40% (źródło: Plan Gospodarki Odpadami dla powiatu braniewskiego). Składowisko będzie zrekultywowane, zgodnie z przedłożoną do starostwa dokumentacją pt. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, Wilczęta, gm. Wilczęta, powiat braniewski”. Koszty rekultywacji znajdują się w rozdziale 9.1 Harmonogram.

3.2.1.1 Odzysk i unieszkodliwianie komunalnych osadów ściekowych 


Na obszarze gminy nie są wytwarzane komunalne osady ściekowe.
3.3 Istniejące systemy zbierania odpadów  

System gospodarki odpadami na terenie analizowanej gminy regulowany jest zarówno ogólnie obowiązującymi przepisami w ww. zakresie (m.in. Ustawa z 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U. Nr 132, poz. 622/), jak również lokalnymi aktami prawnymi wydanymi na ich podstawie. Sposób zbiórki odpadów w analizowanej gminie jest typowy dla warunków województwa oraz kraju i nie odbiega pod względem technicznym (stosowanych pojemników, samochodów) od standardów przyjętych w krajach Unii Europejskiej. 

Na terenie analizowanego obszaru obsługą w zakresie zorganizowanego wywozu odpadów zmieszanych objętych jest około 22% mieszkańców gminy. Na obszarze gminy nie ma prowadzonej selektywnej zbiórki odpadów.
System gospodarki odpadami w analizowanej gminie obejmuje:

· gromadzenie odpadów zmieszanych w pojemnikach 110l, 

· wywóz odpadów od mieszkańców przez firmy wywozowe,

· transport odpadów samochodami specjalistycznymi.
3.4 Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 

Na obszarze gminy Wilczęta nie funkcjonuje żadna instalacja z zakresu odzysku/unieszkodliwiania odpadów. Gminne składowisko nie spełniało wymogów ochrony środowiska i zgodnie z decyzją Starosty Braniewskiego nr Śl-7644/1/1/3/05/06 z dn. 08.03.2006 r. , na wniosek Zakładu Komunalnego w Wilczętach, zostało zamknięte z dniem 30.01.2006 r. Powierzchnia zamkniętego składowiska wynosi 0,60 ha, a pojemność – 30 000 m3. Składowisko posiada naturalną izolację podłoża (glina). Brak jest tu drenażu do odprowadzania odcieków, nie ma wagi, ani brodzika dezynfekcyjnego. Składowisko posiada drewniane ogrodzenie oraz izolację zielenią. Odległość od najbliższych zabudowań wynosi 300m. Według informacji Urzędu Gminy na składowisko w 2005 roku dowiezione były 483 tony odpadów. Stan wypełnienia składowiska na rok 2003 wynosił 40% (źródło: Plan Gospodarki Odpadami dla powiatu braniewskiego). 
Składowisko będzie zrekultywowane, zgodnie z przedłożoną do starostwa dokumentacją pt. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, Wilczęta, gm. Wilczęta, powiat braniewski”. Koszty rekultywacji znajdują się w rozdziale 9.1 Harmonogram.

Po wykonaniu prac rekultywacyjnych – zgodnie z decyzją Starosty Braniewskiego nr Śl-7644/1/1/3/05/06 z dn. 08.03.2006 r. – będą monitorowane następujące parametry: 

· wielkość opadu atmosferycznego (raz dziennie)
· przebieg osiadania powierzchni składowiska (przynajmniej raz w roku)

· badanie struktury i składu masy odpadów (przynajmniej raz w roku)

· poziom wód podziemnych (co 6 miesięcy)

· skład wód podziemnych (co 6 miesięcy). 
Obecnie odpady powstające na obszarze gminy wywożone są przez firmy (Zakład Oczyszczania Miasta Usługi Komunalne Bernadyta Bednarczyk w Młynarach oraz Firma „JUREX” Zieliński Jerzy w Pieniężnie), które wywożą odpady na składowisko w Młynarach.
3.5 Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów. 


Działalność w zakresie wywozu odpadów stałych i nieczystości ciekłych na terenie gminy Wilczęta prowadzi:

· Zakład Oczyszczania Miasta Usługi Komunalne Bernadyta Bednarczyk w Młynarach – wywóz odpadów stałych i nieczystości płynnych; posiada zezwolenie na odbiór odpadów stałych z terenu gminy 

· Firma „JUREX” Zieliński Jerzy w Pieniężnie – wywóz odpadów stałych; 

· Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych Sp. z o. o. w Pasłęku, wywóz nieczystości płynnych; posiada zezwolenie na odbiór z terenu gminy i wywóz do stacji zlewnej w Pasłęku

· Spółdzielnia Usług Rolniczych w Wilczętach – wywóz nieczystości płynnych (na zamówienie)

· Zakład Komunalny w Wilczętach – wywóz nieczystości płynnych (na zamówienie).
3.6 Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów  niebezpiecznych 

Tab. 7 Zestawienie odbiorców odpadów niebezpiecznych
	ODBIORCA ODPADÓW
	UWAGI

	„ABBA  EKOMED”, Poznańska 152; 87- 100 Toruń

tel. 0- 56 654 70 71
	unieszkodliwianie termiczne, mechaniczne, chemiczne, zestalanie, zeszkliwianie.

	BIONIKA Sp. Z o.o. 85-082 Bydgoszcz , ul. Zygmunta Augusta 5
	przeterminowane leki

	„BIO- ECOLOGY SERVICES”, ul.Rzymowskiego 30; 02- 697 Warszawa

tel. 0- 22 647 39 45; fax 0- 22 647 06 84
	 termiczne, biodegradacja

	„EKO- KRAK 2000” ul. Romanowicza2; 30-702 Kraków

tel. 0- 12 423 50 63 fax 0- 12 412 35 89
	termiczne (również rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne)

	„EKO-MED” ul. Dawida 2; 50-527 Wrocław

tel. 0-71 73 29 01; fax 0-71 67 40 76
	odkażanie odpadów szpitalnych

	„EKO- NEUTRAL” ul. Obodrzycka 61; 61- 249 Poznań

tel/ fax 0- 61 879 98 37
	mechaniczne

	„EKOPAL”, ul. Smolańska 3; 70- 026 Szczecin

tel. 0- 91 483 67 54 fax 0- 91 482 20 04
	termiczne



	„EKO SERVICE” ul. Wał Miedzeszyński 870/5 ; 03-917 Wwa

tel.0- 22 617 64 28 fax 0- 22 617 40 89
	termiczne, biodegradacja

	„EKOCHEM” w Szczecinie, ul. Tkacka 9a; 90- 156 Łódż

tel. 0- 42 678 43 64 fax 0- 42 630 22 04
	termiczne, chemiczne

	„EUROCOMA”, ul. Osiedle Orła Białego 74; 61-251 Poznań

tel/fax 0-61 879 71 43
	radioaktywne szpitalne, składowanie, obróbka osadów

	„HANTPOL”, ul. Wynalazek 2; 02- 676 Warszawa

tel./fax 0-22 857 40 23
	biodegradacja

	„INSBUD MONTANA”, ul. Sulejkowska 55; 00-006 W-wa

tel. 0-22 673 11 71; fax 0-22 673 11 73
	neutralizacja azbestu

	Instytut Metali Nieżelaznych, ul. Złotoryjska 194; 59- 220 Legnica

tel.0-76 876 59 24; fax 0-76 876 69 65
	chemiczne

	Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu

Gliwicka 29; 44-153 Sośnicowice

tel. 0-32 238 75 84; fax 0-32 238 75 03
	termiczne unieszkodliwianie 

przeterminowanych środków ochrony roślin

	Instytut Przemysłu Organicznego, Annopol 6; 03- 236 Warszawa

tel.0-22 811 12 31; fax 0-22 811 07 99
	

	„IZOPOL” ul. Gnieżnieńska 4;  88-340 Trzemeszno

tel. 0-52 315 43 30; fax 0-52 315 60 17
	deponowanie wyrobów azbestowych

	Jednostka Ratownictwa Chemicznego, ul. Kwiatkowskiego 8; 33-101 Tarnów tel. 0-14 37 27 30
	chemiczne

	„MAYA” ul. Trakt Lubelski 131; 04-790 W-wa

tel/fax. 0- 22 612 61 00 ; 
	unieszkodliwianie mechaniczne, odbiera świetlówki, lampy sodowe, rtęciowe

	„MB RZESZÓW”, ul. Rejtana 10; 35- 310 Rzeszów
	termiczne, biodegradacja

	„ODCZYNNIKI” ul. Mełgiewska 18; 20- 234 Lublin

tel. 0-81 746 23 59
	chemiczne

	„POLSKIE ODCZYNNIKI CHEMICZNE”  Sowińskiego 11;

44-101 Gliwice

tel. 0-32 31 20 81, fax 0-32 31 26 80
	chemiczne

	„PORT SERVICE” ul. mjr. H.Sucharskiego 75; 80-958 Gdańsk

tel.0-58 343 79 77; fax 0-58 343 74 02
	chemiczne, biodegradacja

	„PRUSZKÓW”, ul. B. Prusa 35; 05- 800 Pruszków

tel. 0-22 758 64 81; fax 0-22 758 17 80
	chemiczne

	„RADMOR”, ul. Hutnicza 3;  81-215 Gdynia

tel. 0-58 623 23 71
	chemiczne

	„ROKITA”, ul. Sienkiewicza 4; 56-120 Brzeg Dolny

tel. 0-71 319 25 68; fax 0-71 319 23 34
	chemiczne, termiczne

	„SANSERW”, ul. Dąbrowszczaków 1; 80-374 Gdańsk

tel. 0-58 553 07 71
	termiczne

	„SHIPCLEAR”, ul. 5 Lipca 32; 70-376 Szczecin

tel. 0-91 484 35 90; fax 0-91 487 91 70
	zużyte oleje, odpady lakiernicze, przeterminowane leki, rozpuszczalniki

	„TUZAL”, ul. Morsztyna 7; 05-075 Wesoła- Zielona

K/Warszawy

tel. 0-22 773 42 90;fax 0-22 773 48 08
	termiczne, chemiczne, mechaniczne

	„UGT”, ul. Polna 44/10;  00-635 Warszawa

tel./fax 0-22 825 53 99
	termiczne, mechaniczne „KKK”

	UTIL ul. Plac Zygmunta Starego 4/2

05- 825 Grodzisk Mazowiecki

tel/fax 0-22 755 61 29
	odpady polakiernicze, przeterminowane kosmetyki i leki, świetlówki azbest itp

	„WASTER”, ul. Malinowo II. 83-110 Tczew

tel.0-90 50 98 46
	termiczne

	„WASTROL”, ul. Romana Maya 1; 61-371 Poznań

tel/fax 0-61 874 10 07
	termiczne

	Zakład Utylizacyjny, ul. Reduta Żbik 5;  80-761  Gdańsk

tel. 0-58 301 10 21 fax 0-58 301 24 51
	termiczne, biodegradacja


3.7 Identyfikacja problemów w zakresie gospodarowania odpadami na terenie Gminy Wilczęta
Obecny stan system gospodarki odpadami na terenie Gminy Wilczęta można nazwać ekstensywnym ze względu na następujące fakty:
· brak sprawnego i spełniającego wymagania środowiskowe systemu unieszkodliwiania odpadów poprzez składowanie, odzysk lub kompostowanie, 

· brak jednolitego systemu gromadzenia odpadów opakowaniowych, biodegradowalnych, niebezpiecznych, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu AGD, odpadów elektronicznych, budowlanych,

· brak systemu selektywnej zbiórki odpadów,
· brak odpowiednich aktów prawa miejscowego określających obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarki odpadami.
Powyższe fakty, powszechne dla większości terenów wiejskich, w związku z realizacją ustawowych obowiązków gmin wymagają systematycznych zmian ukierunkowanych na:

· zapobieganie i minimalizację powstawania odpadów,

· poddawanie odzyskowi odpadów, których powstawania w danych warunkach techniczno – ekonomicznych nie da się uniknąć,

· unieszkodliwianie odpadów,

· bezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska składowanie odpadów, których nie da się z uwagi na warunki techniczno – ekonomiczne poddać odzyskowi bądź unieszkodliwić.

4 PROGNOZA ZMIAN W GOSPODARCE ODPADAMI
Na potrzeby niniejszego opracowania założono, że rozwój gospodarki będzie w Polsce postępował bez większych załamań i struktura gospodarki będzie zbliżała się do gospodarki krajów zachodnioeuropejskich. Rozwój gospodarczy, który powoli pociągał będzie za sobą wzrost zamożności społeczeństwa skutkował będzie zmianami w ilościach i strukturze wytwarzanych odpadów. Zakłada się, że przez najbliższe 5 lat, dominować będą postawy konsumpcyjne, wysoce „odpadogenne”, następnie zaś, stopniowo, coraz częściej obserwować będzie się postawy proekologiczne, w których zawarty będzie również świadomy stosunek do problematyki odpadów. 

Prognozę ilości i jakości odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Wilczęta określono na podstawie prognozy demograficznej oraz danych występujących w WPGO i KPGO. 

Biorąc pod uwagę wcześniej opisany podział odpadów na poszczególne źródła powstawania odpadów komunalnych, w prognozie powstawania odpadów na terenie Gminy Wilczęta istnieje konieczność wyróżnienia odpadów opakowaniowych oraz bliższą charakterystykę odpadów ulegających biodegradacji, na potrzeby konstrukcji Planu, za Krajowym Planem Gospodarki Odpadami przyjęto podział polegający na wyodrębnieniu 20 strumieni odpadów komunalnych:

1. Odpady organiczne roślinne – domowe odpady organiczne pochodzenia roślinnego.

2. Odpady organiczne zwierzęce – domowe odpady organiczne pochodzenia zwierzęcego ulegające biodegradacji.

3. Odpady organiczne inne – odpady z pielęgnacji ogródków przydomowych, kwiatów domowych, balkonowych, ulegające biodegradacji.

4. Odpady zielone – odpady z ogrodów i parków, targowisk, z pielęgnacji zieleńców miejskich, z pielęgnacji cmentarzy – ulegające biodegradacji.

5. Papier i karton:

· opakowania z papieru i tektury,

· opakowania wielomateriałowe na bazie papieru,

· papier i tektura (nieopakowaniowe)

6. Tworzywa sztuczne:

· opakowania z tworzyw sztucznych,

· tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe).

7. Tekstylia.

8. Szkło:

· opakowania ze szkła,

· szkło (nieopakowaniowe).

9. Metale:

· opakowania z blachy stalowej,

· opakowania z aluminium,

· pozostałe odpady metalowe.

10. Odpady mineralne – odpady z czyszczenia ulic i placów: gleba, ziemia, kamienie itp.

11. Drobna frakcja popiołowa – odpady ze spalania paliw stałych w piecach domowych (głównie węgla). Z uwagi na udział w składzie odpadów komunalnych popiołu wyodrębniono tę frakcję jako nieprzydatną do odzysku i unieszkodliwienia.

12. Odpady wielkogabarytowe.

13. Odpady budowlane – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych – wchodzące w strumień odpadów komunalnych.

14. Odpady niebezpieczne wchodzące w strumień odpadów komunalnych.

Prognozowaną ilość poszczególnych strumieni odpadów w latach 2006 – 2015 przedstawiono w poniższej tabeli.

Tab. 8 Prognozowana ilość poszczególnych strumieni odpadów na terenie GMINY WILCZĘTA (2006 – 2015r.) [Mg]

	 Strumień odpadów
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Odpady organiczne roślinne [Mg]
	63,04
	63,00
	62,96
	62,92
	62,89
	62,85
	62,81
	62,77
	62,74
	62,70

	Odpady organiczne zwierzęce [Mg]
	3,65
	3,65
	3,65
	3,64
	3,64
	3,64
	3,64
	3,64
	3,63
	3,63

	Odpady organiczne inne [Mg]
	7,56
	7,55
	7,55
	7,54
	7,47
	7,46
	7,46
	7,45
	7,45
	7,44

	Odpady zielone [Mg]
	14,23
	14,22
	14,21
	14,20
	14,05
	14,05
	14,04
	14,03
	14,02
	14,01

	Papier i karton nieopakowaniowy [Mg]
	36,03
	36,01
	35,99
	35,97
	35,59
	35,57
	35,55
	35,53
	35,51
	35,48

	Opakowania papierowe [Mg]
	52,25
	52,22
	52,19
	52,16
	51,61
	51,58
	51,55
	51,52
	51,49
	51,46

	Opakowania wielomateriałowe [Mg]
	5,86
	5,86
	5,85
	5,85
	5,79
	5,78
	5,78
	5,78
	5,77
	5,77

	Tworzywa szt. nieopakowaniowe [Mg]
	70,51
	70,47
	70,43
	70,39
	68,94
	68,90
	68,86
	68,81
	68,77
	68,73

	Opakowania z tworzyw sztucznych [Mg]
	22,70
	22,69
	22,67
	22,66
	22,19
	22,18
	22,17
	22,15
	22,14
	22,13

	Odpady tekstylne [Mg]
	15,75
	15,74
	15,73
	15,72
	15,71
	15,70
	15,69
	15,68
	15,67
	15,66

	Szkło nieopakowaniowe [Mg]
	3,42
	3,42
	3,42
	3,41
	3,38
	3,38
	3,37
	3,37
	3,37
	3,37

	Opakowania szklane [Mg]
	64,60
	64,57
	64,53
	64,49
	63,82
	63,78
	63,74
	63,70
	63,67
	63,63

	Metal [Mg]
	15,26
	15,25
	15,24
	15,23
	15,22
	15,21
	15,20
	15,19
	15,18
	15,17

	Opakowania z blachy stalowej [Mg]
	5,52
	5,52
	5,51
	5,51
	5,51
	5,50
	5,50
	5,50
	5,49
	5,49

	Opakowania aluminiowe [Mg]
	1,58
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57

	Odpady mineralne [Mg]
	44,87
	44,84
	44,82
	44,79
	44,76
	44,74
	44,71
	44,68
	44,66
	44,63

	Drobna frakcja popiołowa [Mg]
	131,01
	130,93
	130,85
	130,77
	130,69
	130,62
	130,54
	130,46
	130,38
	130,30

	Odpady wielkogabarytowe [Mg]
	50,30
	50,27
	50,24
	50,21
	50,18
	50,15
	50,12
	50,09
	50,06
	50,03

	Odpady budowlane [Mg]
	142,06
	141,98
	141,89
	141,81
	142,60
	142,52
	142,43
	142,35
	142,26
	142,18

	Odpady niebezpieczne [Mg]
	6,71
	6,70
	6,70
	6,69
	6,69
	6,69
	6,68
	6,68
	6,67
	6,67

	RAZEM ODPADY [Mg]
	756,90
	756,45
	755,99
	755,54
	752,31
	751,86
	751,41
	750,96
	750,51
	750,06


Źródło: Obliczenia własne
5 CELE W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY WILCZĘTA

Ochrona środowiska przed odpadami powinna być traktowana jako priorytetowe zadanie, ponieważ odpady stanowią źródło zanieczyszczeń wszystkich elementów środowiska. Podany powyżej cel ekologiczny do 2015 roku jest zgodny z celem nadrzędnym polityki ekologicznej państwa w odniesieniu do gospodarki odpadami (zapobieganie powstawaniu odpadów, odzysk surowców i ponowne wykorzystanie odpadów, bezpieczne dla środowiska końcowe unieszkodliwianie odpadów niewykorzystanych).

Cele na lata 2006 – 2010:

1. Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców Gminy w 2006 roku.

2. Skierowanie w roku 2010 na składowiska do 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

3. Wydzielanie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych nie mniej niż 50% do roku 2010. 

4. Wydzielanie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów wielkogabarytowych nie mniej niż 50% do roku 2010. 

5. Wydzielanie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów budowlanych nie mniej niż 40% do roku 2010. 

6. Osiągnięcie w poszczególnych latach zakładanych limitów recyklingu poszczególnych odpadów opakowaniowych:

	Rodzaj opakowania
	2006 r.
	2007 r.
	2008 r.
	2009 r.
	2010 r.

	Opakowania z tworzyw sztucznych
	22%
	25%
	25%
	25%
	25%

	Opakowania z aluminium
	35%
	40%
	42%
	42%
	45%

	Opakowania stalowe
	18%
	20%
	25%
	30%
	35%

	Opakowania z papieru i tektury
	45%
	48%
	49%
	50%
	52%

	Opakowania szklane
	35%
	40%
	45%
	50%
	55%

	Opakowania z drewna i tekstyliów
	13%
	15%
	15%
	15%
	15%


Cele na lata 2010 – 2015:

1. Skierowanie w roku 2013 na składowiska nie więcej niż 50% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

2. Wydzielanie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych nie mniej niż 80% do roku 2015. 

3. Wydzielanie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów wielkogabarytowych nie mniej niż 70% do roku 2015. 

4. Wydzielanie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów budowlanych nie mniej niż 65% do roku 2015. 

5. Osiągnięcie w poszczególnych latach zakładanych limitów recyklingu poszczególnych odpadów opakowaniowych:

	Rodzaj opakowania
	2011 r.
	2012 r.
	2013 r.
	2014 r.
	2015 r.

	Opakowania z tworzyw sztucznych
	25%
	25%
	25%
	25%
	25%

	Opakowania z aluminium
	45%
	45%
	50%
	50%
	50%

	Opakowania stalowe
	40%
	40%
	45%
	50%
	50%

	Opakowania z papieru i tektury
	54%
	56%
	58%
	60%
	60%

	Opakowania szklane
	55%
	55%
	60%
	60%
	60%

	Opakowania z drewna i tekstyliów
	15%
	15%
	15%
	15%
	15%


Osiągnięcie powyższych celów wymagać będzie wielu działań, administracyjnych, organizacyjnych, inwestycyjnych oraz edukacyjnych, które doprowadzą do stanu, w którym:
1. Każde gospodarstwo domowe zostanie wyposażone w pojemnik do gromadzenia odpadów zmieszanych.
2. Każde gospodarstwo domowe będzie prowadzić selektywne gromadzenie odpadów w rozbiciu na następujące frakcje:

· odpady opakowaniowe (papier, opakowania szklane, metale, tworzywa sztuczne itp.)

· odpady biologiczne,

· odpady niebezpieczne,

· odpady wielkogabarytowe,

· odpady budowlane.

3. Gromadzone selektywnie przez mieszkańców frakcje odpadów będą umieszczane w pojemnikach, kontenerach ustawionych w „sąsiedztwie” lub też bezpośrednio w gospodarstwach domowych w tzw. systemie „u źródła”.

4. Jednostki organizacyjne posiadające odpowiednie zezwolenia na transport odpadów powinny z ustaloną częstotliwością odbierać będą zgromadzone przez mieszkańców różne frakcje odpadów i odwozić je do miejsc przeznaczenia.

5. Władze gminy powinny zapewnią możliwość składowania odpadów zmieszanych na odpowiednio urządzonym składowisku odpadów – wyposażonym w wagę brodzik dezynfekcyjny, system monitoringu i zabezpieczeń przed negatywnym wpływem odcieków ze składowiska.

6. Władze gminy zapewnią możliwość czasowego magazynowania odpadów opakowaniowych, odpadów niebezpiecznych (w specjalistycznych kontenerach), odpadów budowlanych i wielkogabarytowych oraz opon, olejów odpadowych, baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Główny cel w zakresie gospodarki odpadami na obszarze gminy, został określony następująco:

„Minimalizacja ilości wytworzonych odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko”

6 DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY SYTUACJI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI
Zgodnie z przyjętymi celami Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wilczęta oraz po określeniu prognozy rodzajów i ilości odpadów wytwarzanych należy zaproponować konstrukcję Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wilczęta.

Zintegrowane systemy gospodarowania odpadami cechują się powiązaniem poszczególnych elementów w całość – pozwalając na bezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska unieszkodliwienie pozostałości (odpadów) powstających w związku z działalnością człowieka.

Na zintegrowane systemy składają się następujące zadania (elementy):

1. Prewencja i minimalizacja powstawania odpadów.
2. Gromadzenie i transport odpadów,

3. Unieszkodliwianie odpadów.

[image: image12.jpg]


Tak więc docelowy schemat gospodarowania odpadami na terenie Gminy Wilczęta powinien wyglądać następująco:

[image: image13.jpg]



Przedstawiony powyżej schemat implikuje sposób postępowania z odpadami na terenie Gminy Wilczęta:

1. Każde gospodarstwo domowe powinno zostać wyposażone w pojemnik do gromadzenia odpadów zmieszanych.
2. Każde gospodarstwo domowe powinno prowadzić selektywne gromadzenie odpadów w rozbiciu na następujące frakcje:

· odpady opakowaniowe (papier, opakowania szklane, metale, tworzywa sztuczne itp.)

· odpady biologiczne,

· odpady niebezpieczne,

· odpady wielkogabarytowe,

· odpady budowlane.
3. Gromadzone selektywnie przez mieszkańców frakcje odpadów powinny być umieszczane w pojemnikach, kontenerach ustawionych w „sąsiedztwie” lub też bezpośrednio w gospodarstwach domowych w tzw. systemie „u źródła”.
4. Jednostki organizacyjne posiadające odpowiednie zezwolenia na transport odpadów powinny z ustaloną częstotliwością odbierać zgromadzone przez mieszkańców różne frakcje odpadów i odwozić je do miejsc przeznaczenia.
5. Władze gminy powinny zapewnić możliwość składowania odpadów zmieszanych na odpowiednio urządzonym składowisku odpadów – wyposażonym w wagę brodzik dezynfekcyjny, system monitoringu i zabezpieczeń przed negatywnym wpływem odcieków ze składowiska.
6. Władze gminy powinny zapewnić możliwość czasowego magazynowania odpadów opakowaniowych, odpadów niebezpiecznych w specjalistycznych kontenerach, odpadów budowlanych i wielkogabarytowych.
6.1 Prewencja i minimalizacja powstawania odpadów
Postęp cywilizacji, dynamiczny wzrost zaludnienia oraz konieczność zaspokajania coraz to większych potrzeb ludzi sprawia, iż masa odpadów narasta lawinowo. Konsumpcyjny styl życia oznacza zużywanie wielkich ilości artykułów jednorazowego użytku oraz opakowań. Opakowania, pod względem wagi, stanowią do 50 % odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych. Liczba ta uzmysławia skalę problemu. Ze względu na edukacyjny charakter tego zadania jego szczegółowy opis znajduje się w załączeniu (Załącznik nr 1).

6.1.1 Gromadzenie i transport odpadów komunalnych
Podstawowymi zadaniami niniejszego Planu jest zmiana systemu gromadzenia odpadów, upowszechnienie selektywnej zbiórki oraz odzysk i recykling odpadów. Gmina Wilczęta znajdująca się w obrębie Braniewskiego Rejonu Gospodarki Odpadami docelowo przewozić będzie odpady komunalne na składowisko w Braniewie – Rudłowie. Na terenie gminy przewiduje się utworzenie Centrum Recyklingu, które będzie miejscem czasowego gromadzenia selektywnie zebranych odpadów opakowaniowych, wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych. Nie przewiduje się utworzenia kompostowni odpadów biodegradowalnych – odpady biodegradowalne będą unieszkodliwiane poprzez kompostowanie przydomowe.

6.1.1.1 Gromadzenie i transport odpadów zmieszanych

Gromadzenie odpadów w miejscu powstawania stanowi pierwsze ogniwo systemu ich usuwania i unieszkodliwiania. Usuwanie odpadów z mieszkań oraz sposób ich przechowywania na terenie nieruchomości mają znaczący wpływ na czystość i stan sanitarny osiedli, a tym samym na poziom życia mieszkańców. Gromadzenie odpadów powinno stanowić etap krótkotrwały i przejściowy. 

Dla warunków klimatycznych Polski za optymalną częstotliwość wywozu przyjmuje się: 

· dla centrów usługowo – handlowych – codziennie, 

· dla budownictwa zwartego i osiedlowego – 2 razy w tygodniu, 

· dla budownictwa jednorodzinnego – 1 raz w tygodniu, 

· dla budownictwa zagrodowego (rozproszonego) – 1 raz w miesiącu.

Odpady gromadzi się w różnego rodzaju i wielkości zbiornikach przenośnych, przetaczanych lub przesypowych oraz w workach plastikowych. Korzystanie ze zbiorników stałych ze względów sanitarnych oraz technicznych jest niedopuszczalne.

Obecnie firmy zajmujące się wywozem odpadów wyposażają gospodarstwa domowe (zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna) oraz obiekty użyteczności publicznej i podmioty gospodarcze w pojemniki do zbierania odpadów zmieszanych typu SM 110. 
Działalność w zakresie wywozu odpadów na obszarze gminy Wilczęta prowadzą firmy:

· Zakład Oczyszczania Miasta Usługi Komunalne Bernadyta Bednarczyk w Młynarach 

· Firma „JUREX” Zieliński Jerzy w Pieniężnie. 

W gminie Wilczęta zorganizowaną zbiórką odpadów jest objęte ok. 22% mieszkańców. Pozostali mieszkańcy, którzy nie podpisali umów z ww. firmami, wywożą odpady we własnym zakresie. 
Wszystkie gospodarstwa domowe na terenie Gminy Wilczęta mają być objęte zorganizowanym systemem gromadzenia, transportu i unieszkodliwiania odpadów zmieszanych do końca 2006 roku. Planowane jest wyposażenie gospodarstw indywidualnych w pojemniki MGB 120 przez Gminę, co pozwoli obniżyć koszty usług świadczonych przez firmy wywożące odpady zmieszane. 

Na terenie Gminy Wilczęta, do gromadzenia odpadów zmieszanych wykorzystywane będą pojemniki obecnie stosowane, t.j. typu SM 110, a docelowo zastosowanie będą miały dwa rodzaje pojemników:

1. Pojemniki typu MGB 120 litrów – do gromadzenia odpadów w zabudowie jednorodzinnej. 

[image: image4.png]



· pojemniki muszą być wykonane z tworzywa sztucznego charakteryzującego się wysoką odpornością udarową (np.: HDPE)

· pojemniki muszą posiadać certyfikat jakości lub zgodności z normą DIN 30 700 lub EN-840,

· pojemniki muszą być wyposażone w jednoosiowy układ jezdny,

· minimalna średnica kół jezdnych powinna wynosić 150 mm,

· pojemniki powinny mieć kolor zielony,

· pojemniki muszą być oznakowane „ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE” 
2. Pojemniki typu MGB 1100 litrów – do gromadzenia odpadów w zabudowie wielorodzinnej, w jednostkach oświatowych, obiektach użyteczności publicznej itp.

[image: image5.png]



· pojemniki muszą być wykonane z tworzywa sztucznego charakteryzującego się wysoką odpornością udarową (np.: HDPE)

· pojemniki muszą posiadać certyfikat jakości lub zgodności z normą DIN 30 700 lub EN-840,

· pojemniki muszą być wyposażone w układ jezdny składający się z 4 kół,

· minimum 2 koła muszą posiadać hamulce,

· minimalna średnica kół jezdnych powinna wynosić 150 mm,

· pojemniki powinny mieć kolor zielony,

· pojemniki muszą być oznakowane „ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE”
Według danych z Urzędu Gminy w Wilczętach z 2006 r. roku, na terenie Gminy Wilczęta funkcjonuje 909 gospodarstw domowych, z czego 546 zamieszkuje w zabudowie jednorodzinnej, a pozostałe – w zabudowie wielorodzinnej. Tak więc do pełnego zaspokojenia potrzeb w zakresie gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych w zabudowie jednorodzinnej, po uwzględnieniu 10% rezerwy, niezbędnych jest 600 pojemników typu MGB 120 litrów. Do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych w zabudowie wielorodzinnej i w obiektach użyteczności publicznej potrzebne jest łącznie 30 pojemników MGB 1100. Koszty związane z zakupem pojemników MGB 120 l wyniosą 600 szt. x 95,00 PLN = 57 000,00 PLN oraz pojemników MGB 1 100 l wynoszą 30 szt. x  992,00 PLN = 29 760,00 PLN.
Łączne koszty związane z zakupem pojemników wyniosą więc 86 760,00 PLN.
Do obsługi wyżej opisanych pojemników niezbędne jest posiadanie odpowiedniego środka transportowego wyposażonego w system załadunku i rozładunku. Powyższy pojazd powinien spełniać następujące wymagania techniczne:

· Długość zabudowy

5375 mm

· Długość wraz z odwłokiem
7265 mm

· Szerokość zabudowy

2430mm

· Wysokość zabudowy

2120 mm

· Pojemność zabudowy              21,9 m3

· Cykl pracy


17-20 sek

· Zgniot



1 : 6

· Obsługa, lewa i prawa strona

· Niezależne sterowanie płyty prowadzącej oraz płyty zagarniającej w dowolnym momencie pracy zabudowy,

· Obsługa pojemników



80 – 1100 l

· Regulacja prędkości opróżniania pojemników
80 – 1100 l

· Udźwig





800 kg

· Pneumatyczna regulacja belki ograniczającej ruch pojemników 80 – 240

· Pneumatyczna regulacja łyżew otwierających pokrywy pojemników 1100

· Podwozie 3 osiowe

· Rozstaw osi (1 – 3) 5200 mm 

· Silnik 280 KM

· DMC 26 000 kg

· Przystawka odbioru mocy 350 Nm

· Podwozie przystosowane do zabudowy

[image: image6.jpg]



Niezbędne nakłady inwestycyjne na sprzęt transportowy spełniający powyższe wymagania wynoszą około 420 000,00 PLN. Powyższy samochód specjalistyczny do transportu odpadów na terenie Gminy Wilczęta w zależności od przyjętych rozwiązań organizacyjno-prawnych może być:
· własnością firmy posiadającej odpowiednie zezwolenia Wójta na wywóz odpadów na terenie gminy

· własnością podmiotu powołanego przez gminy skupione wokół Braniewskiego Regionu Gospodarki Odpadami – w przypadku podjęcia decyzji o realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami  

· własnością Zakładu Komunalnego – w przypadku podjęcia decyzji obsługi systemu gminnego.
Posiadanie odpowiedniego sprzętu do gromadzenia i transportu odpadów komunalnych zmieszanych nie gwarantuje osiągnięcia zamierzonego celu. Koniecznym jest podjęcie następujących dodatkowych działań:

· Systematyczne podnoszenie poziomu świadomości na temat szkodliwości niekontrolowanego pozbywania się odpadów poprzez ich spalanie w piecach CO lub na powierzchni ziemi oraz wyrzucania ich w miejscach do tego nie przeznaczonych,

· Opracowanie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilczęta i podjęcie odpowiedniej uchwały Rady Gminy w celu jego zatwierdzenia

· Opracowanie i wdrożenie Zarządzeń Wójta Gminy Wilczęta w zakresie uzyskiwania zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 

· Opracowanie i wdrożenie ewidencji:

· zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,

· przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej, 

· umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gmin.

Dla realizacji ww. zadań wskazane jest podjęcie następujących przedsięwzięć:

· Opracowanie, druk lub wykorzystanie istniejących ulotek i plakatów dotyczących zagrożeń ze strony odpadów i ich dystrybucja poprzez sołtysów,

· Podanie do publicznej wiadomości nazw firm posiadających odpowiednie pozwolenia na transport i unieszkodliwianie odpadów na terenie gminy,

· Utworzenie porozumienia gmin lub związku gmin w celu organizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi w układzie ponadgminnym oraz wspólnych przedsięwzięć 

· Planowanie i realizacja rozwiązań kompleksowych, zintegrowanych, uwzględniających wszystkie wytwarzane odpady możliwe do wspólnego zagospodarowania.
Wprowadzenie pełnego systemu gromadzenia i transportu odpadów komunalnych zmieszanych na terenie Gminy Wilczęta pozwoli na uzyskanie następujących efektów w poszczególnych latach:
Tab. 9 Planowana ilość odpadów komunalnych odpadów do składowania GMINY WILCZĘTA (2006 – 2015r.) [Mg/rok]

	Wyszczególnienie
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Ilość wytwarzanych odpadów [Mg]
	756,90
	756,45
	755,99
	755,54
	752,31
	751,86
	751,41
	750,96
	750,51
	750,06

	Zakładana ilość odpadów do składowania [Mg]
	575,24
	537,08
	514,08
	483,55
	451,38
	436,08
	413,27
	398,01
	382,76
	382,53


Źródło: Obliczenia własne
6.1.1.2 Gromadzenie i transport odpadów opakowaniowych
Najskuteczniejszą, a zarazem najtrudniejszą formą selektywnej zbiórki odpadów jest zbiórka „u źródła”, tj. indywidualna zbiórka na każdej posesji. Zaletą tej formy jest otrzymanie czystych, jednorodnych odpadów, wadą duża liczba zbiorników lub worków foliowych i rozbudowany system transportu. Selekcja „u źródła” jest formą elastyczną, umożliwiającą stopniowe dochodzenie do coraz bardziej precyzyjnego selekcjonowania.

Aby móc w pełni określić ilości i rodzaje pojemników, kontenerów do gromadzenia poszczególnych frakcji odpadów opakowaniowych należy wziąć pod uwagę następujące elementy:

· RODZAJ ZABUDOWY,

· ILOŚĆ ODPADÓW,

· CZĘSTOTLIWOŚĆ WYWOZU ODPADÓW.

Na terenie Gminy Wilczęta będą gromadzone i transportowane następujące odpady opakowaniowe:

· papier i tektura,

· opakowania szklane (białe i kolorowe),
· tworzywa sztuczne,

· opakowania aluminiowe,

· opakowania stalowe,

· opakowania wielomateriałowe (kartoniki po sokach, mleku).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z dn. 31 października 2005 r.) odpady opakowaniowe z papieru zbiera się do pojemników w kolorze niebieskim, oznakowanych napisem „PAPIER”, wykonanych z materiałów trudnopalnych, zabezpieczonych przed zwilgoceniem. W obiektach użyteczności publicznej dopuszcza się zbieranie odpadów opakowaniowych z papieru do pojemników wykonanych z tektury falistej, worków papierowych lub worków z tworzyw sztucznych. 
Odpady opakowaniowe ze szkła (z wyłączeniem ampułek) zbiera się do dwóch rodzajów pojemników:

· szkło bezbarwne do pojemników w kolorze białym, oznakowanych napisem „SZKŁO BEZBARWNE”

· szkło kolorowe do pojemników w kolorze zielonym, oznakowanych napisem „SZKŁO KOLOROWE”.

Odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe zbiera się do pojemników w kolorze żółtym, oznakowanych napisem „METALE, TWORZYWA SZTUCZNE” wykonanych z materiałów trudnopalnych.

W przypadku zbierania odpadów opakowaniowych, w terminach określonych przez podmiot dokonujący zbierania tych odpadów dopuszcza się zbieranie odpadów opakowaniowych do worków wykonanych z tworzyw sztucznych.
Gromadzenie odpadów opakowaniowych w zabudowie jednorodzinnej oparte będzie na workach plastikowych 110 litrowych i wiązkach.

PAPIER i TEKTURA będą gromadzone w wiązkach przygotowywanych przez mieszkańców. Proponuje się aby jeden raz w miesiącu ww. opakowania były wystawiane przy krawężniku do odbioru. 
OPAKOWANIA SZKLANE (butelki i słoiki) będą gromadzone z rozdziałem na opakowania wykonane ze szkła białego i kolorowego. Tak więc do wyposażenia gospodarstwa domowego potrzebny jest zestaw składających się z 2 worków 110 litrów. Zakłada się, że częstotliwość odbioru opakowań szklanych powinna wynosić 1 raz w miesiącu. Zebrane opakowania muszą być wystawiane przy krawężniku przez mieszkańców.

OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH – to przede wszystkim butelki po napojach, opakowania po artykułach spożywczych (kubki, tacki itp.), chemii gospodarczej (butelki po szamponach, płynach do mycia naczyń itp.), opakowania zbiorcze typu reklamówki itp.

Do zbiórki ww. odpadów opakowaniowych na terenach zabudowy jednorodzinnej zastosowanie będą miały worki plastikowe 120 litrowe. Gromadzone opakowania ze względu na swój przestrzenny charakter odbierane będą 2 razy w miesiącu. Zebrane opakowania muszą być wystawiane przy krawężniku przez mieszkańców.

OPAKOWANIA Z ALUMINIUM I STALOWE – to przede wszystkim puszki po piwie, napojach gazowanych i konserwach. Do zbiórki ww. odpadów opakowaniowych na terenach zabudowy jednorodzinnej zastosowanie będą miały worki plastikowe 110 litrowe. Gromadzone opakowania odbierane będą 1 raz w miesiącu. Zebrane opakowania muszą być wystawiane przy krawężniku przez mieszkańców. Do zbiórki ww. odpadów opakowaniowych na terenach zabudowy jednorodzinnej zastosowanie będą miały worki plastikowe 110 litrowe. Gromadzone opakowania odbierane będą 1 raz w miesiącu. Zebrane opakowania muszą być wystawiane przy krawężniku przez mieszkańców.

Na terenie Polski od 10 lat wprowadzany jest jednolity system znakowania i barwienia worków do selektywnej zbiórki odpadów. Zgodnie z tą systematyką do zbiórki surowców opakowaniowych na terenie Gminy Wilczęta stosowane będą następujące worki plastikowe:

1. Opakowania szklane bezbarwne – worek koloru białego,

2. Opakowania szklane kolorowe – worek koloru zielonego,

3. Opakowania z tworzyw sztucznych – worek koloru żółtego,

4. Opakowania z aluminium i stalowe – worek koloru różowego,

5. Ewentualny worek na papier – koloru niebieskiego.

[image: image7.jpg]U= A

Worki z tasmg i otworami do zawieszania i zawigzania




Na terenie gminy Wilczęta każde gospodarstwo domowe (w zabudowie jednorodzinnej) powinno być co miesiąc wyposażane w 5 worków plastikowych do gromadzenia odpadów opakowaniowych. Na terenie gminy znajduje się 546 gospodarstw domowych. Zakładając 10% zapas, planuje się zakup 600 zestawów worków. Koszt zakupu 1 worka wynosi 0,33 PLN, tak więc miesięczne koszty związane z zakupem 600 zestawów worków wyniesie 5 szt. x 0,33 PLN x 600 = 990,00 PLN. Roczne koszty zakupu worków wyniosą więc 990,00 PLN x 12 = 11 880,00 PLN.
Do odbioru gromadzonych odpadów opakowaniowych w zabudowie jednorodzinnej służyć będzie zestaw ciągnik rolniczy wraz z przyczepą oraz obsługa składającą się z kierowcy i 2 pracowników.

Gromadzenie odpadów opakowaniowych w zabudowie wielorodzinnej oraz w obiektach użyteczności publicznej, sklepach, przedsiębiorstwach oparte będzie na modelowanych pojemnikach typu FL 1100 litrów. Pojemniki te oprócz roli podstawowej pełnić również będą funkcję edukacyjną promując selektywne zbieranie odpadów wśród mieszkańców jak też turystów odwiedzających teren gminy Wilczęta. Gmina wyposaży w pojemniki obiekty użyteczności publicznej, znajdujące się na obszarze gminy. W związku z powyższym do sprawnego funkcjonowania systemu gromadzenia odpadów opakowaniowych niezbędne jest posiadanie 30 zestawów składających się z następujących pojemników:

· 1 pojemnik na papier i tekturę,

· 2 pojemniki na opakowania szklane (jeden na opakowania bezbarwne, drugi na opakowania kolorowe),

· 2 pojemnik na tworzywa sztuczne (ze względu na objętościowy charakter opakowań wykonanych z tworzyw sztucznych) ,

· 1 pojemnik na opakowania stalowe i aluminiowe,

Tak więc łącznie w skład jednego zestawu wchodzi 6 pojemników. Łączna ilość pojemników typu FL 1100 wyniesie 180 sztuk. Koszt zakupu ww. pojemników to  6 szt.  x 992,00 PLN x 30 zestawów = 178 560,00 PLN.
Do obsługi tj. opróżniania ww. pojemników stosowany będzie pojazd stosowany do obsługi pojemników na odpady zmieszane (po uprzednim oczyszczeniu) lub ciągnik wraz z przyczepą wraz z obsługą. Poniżej przedstawiono częstotliwość obsługi zestawów pojemników do gromadzenia odpadów opakowaniowych:

Papier i tektura  - proponuje się aby 2 razy w miesiącu ww. opakowania były odbierane przez jednostkę obsługującą system gromadzenia i transportu odpadów opakowaniowych. 

Opakowania szklane (butelki i słoiki) powinny być gromadzone z rozdziałem na opakowania wykonane ze szkła białego i kolorowego. Tak więc do 1 zestawu potrzebne są 2 pojemniki. Proponuje się aby 2 razy w miesiącu ww. opakowania były odbierane przez jednostkę obsługującą system gromadzenia i transportu odpadów opakowaniowych. 

Opakowania z tworzyw sztucznych – to przede wszystkim butelki po napojach, opakowania po artykułach spożywczych (kubki, tacki itp.) chemii gospodarczej (butelki po szamponach, płynach do mycia naczyń itp.), opakowania zbiorcze typu reklamówki itp. Proponuje się (ze względu na objętościowy charakter opakowań z tworzyw sztucznych) aby 1 raz w tygodniu ww. opakowania były odbierane przez jednostkę obsługującą system gromadzenia i transportu odpadów opakowaniowych. 

Opakowania z aluminium i stalowe – to przede wszystkim puszki po piwie i napojach gazowanych i konserwach. Proponuje się aby 1 raz w miesiącu ww. opakowania były odbierane przez jednostkę obsługującą system gromadzenia i transportu odpadów opakowaniowych. 
Zebrane odpady opakowaniowe zwożone będą do Centrum Recyklingu i umieszczane w odpowiednich kontenerach w celu zebrania partii handlowych.

Wprowadzenie pełnego systemu gromadzenia i transportu odpadów opakowaniowych na terenie gminy Wilczęta pozwoli na uzyskanie następujących efektów w poszczególnych latach:

Tab. 10 Planowany odzysk i recykling odpadów opakowaniowych na terenie GMINY WILCZĘTA (2006 – 2015r.)
	 Wyszczególnienie
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Opakowania papierowe [Mg]
	23,51
	25,07
	25,57
	26,08
	27,11
	28,13
	29,16
	30,18
	31,20
	31,18

	Opakowania z tworzyw sztucznych [Mg]
	4,99
	5,67
	5,67
	5,66
	5,66
	5,66
	5,65
	5,65
	5,65
	5,64

	Opakowania szklane [Mg]
	22,61
	25,83
	29,04
	32,24
	35,45
	35,43
	35,41
	38,60
	38,58
	38,55

	Opakowania z blachy stalowej [Mg]
	0,99
	1,10
	1,38
	1,65
	1,93
	2,20
	2,20
	2,47
	2,75
	2,75

	Opakowania aluminiowe [Mg]
	0,55
	0,63
	0,66
	0,66
	0,71
	0,71
	0,71
	0,78
	0,78
	0,78

	RAZEM DO ODZYSKU I RECYKLINGU [Mg]
	52,67
	58,30
	62,32
	66,30
	70,85
	72,13
	73,12
	77,69
	78,96
	78,91


Źródło: Obliczenia własne

6.1.1.3 Gromadzenie i transport odpadów niebezpiecznych
Na obszarze gminy Wilczęta zostanie utworzony Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON). Punkt ten będzie utworzony na terenie Centrum Recyklingu, które będzie wyposażone m.in. w tzw. Ekoskład (kontener o objętości 40m3) przystosowany do magazynowania odpadów niebezpiecznych. Na terenie GPZON przyjmowane będą bezpłatnie odpady niebezpieczne od mieszkańców oraz odpłatnie od małych i średnich przedsiębiorstw:
· opakowania po środkach ochrony roślin,

· baterie i akumulatory,

· lampy rtęciowe,

· opakowania po farbach i lakierach,

· przeterminowane lekarstwa,

· oleje odpadowe,

· zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne.

Odpady niebezpieczne transportowane będą przez samych mieszkańców lub małe i średnie przedsiębiorstwa. Dlatego też Zarządzeniem Wójta Gminy Wilczęta ustalone zostaną godziny i dni pracy GPZON oraz podane zostaną do publicznej wiadomości szczegółowe wymagania stawiane odpadom przyjmowanym w GPZON. 

Na terenie Centrum Recyklingu zostanie ustawiony kontener specjalistyczny typu EKO-SKŁAD ESS z pełnym wyposażeniem:

· pojemnik ATB na zużyte akumulatory,

· pojemnik LSTRB na zużyte świetlówki

· pojemnik na zużyte baterie,

· beczki atestowane z odejmowanym wiekiem do opakowań po środkach ochrony roślin, farbach i lakierach, lekarstwach itp.

[image: image8.png]



Koszt zakupu przedstawionego eko składu (bez wyposażenia) na odpady niebezpieczne wynosi około  27 000,00 PLN.
Koszt zakupu wyposażenia do czasowego gromadzenia odpadów niebezpiecznych wewnątrz eko składu wyniesie 10 100,00 PLN. 

Łączne koszty wyniosą więc 37 100,00 PLN. 

Wprowadzenie pełnego systemu gromadzenia i transportu odpadów niebezpiecznych występujących w odpadach komunalnych na terenie Gminy Wilczęta pozwoli na uzyskanie następujących efektów w poszczególnych latach:

Tab. 11 Planowany odzysk odpadów niebezpiecznych na terenie GMINY WILCZĘTA – 2006 – 2015r. [Mg/rok]

	Wyszczególnienie
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Liczba mieszkańców
	3353
	3351
	3349
	3347
	3345
	3343
	3341
	3339
	3337
	3335

	Planowany odzysk odpadów niebezpiecznych [Mg]
	1,48
	2,01
	2,55
	3,01
	3,35
	4,01
	4,68
	5,01
	5,34
	5,34


Źródło: Obliczenia własne

W celu zachęcenia mieszkańców do selektywnego gromadzenia odpadów niebezpiecznych i dostarczania ich do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych należy prowadzić permanentną edukację ekologiczną oraz w regulaminie utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Wilczęta, zawrzeć odpowiednie zapisy mówiące o konieczności pozbywania się odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych jedynie na terenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. 
6.1.1.4 Gromadzenie i transport odpadów biodegradowalnych
Zgodnie z przyjętymi celami gminnego planu gospodarki odpadami dla Gminy Wilczęta jest skierowanie w roku 2010 na składowiska do 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995) oraz w roku 2013 do 50% całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).
Aby określić te wielkości należy znać ilość odpadów ulegających biodegradacji w 1995 roku na terenie Gminy Wilczęta:
Tab. 12 Ilość odpadów ulegających biodegradacji powstała na terenie gminy Wilczęta w 1995 r.

	 Wyszczególnienie
	1995 r.

	Liczba mieszkańców
	3326

	Odpady organiczne roślinne [Mg]
	63,2

	Odpady organiczne zwierzęce [Mg]
	3,7

	Odpady organiczne inne [Mg]
	7,5

	Odpady zielone [Mg]
	14,1

	RAZEM ORGANICZNE [Mg]
	88,42

	Papier i karton nieopakowaniowy [Mg]
	36,1

	Opakowania papierowe [Mg]
	52,3

	RAZEM BIODEGRADOWALNE [Mg]
	176,87


Źródło: Obliczenia własne

W poniższej tabeli określono ilości odpadów biodegradowalnych w poszczególnych latach na terenie Gminy Wilczęta oraz wskazano ilości tychże odpadów, które muszą być poddane procesom  odzysku:

Tab. 13 Planowany recykling odpadów biodegradowalnych na terenie GMINY WILCZĘTA – 2006 – 2015r. [Mg/rok]
	 Wyszczególnienie
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Odpady organiczne roślinne [Mg]
	63,0
	63,0
	63,0
	62,9
	62,9
	62,8
	62,8
	62,8
	62,7
	62,7

	Odpady organiczne zwierzęce  [Mg]
	3,7
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6

	Odpady organiczne inne  [Mg]
	7,6
	7,6
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,4
	7,4

	Odpady zielone  [Mg]
	14,2
	14,2
	14,2
	14,2
	14,1
	14,0
	14,0
	14,0
	14,0
	14,0

	RAZEM ORGANICZNE  [Mg]
	88,47
	88,42
	88,37
	88,32
	88,05
	88,00
	87,94
	87,89
	87,84
	87,79

	Papier i karton nieopakowaniowy  [Mg]
	36,0
	36,0
	36,0
	36,0
	35,6
	35,6
	35,5
	35,5
	35,5
	35,5

	Opakowania papierowe  [Mg]
	52,3
	52,2
	52,2
	52,2
	51,6
	51,6
	51,6
	51,5
	51,5
	51,5

	RAZEM ODPADY BIODEGRADOWALNE  [Mg]
	176,76
	176,66
	176,55
	176,44
	175,25
	175,15
	175,04
	174,94
	174,83
	174,73

	Do składowania [Mg]
	151,52
	146,80
	142,08
	137,37
	132,65
	117,91
	103,18
	88,44
	84,65
	80,86

	Do unieszkodliwiania [Mg]
	25,24
	29,86
	34,47
	39,08
	42,60
	57,24
	71,87
	86,50
	90,19
	93,87


Źródło: Obliczenia własne

Aby osiągnąć limity ilości odpadów biodegradowalnych poddawanych procesom odzysku należy umożliwić mieszkańcom Gminy Wilczęta prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji.

Na terenach zabudowy jednorodzinnej nie planuje się oddzielnego systemu gromadzenia odpadów biodegradowalnych. Należy dążyć do minimalizacji powstawania tychże odpadów poprzez ich kompostowanie przydomowe. Ci właściciele posiadłości, którzy jednak będą chcieli pozbywać się bioodpadów będą musieli we własnym zakresie zakupić odpowiednie pojemniki i opłacić koszty ich opróżniania.

6.1.1.5 Gromadzenie i transport odpadów wielkogabarytowych
ODPADY WIELKOGABARYTOWE (stare meble, maszyny, urządzenia z łazienek, kuchni /wanny, zlewy/, wraki pojazdów itp.) wymagają oddzielnego systemu gromadzenia i transportu.

Odpady te powinny być demontowane na stanowiskach znajdujących się na terenie RGO, bądź gromadzone czasowo na terenie Centrum Recyklingu. Część z tych odpadów można po demontażu i wykorzystać jako surowce wtórne (m.in. złom, tworzywa sztuczne, szkło). 

Na terenie Gminy Wilczęta 1 raz w kwartale odbywać się będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców. Powinni oni być wcześniej poinformowani o terminach odbioru ww. odpadów.

Należy również umożliwić mieszkańcom zamówienie płatnej usługi odbioru odpadów wielkogabarytowych na telefon.

Odpady wielkogabarytowe mieszkańcy mogą również dowozić własnymi środkami transportu do Centrum Recyklingu.
Do odbioru gromadzonych odpadów wielkogabarytowych służyć mogą samochody ciężarowe (ciągniki rolnicze) wyposażone w odpowiednie przyczepy oraz obsługą składającą się z kierowcy i 2 pracowników.

Wprowadzenie pełnego systemu gromadzenia i transportu odpadów wielkogabarytowych występujących w odpadach komunalnych na terenie Gminy Wilczęta pozwoli na uzyskanie następujących efektów w poszczególnych latach:

Tab. 14 Planowany odzysk odpadów wielkogabarytowych na terenie GMINY WILCZĘTA – 2006 – 2015r. [Mg/rok]
	Wyszczególnienie
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Liczba mieszkańców
	3353
	3351
	3349
	3347
	3345
	3343
	3341
	3339
	3337
	3335

	Planowany odzysk odpadów wielkogabarytowych [Mg]
	10,1
	15,1
	19,1
	23,1
	25,1
	27,6
	30,1
	32,6
	35,0
	35,0


Źródło: Obliczenia własne

6.1.1.6 Gromadzenie i transport odpadów budowlanych
Gromadzeniem i transportem odpadów budowlanych z miejsc ich powstawania zajmować się będą:

· wytwórcy tych odpadów tj. firmy budowlane, osoby prawne prowadzące prace remontowe;

· specjalistyczne firmy zajmujące się zbiórką, transportem odpadów.

Zgromadzone odpady budowlane będą kierowane na teren Centrum Recyklingu w Wilczętach, a następnie po odpowiednim ich przygotowaniu kierowane będą do przesypywania warstw odpadów na składowisku, do naprawy dróg lokalnych, czy też będą wykorzystywane na potrzeby gospodarcze mieszkańców. Odpady budowlane nie zagospodarowane przez gminę będą trafiały do ZZO w Braniewie - Rudłowie.
Wprowadzenie pełnego systemu gromadzenia i transportu odpadów budowlanych występujących w odpadach komunalnych na terenie Gminy Wilczęta pozwoli na uzyskanie następujących efektów w poszczególnych latach:
Tab. 15 Planowany odzysk odpadów budowlanych na terenie GMINY WILCZĘTA – 2006 – 2015r. [Mg/rok]
	Wyszczególnienie
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Liczba mieszkańców
	3353
	3351
	3349
	3347
	3345
	3343
	3341
	3339
	3337
	3335

	Planowany odzysk odpadów budowlanych [Mg]
	21,3
	28,4
	35,5
	42,5
	57,0
	64,1
	71,2
	78,3
	85,4
	92,4


Źródło: Obliczenia własne
6.1.2 Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
6.1.2.1 Centrum Recyklingu
Zgodnie z definicją odzysku zawartą w ustawie o odpadach, jako „Odzysk - rozumie się przez to wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do ustawy o odpadach”. Na terenie Gminy Wilczęta odpady opakowaniowe, wielkogabarytowe, budowlane, niebezpieczne, biodegradowalne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie są i nie będą przetwarzane, lecz jedynie przygotowywane do formy handlowej tj.:

· sortowane na kolory, 

· prasowane i belowane,

· magazynowane w celu uzyskania ilości handlowej.

Jak wynika z opisu systemów gromadzenia i transportu odpadów opakowaniowych, wielkogabarytowych i niebezpiecznych, zbiorczym punktem ich selektywnego, czasowego gromadzenia, będzie Centrum Recyklingu.
W celu sprawnego realizowania zadań związanych z gospodarką odpadami Centrum Recyklingu powinno być wyposażone docelowo w następujące urządzenia:

· Belownica (prasa) do prasowania makulatury, butelek PET, innych tworzyw sztucznych, puszek aluminiowych itp.,

· 16 kontenerów o pojemności 36,9 m3 systemu ABROLL do zbiorczego gromadzenia odpadów opakowaniowych, wielkogabarytowych, budowlanych, niebezpiecznych, biodegradowalnych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zmieszanych:

	Rodzaj kontenerów
	Ilości

	Kontener na odpady z tworzyw sztucznych
	3

	Kontener na opakowania szklane
	2

	Kontener na opony
	1

	Kontener na papier, tekturę
	1

	Kontener na metale
	1

	Kontener na gruz budowlany
	1

	Kontener na odpady niebezpieczne z wyposażeniem
	1

	Kontener na odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  (szafy, pralki itp.)
	2

	Kontener na gałęzie, trawę i inne biodegradowalne
	2

	Kontener na zmieszane odpady komunalne
	2


	RAZEM
	16


· 10 sztuk pojemników 120 litrów do manipulacji odpadów,

· 4 przyczepki samochodowe do wypożyczania dla mieszkańców Gminy Wilczęta na dowóz posortowanych odpadów,

· wózek widłowy akumulatorowy do manipulacji odpadów przygotowanych do formy handlowej lub unieszkodliwiania,

· komputer z drukarką i oprogramowaniem specjalistycznym do prowadzenia ewidencji odpadów.
Zebrane selektywnie przez mieszkańców gminy surowce opakowaniowe będą zwożone do Centrum Recyklingu, tam czasowo zmagazynowane, a następnie odbierane transportem odbiorców  do dalszego przetwarzania. Do momentu uruchomienia sortowni odpadów na terenie ZZO w Braniewie - Rudłowie, odpady opakowaniowe z Centrum Recyklingu odbierane będą przez recyklerów ostatecznych lub też przez podmioty posiadające odpowiednie uprawnienia do odbioru odpadów opakowaniowych.

Każda dostawa musi być ewidencjonowana odpowiednią kartą przekazania odpadów i fakturą, a także kartami ewidencji odpadów.

Tab. 16 Koszty budowy i wyposażenia Centrum Recyklingu
	Lp.
	Nazwa dostawy/usługi
	Koszt jednostkowy
	Koszt całkowity [PLN]
	Źródła finansowania

	1
	Modernizacja 1500 m2 nawierzchni placu manewrowego Centrum Recyklingu 
	80 PLN/m2
	120.000,00
	Środki własne Gminy Wilczęta, środki GFOŚ, WFOŚiGW, środki z EFRR, środki Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Fundacja Ekofundusz i NFOŚiGW

	2
	Zakup 15 kontenerów o pojemności 36,9 m3 systemu ABROLL do zbiorczego gromadzenia odpadów opakowaniowych, wielkogabarytowych
	15.000,00 
	225.000,00
	Środki własne Gminy Wilczęta, środki GFOŚ, WFOŚiGW, środki z EFRR, środki Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Fundacja Ekofundusz i NFOŚiGW

	3
	Zakup  kontenerów typu EKO-SKŁAD ESS do czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych wraz z instalacją elektryczną i wyposażeniem: 

· pojemnik ATB na zużyte akumulatory,

· pojemnik LSTRB na zużyte świetlówki

· pojemnik na zużyte baterie,

· beczki atestowane z odejmowanym wiekiem
	37.100,00
	37.100,00
	Środki własne Gminy Wilczęta, środki GFOŚ, WFOŚiGW, środki z EFRR, środki Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Fundacja Ekofundusz i NFOŚiGW

	4
	Zakup 4 przyczepek samochodowych do wypożyczania dla mieszkańców Gminy Wilczęta na dowóz posortowanych odpadów
	3.660,00
	14.640,00
	Środki własne Gminy Wilczęta, środki GFOŚ, WFOŚiGW, środki z EFRR, środki Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Fundacja Ekofundusz i NFOŚiGW

	5
	Zakup 10 sztuk pojemników 120 litrów do manipulacji odpadów opakowaniowych na terenie Centrum Recyklingu 
	95,00
	950,00
	Środki własne Gminy Wilczęta, środki GFOŚ, WFOŚiGW, środki z EFRR, środki Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Fundacja Ekofundusz i NFOŚiGW

	6
	Zakup belownicy o nacisku 25 Mg do prasowania surowców odpadowych oraz tworzyw sztucznych pochodzących z rolnictwa (np: folia po sianokiszonce)
	45.000,00
	45.000,00
	Środki własne Gminy Wilczęta, środki GFOŚ, WFOŚiGW, środki z EFRR, środki Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Fundacja Ekofundusz i NFOŚiGW

	7
	Zakup wózka widłowego akumulatorowego do manipulacji odpadów opakowaniowych przygotowanych do formy handlowej
	34.202,00
	34.202,00
	Środki własne Gminy Wilczęta, środki GFOŚ, WFOŚiGW, środki z EFRR, środki Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Fundacja Ekofundusz i NFOŚiGW

	8
	Zakup komputera z drukarką i oprogramowaniem specjalistycznym do prowadzenia ewidencji odpadów
	14.640,00
	14.640,00
	Środki własne Gminy Wilczęta, środki GFOŚ, WFOŚiGW, środki z EFRR, środki Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Fundacja Ekofundusz i NFOŚiGW

	ŁĄCZNE KOSZTY INWESTYCYJNE
	491.532,00


6.1.2.2 Kompostowanie odpadów biodegradowalnych
Kompostowanie jest biotermicznym procesem przerobu odpadów biologicznych w którym do rozkładu substancji organicznych wykorzystuje się pracę drobnoustrojów. Im zawdzięczamy naturalne procesy tworzenia się gleb pozwalające na rozwój życia roślinnego. Kompostowanie odpadów jest więc w najszerszym ujęciu naśladownictwem procesów występujących w przyrodzie. Przez rozwiązania techniczne procesy te intensyfikujemy, stwarzając optymalne warunki dla przemian metabolicznych. 

Na terenie Gminy Wilczęta, kompostowanie przydomowe będzie głównym sposobem wdrożenia systemu unieszkodliwiania odpadów biodegradowalnych. Ponadto, na terenie Centrum Recyklingu przewidziano 2 kontenery na odpady biodegradowalne, które w momencie uruchomienia kompostowni odpadów na terenie Braniewskiego RGO, włączone zostaną w obieg systemu gospodarki odpadami. W razie opóźnień związanych z realizacją inwestycji związanych z budową i uruchomieniem kompostowni, na terenie Centrum Recyklingu będzie istniała możliwość prowadzenia kompostowania w systemie pryzmowym odpadów biodegradowalnych.

6.1.2.3 Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych powstanie na terenie Centrum Recyklingu, gdzie zaleca się przygotowanie miejsca odpowiednio przygotowanego spełniającego wymagania ochrony środowiska do czasowego gromadzenia odpadów niebezpiecznych pochodzących od gospodarstw domowych – baterie, akumulatory, przeterminowane lekarstwa itp. Wyposażenie przykładowego punktu przedstawiono w rozdziale 6.4. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpady tego typu powinni odebrać przedsiębiorcy prowadzący instalacje do unieszkodliwiania tego typu odpadów.

Zgromadzone odpady niebezpieczne na terenie Centrum Recyklingu dostarczane będą do wyspecjalizowanych zakładów unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.
6.1.2.4 Składowanie odpadów
Gmina Wilczęta, znajdująca się w obrębie Braniewskiego Regionu Gospodarki Odpadami, docelowo przewozić będzie odpady komunalne na składowisko w Braniewie – Rudłowie. Obecnie odpady wywożone są przez firmy asenizacyjne na składowisko odpadów w Młynarach.
W poniższej tabeli przedstawiono ilości odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w kolejnych latach.
Tab. 17 Planowana ilość odpadów komunalnych do składowania na terenie GMINY WILCZĘTA [Mg/rok]
	WYSZCZEGÓLNIENIE
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Zakładana ilość odpadów do składowania [Mg]
	575,24
	537,08
	514,08
	483,55
	451,38
	436,08
	413,27
	398,01
	382,76
	382,53


Źródło: Obliczenia własne

7 HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ I INSTYTUCJE ODPOWIEDZIALNE ZA ICH REALIZACJĘ
Harmonogram realizacji przedsięwzięć na lata 2006–2010 oraz 2011-2015 oraz instytucje odpowiedzialne za ich realizację - zamieszczono w tabeli nr 18. 

Harmonogramy szczegółowe realizacji przedsięwzięć w sektorze komunalnym na lata 2006 – 2010 i 2011 – 2015 wraz z podaniem kosztów zadań w poszczególnych latach, jednostek odpowiedzialnych za realizację i źródeł finansowania zadań – podano w rozdziale 9 niniejszego opracowania. 

Tab. 18 Harmonogram realizacji przedsięwzięć na lata 2006–2010 oraz 2011-2015 oraz instytucje odpowiedzialne za ich realizację
	LL.p.
	Zadania
	Termin realizacji
	Instytucja odpowiedzialna
	Partnerzy

	
	
	2006-2010
	2011-2015 
	
	

	PRIORYTET I. Systemowe rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi opakowaniowymi, biodegradowalnymi, niebezpiecznymi, zmieszanymi, budowlanymi, wielkogabarytowymi, zużytym sprzętem AGD

	1.
	Zamknięcie i rekultywacja składowiska w Wilczętach
	×
	
	Urząd Gminy
	Starostwo Powiatowe, ZZO, Urząd Marszałkowski

	2.
	Udział w finansowaniu ZZO w Braniewie

	×
	
	Urząd Gminy
	Starostwo Powiatowe, ZZO, Urząd Marszałkowski

	3.
	Lokalizacja i wyposażenie Centrum Recyklingu
	×
	
	Urząd Gminy
	Starostwo Powiatowe, ZZO, Urząd Marszałkowski

	4.
	Lokalizacja i wyposażenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych na terenie Gminy
	×
	
	Urząd Gminy
	Starostwo Powiatowe, ZZO, Urząd Marszałkowski

	5.
	Wyposażenie gospodarstw domowych (zabudowa jednorodzinna) w zasobniki do gromadzenia odpadów zmieszanych
	×
	
	Urząd Gminy
	Gospodarstwa domowe z terenu gminy, Starostwo Powiatowe, ZZO, Urząd Marszałkowski

	6.
	Wyposażenie zabudowy wielorodzinnej i obiektów użyteczności publicznej w pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych
	×
	
	Urząd Gminy
	Gospodarstwa domowe z terenu gminy, Starostwo Powiatowe, ZZO, Urząd Marszałkowski

	7.
	Wyposażenie w pojazd do odbioru odpadów zmieszanych, opakowaniowych
	×
	
	Urząd Gminy
	Starostwo Powiatowe, ZZO, Urząd Marszałkowski

	8.
	Wyposażenie gospodarstw domowych (zabudowa jednorodzinna) w worki plastikowe do gromadzenia odpadów opakowaniowych
	×
	×
	Urząd Gminy
	Gospodarstwa domowe z terenu gminy, Starostwo Powiatowe, ZZO, Urząd Marszałkowski

	9.
	Wyposażenie w pojemniki do segregacji odpadów opakowaniowych zabudowy wielorodzinnej i obiektów użyteczności publicznej
	×
	
	Urząd Gminy
	Starostwo Powiatowe, ZZO, Urząd Marszałkowski

	10.
	Edukacja na rzecz ograniczania ilości wytwarzanych odpadów oraz ich segregacji „u źródła”
	×
	×
	Urząd Gminy
	Szkoły, NGO, mieszkańcy gminy, Starostwo Powiatowe, ZZO, Urząd Marszałkowski

	11.
	Propagowanie indywidualnego kompostowania odpadów organicznych powstających w gospodarstwach domowych i rolniczych
	×
	×
	Urząd Gminy
	Szkoły, NGO, mieszkańcy gminy, Starostwo Powiatowe, ZZO, Urząd Marszałkowski

	PRIORYTET II. Wdrożenie programu eliminacji azbestu oraz likwidacja tzw. dzikich wysypisk odpadów

	12.
	Inwentaryzacja odpadów azbestowych i zawierających azbest  (do 2006 roku) wraz z opracowaniem Gminnego Planu Likwidacji Azbestu
	×
	
	Urząd Gminy
	Starostwo Powiatowe, ZZO, Urząd Marszałkowski

	13.
	Opracowanie szczegółowej inwentaryzacji dzikich wysypisk odpadów i programu ich likwidacji
	×
	
	Urząd Gminy
	Starostwo Powiatowe, ZZO, Urząd Marszałkowski

	14.
	Likwidacja dzikich składowisk odpadów
	×
	×
	Urząd Gminy
	Starostwo Powiatowe, ZZO, Urząd Marszałkowski


MF EOG i NMF - Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

8 KOSZTY EKSPLOATACYJNE SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY WILCZĘTA
Poniżej zamieszczono podstawowe wskaźniki ekonomiczne charakteryzujące gromadzenie i transportu odpadów (wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, Mon. Pol. z 2003 r. Nr 11, poz. 159).

Jednostkowe koszty zbierania odpadów komunalnych i ich frakcji (zł/Mg)


[image: image9.emf]0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Odpady

niesegregowane

Frakcja organiczna Frakcja surowce

wtórne

zł/Mg

Zabudowa miejska – zwarta Zabudowa rozproszona


Wybierając opcję selektywnej zbiórki odpadów należy liczyć się z wyższym kosztem jednostkowym zbiórki odpadów niż w przypadku zbiórki odpadów niesegregowanych. Podobnie, transport frakcji suchej (wyselekcjonowane odpady opakowaniowe) będzie wyższy niż transport frakcji biodegradowalnej i odpadów niesegregowanych.
Jednostkowe koszty transportu (zł/Mg, km)


[image: image10.emf]0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Transport odpadów

niesegregowanych

Transport frakcji

organicznej

Transport frakcji

suchej

zł/Mg, km


8.1 Koszty gromadzenia i transportu odpadów opakowaniowych

	Wyszczególnienie 
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Opakowania papierowe  [Mg]
	23,51
	25,07
	25,57
	26,08
	27,11
	28,13
	29,16
	30,18
	31,20
	31,18

	Opakowania z tworzyw sztucznych  [Mg]
	4,99
	5,67
	5,67
	5,66
	5,66
	5,66
	5,65
	5,65
	5,65
	5,64

	Opakowania szklane  [Mg]
	22,61
	25,83
	29,04
	32,24
	35,45
	35,43
	35,41
	38,60
	38,58
	38,55

	Opakowania z blachy stalowej  [Mg]
	0,99
	1,10
	1,38
	1,65
	1,93
	2,20
	2,20
	2,47
	2,75
	2,75

	Opakowania aluminiowe  [Mg]
	0,55
	0,63
	0,66
	0,66
	0,71
	0,71
	0,71
	0,78
	0,78
	0,78

	RAZEM DO RECYKLINGU [Mg]
	52,67
	58,30
	62,32
	66,30
	70,85
	72,13
	73,12
	77,69
	78,96
	78,91

	Koszty gromadzenia odpadów do recyklingu [PLN]
	4 740   
	5 247   
	5 609   
	5 967   
	6 377   
	6 491   
	6 581   
	6 992   
	7 106   
	7 102   

	Koszty transportu  [PLN]
	948   
	1 049   
	1 122   
	1 193   
	1 275   
	1 298   
	1 316   
	1 398   
	1 421   
	1 420   

	Koszty łączne [PLN]
	5 688   
	6 296   
	6 730   
	7 161   
	7 652   
	7 790   
	7 897   
	8 391   
	8 528   
	8 523   


8.2 Koszty gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów biodegradowalnych
	Wyszczególnienie
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	RAZEM ODPADY BIODEGRADOWALNE [Mg]
	176,76
	176,66
	176,55
	176,44
	175,25
	175,15
	175,04
	174,94
	174,83
	174,73

	Do składowania [Mg]
	151,52
	146,80
	142,08
	137,37
	132,65
	117,91
	103,18
	88,44
	84,65
	80,86

	Do unieszkodliwiania [Mg]
	25,24
	29,86
	34,47
	39,08
	42,60
	57,24
	71,87
	86,50
	90,19
	93,87

	Koszty gromadzenia [PLN]
	2020
	2388
	2757
	3126
	3408
	4579
	5749
	6920
	7215
	7510

	Koszty transportu [PLN]
	303
	358
	414
	469
	511
	687
	862
	1038
	1082
	1126

	Koszty unieszkodliwiania [PLN]
	2524
	2986
	3447
	3908
	4260
	5724
	7187
	8650
	9019
	9387

	RAZEM KOSZTY [PLN]
	4847
	5732
	6618
	7503
	8180
	10989
	13799
	16608
	17316
	18024


8.3 Koszty gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
	Wyszczególnienie 
	2006
	2007
	2008
	2009
	 2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Odpady niebezpieczne [Mg]
	1,48
	2,01
	2,55
	3,01
	3,35
	4,01
	4,68
	5,01
	5,34
	5,34

	Koszty odzysku i unieszkodliwiania [PLN]
	1 180   
	1 608   
	2 036   
	2 410   
	2 676   
	3 209   
	3 742   
	4 007   
	4 271   
	4 269   


8.4 Koszty gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów budowlanych

	 Wyszczególnienie 
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Odpady budowlane
	21,3
	28,4
	35,5
	42,5
	57,0
	64,1
	71,2
	78,3
	85,4
	92,4

	Koszty unieszkodliwienia [PLN]
	3 623   
	4 827   
	6 030   
	7 232   
	9 697   
	10 903   
	12 107   
	13 310   
	14 511   
	15 711   


8.5 Koszty gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych
	Wyszczególnienie
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Odpady wielkogabarytowe
	10,1
	15,1
	19,1
	23,1
	25,1
	27,6
	30,1
	32,6
	35,0
	35,0

	Koszty gromadzenia, transportu, odzysku i unieszkodliwienia [PLN]
	2 414   
	3 619   
	4 581   
	5 543   
	6 021   
	6 619   
	7 217   
	7 813   
	8 409   
	8 404   


8.6 Koszty gromadzenia, transportu i składowania odpadów zmieszanych
Koszty związane z gromadzeniem odpadów zmieszanych ich transportem oraz unieszkodliwianiem poprzez składowanie będą pokryte przez mieszkańców Gminy Wilczęta.
	 Wyszczególnienie
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013 
	2014
	2015 

	Zakładana ilość odpadów do składowania [Mg]
	575,24
	537,08
	514,08
	483,55
	451,38
	436,08
	413,27
	398,01
	382,76
	382,53

	Koszty gromadzenia  [PLN]
	37 845   
	37 822   
	37 800   
	37 777   
	37 615   
	37 593   
	37 570   
	37 548   
	37 525   
	37 503   

	Koszty transportu [PLN]
	11 353   
	11 347   
	11 340   
	11 333   
	11 285   
	11 278   
	11 271   
	11 264   
	11 258   
	11 251   

	Koszty składowania [PLN]
	45 414   
	45 387   
	45 360   
	45 333   
	45 138   
	45 111   
	45 084   
	45 057   
	45 030   
	45 003   

	RAZEM KOSZTY SKŁADOWANIA [PLN]
	94 612   
	94 556   
	94 499   
	94 443   
	94 038   
	93 982   
	93 926   
	93 870   
	93 813   
	93 757   

	Średnioroczny koszt na 1 mieszkańca gminy [PLN/Mk]
	28,22   
	28,22   
	28,22   
	28,22   
	28,11   
	28,11   
	28,11   
	28,11   
	28,11   
	28,11   

	Średnioroczny koszt na 1 gospodarstwo domowe [PLN/gosp. dom.]
	82,11   
	82,11   
	82,11   
	82,11   
	81,81   
	81,81   
	81,81   
	81,81   
	81,81   
	81,81   


8.7 Całkowite koszty wdrażania zintegrowanego systemu gospodarki odpadami 
	Wyszczególnienie
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Koszty gromadzenia, transportu i składowania odpadów zmieszanych [PLN]
	94 612   
	94 556   
	94 499   
	94 443   
	94 038   
	93 982   
	93 926   
	93 870   
	93 813   
	93 757   

	Koszty unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych [PLN]
	1 180   
	1 608   
	2 036   
	2 410   
	2 676   
	3 209   
	3 742   
	4 007   
	4 271   
	4 269   

	Koszty odzysku opakowań [PLN]
	5 688   
	6 296   
	6 730   
	7 161   
	7 652   
	7 790   
	7 897   
	8 391   
	8 528   
	8 523   

	Koszty unieszkodliwiania odpadów biodegradowalnych [PLN]
	4 847   
	5 732   
	6 618   
	7 503   
	8 180   
	10 989   
	13 799   
	16 608   
	17 316   
	18 024   

	Koszty odzysku i unieszkodliwienia odpadów budowlanych [PLN]
	3 623   
	4 827   
	6 030   
	7 232   
	9 697   
	10 903   
	12 107   
	13 310   
	14 511   
	15 711   

	Koszty gromadzenia, transportu, odzysku i unieszkodliwienia odpadów wielkogabarytowych [PLN]
	2 414   
	3 619   
	4 581   
	5 543   
	6 021   
	6 619   
	7 217   
	7 813   
	8 409   
	8 404   

	RAZEM KOSZTY [PLN]
	112 364   
	116 639   
	120 495   
	124 291   
	128 264   
	133 492   
	138 687   
	143 998   
	146 848   
	148 687   

	Średnioroczne koszty funkcjonowania systemu na 1 mieszkańca [PLN/Mk]
	33,51   
	34,81   
	35,98   
	37,14   
	38,35   
	39,93   
	41,51   
	43,13   
	44,01   
	44,58   

	Średnioroczne koszty funkcjonowania systemu na 1 gospodarstwo domowe [PLN/gosp. dom.]
	123,66   
	128,44   
	132,76   
	137,03   
	141,49   
	147,35   
	153,17   
	159,13   
	162,38   
	164,51   


9 Harmonogram uruchamiania środków finansowych i ich źródła 

9.1 Harmonogram
W niniejszym rozdziale, przedstawiono zadania z zakresu gospodarki odpadami wraz z szacunkowymi kosztami, terminem realizacji oraz wskazaniem źródeł ich finansowania. 

Tab. 19 Zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w perspektywie do roku 2010 i 2015

	Lp.
	Zadania
	lata 2006-2010 [PLN]
	lata 2011-2015 [PLN]
	Źródła finansowania
	Partnerzy

	PRIORYTET I. Systemowe rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi opakowaniowymi, biodegradowalnymi, niebezpiecznymi, zmieszanymi, budowlanymi, wielkogabarytowymi, zużytym sprzętem AGD 

	DZIAŁANIA INWESTYCYJNE

	1.
	Rekultywacja i zamknięcie składowiska w Wilczętach
	150 000,00
	0,00
	Środki własne Gminy Wilczęta, środki GFOŚ, WFOŚiGW, środki z EFRR, środki Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Fundacja Ekofundusz i NFOŚiGW
	Starostwo Powiatowe, ZZO, Urząd Marszałkowski

	2.
	Udział w finansowaniu ZZO w Braniewie

	100 000,00
	0,00
	Środki własne Gminy Wilczęta, środki GFOŚ, WFOŚiGW, środki Z EFRR, środki Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Fundacja Ekofundusz i NFOŚiGW
	Starostwo Powiatowe, ZZO, Urząd Marszałkowski

	3.
	Lokalizacja i wyposażenie Centrum Recyklingu
	491 532,00
	0,00
	Środki własne Gminy Wilczęta, środki GFOŚ, WFOŚiGW, środki Z EFRR, środki Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Fundacja Ekofundusz i NFOŚiGW
	Starostwo Powiatowe, ZZO, Urząd Marszałkowski

	4.
	Lokalizacja i wyposażenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych na terenie Centrum Recyklingu
	37 100,00
	0,00
	Środki własne Gminy Wilczęta, środki GFOŚ, WFOŚiGW, środki Z EFRR, środki Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Fundacja Ekofundusz i NFOŚiGW
	Starostwo Powiatowe, ZZO, Urząd Marszałkowski

	5.
	Wyposażenie gospodarstw domowych (zabudowa jednorodzinna) w zasobniki do gromadzenia odpadów zmieszanych
	57 000,00
	0,00
	Środki własne Gminy Wilczęta, środki GFOŚ, WFOŚiGW, środki Z EFRR, środki Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Fundacja Ekofundusz i NFOŚiGW
	Gospodarstwa domowe z terenu gminy, Starostwo Powiatowe, ZZO, Urząd Marszałkowski

	6.
	Wyposażenie zabudowy wielorodzinnej i obiektów użyteczności publicznej w pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych
	29 760,00
	0,00
	Środki własne Gminy Wilczęta, środki GFOŚ, WFOŚiGW, środki Z EFRR, środki Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Fundacja Ekofundusz i NFOŚiGW
	Gospodarstwa domowe z terenu gminy, Starostwo Powiatowe, ZZO, Urząd Marszałkowski

	7.
	Wyposażenie w pojazd do odbioru odpadów zmieszanych, opakowaniowych
	420 000,00
	0,00
	Środki własne Gminy Wilczęta, środki GFOŚ, WFOŚiGW, środki Z EFRR, środki Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Fundacja Ekofundusz i NFOŚiGW
	Starostwo Powiatowe, ZZO, Urząd Marszałkowski

	8.
	Wyposażenie gospodarstw domowych (zabudowa jednorodzinna) w worki plastikowe do gromadzenia odpadów opakowaniowych
	59 400,00
	59 400,00
	Środki własne Gminy Wilczęta, środki GFOŚ, WFOŚiGW, środki Z EFRR, środki Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Fundacja Ekofundusz i NFOŚiGW
	Gospodarstwa domowe z terenu gminy, Starostwo Powiatowe, ZZO, Urząd Marszałkowski

	9.
	Wyposażenie w pojemniki do segregacji odpadów opakowaniowych zabudowy wielorodzinnej i obiektów użyteczności publicznej
	178 560,00
	0
	Środki własne Gminy Wilczęta, środki GFOŚ, WFOŚiGW, środki Z EFRR, środki Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Fundacja Ekofundusz i NFOŚiGW
	Starostwo Powiatowe, ZZO, Urząd Marszałkowski

	RAZEM NAKŁADY INWESTYCYJNE
	 1 523 352,00 
	           59 400,00    
	 
	 

	KOSZTY EKSPLOATACYJNE

	10.
	Koszty gromadzenia, transportu i składowania odpadów zmieszanych do poniesienia przez mieszkańców Gminy Wilczęta
	472 148
	469 348
	opłaty od mieszkańców, WFOŚ, środki własne gminy, środki unijne
	Gospodarstwa domowe z terenu gminy, Starostwo Powiatowe, ZZO, Urząd Marszałkowski

	11.
	Koszty gromadzenia, transportu i odzysku odpadów opakowaniowych
	33 527   
	41 128   
	opłaty od mieszkańców, WFOŚ, środki własne gminy, środki unijne
	Gospodarstwa domowe z terenu gminy, Starostwo Powiatowe, ZZO, Urząd Marszałkowski

	12.
	Koszty gromadzenia, transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych występujących w odpadach komunalnych w tym utylizacja odczynników chemicznych w placówkach podlegających gminie (oświata)
	9 911   
	19 498   
	środki własne gminy,
	Gospodarstwa domowe z terenu gminy, Starostwo Powiatowe, ZZO, Urząd Marszałkowski

	13.
	Koszty gromadzenia, transportu i unieszkodliwiania odpadów biodegradowalnych
	32 879   
	76 735   
	środki gospodarstw domowych, środki własne gminy, 
	Gospodarstwa domowe z terenu gminy, Starostwo Powiatowe, ZZO, Urząd Marszałkowski

	14.
	Koszty gromadzenia, transportu i unieszkodliwiania odpadów budowlanych
	31 409   
	66 541   
	środki gospodarstw domowych, podmiotów gospodarczych, środki własne gminy, 
	Podmioty gospodarcze, Gospodarstwa domowe z terenu gminy, Starostwo Powiatowe, ZZO, Urząd Marszałkowski

	15.
	Koszty gromadzenia, transportu i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych
	22 178   
	38 462   
	środki gospodarstw domowych, podmiotów gospodarczych, środki własne gminy,
	 Gospodarstwa domowe z terenu gminy, Starostwo Powiatowe, ZZO, Urząd Marszałkowski

	16.
	Edukacja na rzecz ograniczania ilości wytwarzanych odpadów oraz ich segregacji „u źródła”
	8 000
	8 000
	Środki własne Gminy Wilczęta, środki GFOŚ, WFOŚiGW, środki Z EFRR, środki Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Fundacja Ekofundusz i NFOŚiGW
	Szkoły, NGO, mieszkańcy gminy, Starostwo Powiatowe, ZZO, Urząd Marszałkowski

	17.
	Propagowanie indywidualnego kompostowania odpadów organicznych powstających w gospodarstwach domowych i rolniczych
	5 000
	6 000
	Środki własne Gminy Wilczęta, środki GFOŚ, WFOŚiGW, środki Z EFRR, środki Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Fundacja Ekofundusz i NFOŚiGW
	Szkoły, NGO, mieszkańcy gminy, Starostwo Powiatowe, ZZO, Urząd Marszałkowski

	RAZEM KOSZTY EKSPLOATACYJNE
	615 052,00
	725 712,00
	 
	 

	RAZEM PRIORYTET I
	 2 138 404,00    
	         785 112,00    
	 
	 

	PRIORYTET II. Wdrożenie programu eliminacji azbestu oraz likwidacja tzw. dzikich wysypisk odpadów

	18.
	Inwentaryzacja odpadów azbestowych i zawierających azbest  (do 2006 roku) wraz z opracowaniem Gminnego Planu Likwidacji Azbestu
	5 000
	0
	Środki własne Gminy Wilczęta, środki GFOŚ, WFOŚiGW, środki Z EFRR, środki Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Fundacja Ekofundusz i NFOŚiGW
	Starostwo Powiatowe, ZZO, Urząd Marszałkowski

	19.
	Opracowanie szczegółowej inwentaryzacji dzikich wysypisk odpadów i programu ich likwidacji
	3 000
	0
	Środki własne Gminy Wilczęta, środki GFOŚ, WFOŚiGW, środki Z EFRR, środki Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Fundacja Ekofundusz i NFOŚiGW
	Starostwo Powiatowe, ZZO, Urząd Marszałkowski

	20.
	Likwidacja dzikich składowisk odpadów
	15 000
	15 000
	Środki własne Gminy Wilczęta, środki GFOŚ, WFOŚiGW, środki Z EFRR, środki Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Fundacja Ekofundusz i NFOŚiGW
	Starostwo Powiatowe, ZZO, Urząd Marszałkowski

	RAZEM PRIORYTET II
	23 000
	15 000
	 
	 

	CAŁKOWITE KOSZTY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY WILCZĘTA

	

	RAZEM
	2 161 404,00    
	800 112,00    
	 
	 


9.2 Sposoby finansowania, instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów 

9.2.1 Koszty inwestycyjne

Zakres przewidywanych inwestycji obejmujących nie tylko obiekty infrastruktury, ale także maszyny i urządzenia stanowiące środki trwałe (samochód specjalistyczny, maszyny i urządzenia, pojemniki) powinien być przedmiotem studium wykonalności poszczególnych inwestycji. Celem tej analizy jest określenie realności wykonania zamierzonych przedsięwzięć zarówno pod kątem ich sfinansowania, jak i konsekwencji finansowych wdrożenia, a więc poziomu niezbędnych do pokrycia kosztów eksploatacji cen usług. Koszty inwestycji mogą być pokrywane z następujących źródeł:

· opłaty odbiorców usług - stanowią dość pewne źródło środków finansowych pod warunkiem, że ich poziom pozwala na pokrycie całości kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych w skali roku; 

· środki własne budżetu gminy - jest to najtańszy, bo bezzwrotny, dotacyjny środek finansowy. Konieczne jest uwzględnienie tego typu wydatków w budżetach gmin, co powoduje, że wydatki takie muszą być odpowiednio wcześniej planowane (najpóźniej jesienią na kolejny rok);

· dotacje ze źródeł zewnętrznych - dotacje ze źródeł unijnych (głównie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)) oraz Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także źródeł krajowych głównie z narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska; 

· pożyczki z funduszy celowych i kredyty preferencyjne - są podstawowym źródłem środków na inwestycje w dziedzinie ochrony środowiska w warunkach polskich. Pożyczek udziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na zbliżonych zasadach fundusze wojewódzkie. 

· komercyjne kredyty bankowe - ze względu na duże koszty finansowe związane z oprocentowaniem, kredyty komercyjne nie powinny być brane pod uwagę jako podstawowe źródła finansowania inwestycji, lecz jako uzupełnienie środków z pożyczek preferencyjnych. Samorządy są obecnie postrzegane przez banki jako interesujący i wiarygodni klienci, stąd dostęp do kredytów jest coraz łatwiejszy.

· emisja obligacji komunalnych - emisja papierów wartościowych jest jeszcze jednym sposobem zadłużania w celu pozyskania kapitału. Obligacje mogą być emitowane w przypadku, jeżeli dają szansę pozyskania środków taniej niż kredyty bankowe, a pożyczki preferencyjne nie są możliwe do pozyskania. 

· udział kapitałowy lub akcyjny - polega na objęciu udziałów finansowych w przedsięwzięciu inwestycyjnym przez podmioty prywatne lub publicznych inwestorów instytucjonalnych (fundusze inwestycyjne).

9.2.2 Koszty eksploatacyjne

Podstawowym źródłem przychodów są opłaty za wywóz odpadów i opłaty za ich przyjęcie do składowania bądź unieszkodliwienia. Uzupełniającymi źródłami przychodów są wpływy z tytułu sprzedaży materiałów i surowców:

· surowców wtórnych,

· kompostu.

Coraz częściej za przychody uważa się również uniknięte koszty transportu, składowania lub przerobu odpadów w efekcie działań związanych z minimalizacją i unikaniem powstawania odpadów (akcje edukacyjne).

Prawidłowo przyjęta i stosowana cena usuwania i składowania odpadów powinna uwzględniać:

· pokrycie całości kosztów związanych z bieżącą, technologiczną i organizacyjną eksploatacją elementów gospodarki odpadami,

· pokrycie kosztów finansowych inwestycji jako zwrot zobowiązań zaciągniętych przy realizacji inwestycji (spłata odsetek, rat kapitałowych, wykup obligacji),

· rozsądny zysk przedsiębiorstw realizujących usługi.

Ponadto, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2001.62.628 z późn. zmianami), cena przyjęcia odpadów na składowisko powinna uwzględniać w szczególności koszty budowy, eksploatacji, zamknięcia, rekultywacji, monitorowania i nadzorowania składowiska odpadów (art. 61). Należy również uwzględnić opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska – umieszczenie odpadów na składowisku. W Rozporządzeniu RM w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, dla niesegregowanych odpadów komunalnych stawka ta wynosi 14,42 zł/Mg.

Koszty segregacji (odzysku) surowców wtórnych ze strumienia odpadów komunalnych mogą być:

· dofinansowane z budżetu gminy,

· dodatkowym elementem cenotwórczym opłaty za przyjęcie odpadów na składowisko lub ich odzysk /unieszkodliwienie - koszty w tym przypadku są przenoszone bezpośrednio na wytwórców odpadów (mieszkańców i jednostki organizacyjne).
9.2.3 Inne źródła finansowania

Wśród możliwych do zastosowania innych źródeł finansowania działań można zasygnalizować:

· opłaty produktowe - opłaty nakładane na produkty obciążające środowisko np. opakowania, baterie, świetlówki. Wpływy z tego tytułu, trafiające do budżetu państwa, będą przeznaczane na wspomaganie i dofinansowanie systemu recyklingu (Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U.2001.63.638 z póź. zmianami),

· depozyty ekologiczne - obciążenia nakładane na produkty, podlegające zwrotowi w momencie przekazania tego produktu do recyklingu lub unieszkodliwienia (Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U.2001.63.639 z póź. zmianami).


Zgodnie z art. 29 ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U.2001.63.638), wpływy z tytułu opłaty produktowej od sprzedaży produktów w opakowaniach wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym Narodowego Funduszu. W terminie do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy, Narodowy Fundusz przekazuje 70% zgromadzonych środków wojewódzkim funduszom. Z kolei Wojewódzkie fundusze, w terminie do dnia 31 maja, przekazują gminom (związkom gmin) powyższe środki.


Środki pochodzące z opłat produktowych za opakowania, powiększone o przychody z oprocentowania, przekazywane są wojewódzkim funduszom, a następnie gminom (związkom gmin), proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu, wykazanych w sprawozdaniach, składanych przez gminy.

10 SYSTEM MONITORINGU I OCENY WDRAŻANIA PLANU 

10.1 System monitoringu 

Przebieg realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami musi być systematycznie kontrolowany (monitorowany). Monitoring ten ma istotne znaczenie informacyjne. Jego głównym celem jest usprawnienie procesów zarządzania ww. Planem.

Zarządzanie to dotyczy zarówno działań bieżących, jak i okresowo dokonywanych ocen i aktualizacji celów i priorytetów.

System monitoringu realizacji „Planu...” składa się z trzech elementów:

1. monitoring środowiska,

2. monitoring Gminnego Planu Gospodarki Odpadami i gospodarki odpadami,

3. monitoring społeczny (odczucia i skutki).

10.1.1 Monitoring środowiska

Monitoring ten na terenie województwa (w tym analizowanej gminy) realizowany jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przy współudziale jednostek organizacyjnych i naukowo – badawczych, takich jak, m.in. RZGW, RDLP.

Monitoring ten realizowany jest pod nadzorem GIOŚ.

· Mierniki efektów ekologicznych to wielkości uzyskane podczas pomiarów lub szacunków.

· Wyniki monitoringu porównywane są z normatywami jakości środowiska. Normatywy te są już podstawą odniesienia oceny, ale przede wszystkim określają cele ekologiczne (jakość środowiska nie może być gorsza od wartości normatywnej). W takim ujęciu monitoring środowiska jest także narzędziem monitoringu efektów realizacji „Planu..” (w rozumieniu osiągnięcia celów).

· Kryteria normatywne stanu środowiska oraz systemy ocen i pomiarów ulegają obecnie ewolucji w związku z unifikowaniem systemu krajowego z systemem monitoringu Unii Europejskiej. 

· Planowane zmiany systemu monitoringu środowiska będą wymagały istotnego wzmocnienia osobowego oraz technicznego.

· Planowane zmiany systemu wskaźników i normatywów będą wymagały aktualizacji oceny stanu środowiska na analizowanym obszarze (w świetle nowych wartości normatywnych oraz zwiększenia ilości punktów pomiarowych) i rozszerzenia zasięgu merytorycznego pomiarów.

10.1.2 Monitoring Gminnego Planu Gospodarki Odpadami i gospodarki odpadami

Realizacja tej części zadań składa się z oceny:

· osiągnięcia celów ekologicznych,

· stopnia realizacji zadań,

· oceny podstaw poszczególnych realizatorów.

Wyniki oceny są podstawą zarządzania Gminnym Planem Gospodarki Odpadami w aspekcie weryfikacji (aktualizacji) celów, modyfikacji mechanizmów niezbędnych do realizacji poszczególnych zadań oraz do egzekwowania zakresu realizacji od wykonawców (od urzędów, instytucji i podmiotów gospodarczych).

10.1.2.1 Monitoring osiągania celów ekologicznych

Wykorzystuje się tu wyniki monitoringu środowiska, a także oceny poznawcze skali osiągnięć z osiągnięciami planowanymi. W związku z tym głównymi miernikami realizacji celów „Gminnego Planu ...” są:

· odsetek (%) redukcji zagrożeń lub skali korzystania ze środowiska (np. % redukcji zużycia zasobów naturalnych), a także % wzrostu korzyści (np. wzrostu odzysku, wzrostu zasobów, wzrostu stopnia oczyszczenia, wzrost powierzchni zrekultywowanych); wartości te porównywane są z planowanymi odsetkami redukcji zagrożeń lub wzrostu korzyści,

· wskaźniki jednostkowe (np. ilość odpadów wytwarzanych przez 1 mieszkańca [Mg / M rok]) oraz wartości liczbowe (np. liczba miejscowości czy gmin stosujących zalecane rozwiązania, ilość odpadów odzyskanych, unieszkodliwionych [Mg/rok], ilość składowisk ogółem i posiadających stosowne zezwolenia i zabezpieczenia),

· liczba jednostek organizacyjnych przeprowadzających działania lub liczba działań (np. liczba jednostek, które wykonały obowiązujące plany, programy lub przeglądy, liczba działań kontraktowych).

10.1.2.2 Monitoring realizacji celów i zadań  

Monitoring realizacji celów i zadań dotyczy oceny realizacji corocznego planu działań w aspekcie:

· ilości i jakości zakresu oraz kosztów zadań zrealizowanych,

· przyczyn cząstkowego wykonania zadań zaplanowanych lub przyczyn zaniechania realizacji zadania,

· ustalenia narzędzi optymalizujących realizację zadań na rok następny,

· określenia zakresu merytorycznego zadań na rok następny wraz z oceną ich przygotowania organizacyjnego i finansowego.

W tabeli nr 20 zaproponowano istotne wskaźniki, przyjmując że lista ta nie jest wyczerpująca i będzie sukcesywnie modyfikowana.

Tab. 20 Wskaźniki monitorowania Gminnego Planu Gospodarki Odpadami
	L.p.
	Wskaźnik
	Stan wyjściowy

	1
	Udział ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji skierowanych na składowiska w całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995) 
	[% wagowo]

	2
	Udział ilości odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych w całkowitej ilości odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych 
	[%]

	3
	Udział ilości odpadów wielkogabarytowych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych w całkowitej ilości odpadów wielkogabarytowych w strumieniu odpadów komunalnych
	[%]

	4
	Udział ilości odpadów budowlanych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych w całkowitej ilości odpadów budowlanych w strumieniu odpadów komunalnych 
	[%]

	5
	Ilość zebranych surowców opakowaniowych, które poddano recyklingowi:
	[%]

	
	- Opakowania z tworzyw sztucznych
	[%]

	
	- Opakowania z aluminium
	[%]

	
	- Opakowania stalowe
	[%]

	
	- Opakowania z papieru i tektury
	[%]

	
	- Opakowania szklane
	[%]

	
	- Opakowania z drewna i tekstyliów
	[%]


Określenie powyższych wskaźników wymaga posiadania odpowiednich informacji pochodzących z monitoringu środowiska (grupa A). Informacje te powinny być opracowane przez odpowiednie służby. W oparciu o analizę wskaźników grupy będzie możliwa ocena efektywności realizacji „Planu gospodarki odpadami” a w oparciu o tą ocenę – aktualizować plan.

Stopień realizacji zadań jest w pewnej części również oceną (samooceną) władz samorządowych w zakresie zarządzania Gminnym Planem Gospodarki Odpadami.
Wielkości docelowe wskaźników monitoringu oraz terminy ich realizacji wynikają z zapisanych celów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Wilczęta i przedstawiają się następująco:
Lata 2006 – 2010:

1. Skierowanie w roku 2010 na składowiska do 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

2. Wydzielanie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych nie mniej niż 50% do roku 2010. 
3. Wydzielanie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów wielkogabarytowych nie mniej niż 50% do roku 2010. 

4. Wydzielanie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów budowlanych nie mniej niż 40% do roku 2010. 

5. Osiągnięcie w poszczególnych latach zakładanych limitów recyklingu poszczególnych odpadów opakowaniowych:

	Rodzaj opakowania
	2006 r.
	2007 r.
	2008 r.
	2009 r.
	2010 r.

	Opakowania z tworzyw sztucznych
	22%
	25%
	25%
	25%
	25%

	Opakowania z aluminium
	35%
	40%
	42%
	42%
	45%

	Opakowania stalowe
	18%
	20%
	25%
	30%
	35%

	Opakowania z papieru i tektury
	45%
	48%
	49%
	50%
	52%

	Opakowania szklane
	35%
	40%
	45%
	50%
	55%

	Opakowania z drewna i tekstyliów
	13%
	15%
	15%
	15%
	15%


Lata 2010 – 2015:

1. Skierowanie w roku 2013 na składowiska nie więcej niż 50% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

2. Wydzielanie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych nie mniej niż 80% do roku 2015. 
3. Wydzielanie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów wielkogabarytowych nie mniej niż 70% do roku 2015. 

4. Wydzielanie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów budowlanych nie mniej niż 65% do roku 2015. 

5. Osiągnięcie w poszczególnych latach zakładanych limitów recyklingu poszczególnych odpadów opakowaniowych:

	Rodzaj opakowania
	2011 r.
	2012 r.
	2013 r.
	2014 r.
	2015 r.

	Opakowania z tworzyw sztucznych
	25%
	25%
	25%
	25%
	25%

	Opakowania z aluminium
	45%
	45%
	50%
	50%
	50%

	Opakowania stalowe
	40%
	40%
	45%
	50%
	50%

	Opakowania z papieru i tektury
	54%
	56%
	58%
	60%
	60%

	Opakowania szklane
	55%
	55%
	60%
	60%
	60%

	Opakowania z drewna i tekstyliów
	15%
	15%
	15%
	15%
	15%


10.1.2.3 Monitoring postaw realizatorów 

Efekty realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami w ogromnej, jeśli nie największej, mierze zależą od stopnia zaangażowania i dotyczą jego wykonawców, czyli Władz Gminy oraz kierownictwa podmiotów gospodarczych. 

10.1.3 Monitoring społeczny 

Podstawą właściwej oceny realizacji Planu jest dobry system sprawozdawczości, oparty na wskaźnikach (miernikach – odczucia i skutki) stanu środowiska i zmiany presji na środowisko, a także na  wskaźnikach świadomości społecznej. Poniżej (tabela nr 21) zaproponowano istotne wskaźniki, przyjmując że lista ta nie jest wyczerpująca i będzie sukcesywnie modyfikowana.

Tab. 21 Wskaźniki monitorowania społecznego Planu gospodarki odpadami

	Lp.
	Wskaźnik
	Stan wyjściowy

	1
	Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy gospodarki odpadami wg oceny jakościowej
	%

	2
	Ilość i jakość interwencji (wniosków) zgłaszanych przez mieszkańców (np. dzikie wysypiska)
	liczba / opis



	3
	Liczba, jakość i skuteczność kampanii edukacyjno - informacyjnych
	liczba / opis




Stan wyjściowy wskaźników Grupy B wymaga przeprowadzenia odpowiednich badań społecznych. Badania te powinny być prowadzone przez wyspecjalizowane jednostki badania opinii społecznej. Mierniki społecznych efektów programu są wielkościami wolnozmiennymi. Są wynikiem badań opinii społecznej i specjalistycznych opracowań służących jakościowej ocenie udziału społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy stanu środowiska, a także ocenie odbioru przez społeczeństwo efektów planu przez ilość i jakość interwencji zgłaszanych do Urzędów Gmin/Miast/Powiatów/.

10.2 Wdrażanie i ocena realizacji zamierzonych celów Gminnego Planu Gospodarki Odpadami

10.2.1 Procedura wdrażania

Wdrażanie Gminnego Planu Gospodarki Odpadami będzie prowadzone przez następujące podmioty:

· Zarząd Województwa, /zadania na szczeblu ponadgminnym/

· Starostwo Powiatowe,  /zadania na szczeblu ponadgminnym/

· Gmina, (Związek Gmin), /zadania na szczeblu gminnym/

· Gminne / Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami,

· Przedsiębiorstwa komercyjne. 

Wdrażanie będzie się odbywało przy udziale następujących instytucji:

· Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska,

· Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

· Organizacje pozarządowe.

Do finansowania gospodarki odpadami w gminie mogą być wykorzystywane, m.in. środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na dochód GFOŚiGW składa się:

1. Całość wpływów z opłat za usuwanie drzew i krzewów.

2. 50% wpływów z opłat za składowanie odpadów na terenie gminy.

3. 10% wpływów z opłat i kar z terenu gminy za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych. 

Dochody te mogą być wykorzystane na, m.in.:

1. Dotowanie i udzielanie kredytów na działania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska.

2. Realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem odpadów.

3. Wspieranie działań zapobiegających powstawaniu odpadów. 

Wójt Gminy jest zobowiązany do corocznego przedstawiania Radzie Gminy oraz zestawienia przychodów i wydatków tego funduszu.

Wdrażanie Planu wiąże się z przeprowadzeniem kampanii informacyjnej. Niezbędne jest również sporządzenie budżetów przyszłych inwestycji i systemu zbiórki, uwzględniając wyniki przetargów i inne koszty.

10.2.2 Ocena i procedury oceniania

Zgodnie z ustawą o odpadach projekty planów podlegają zaopiniowaniu:

1. projekt planu krajowego - przez zarządy województw,

2. projekt planu wojewódzkiego – przez ministra właściwego do spraw środowiska, organy wykonawcze powiatów i gmin z obszaru województwa, wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, a w zakresie związanym z ochroną wód – przez właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej oraz w zakresie związanym z portami i wodami morskimi – przez dyrektora właściwego urzędu morskiego,
3. projekt planu powiatowego - przez zarząd województwa oraz przez organy wykonawcze gmin z terenu powiatu,

4. projekt planu gminnego - przez zarząd województwa oraz zarząd powiatu.

Ponadto, projekty planów szczebla powiatowego i gminnego, podlegają zaopiniowaniu przez właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej.

Mechanizm ten powoduje, że każdy plan będzie mieć charakter ponadlokalny. 

Plan Gospodarki Odpadami wymagać będzie aktualizacji w cyklu czteroletnim. Aktualizacja PGO powinna obejmować ocenę istniejących systemów zbiórki odpadów i ilości produkowanych odpadów, względem założonych celów i wymogów prawnych. Wyniki oceny stanowić będą podstawę do opracowania nowych celów i podjęcia działań z nich wynikających.

10.2.3 Sprawozdawczość

Sprawozdawczość z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami powinna obejmować:

· wykonanie zadań organizacyjnych i techniczno- technologicznych,

· zgodność wykonanych zadań z harmonogramem prac,

· realizację harmonogramu finansowania założonych przedsięwzięć.

Aktualizacja planu gospodarki odpadami powinna być dokonana nie później niż po czterech latach, ze szczególnym uwzględnieniem następujących elementów:

· Czy systemy zbiórki odpadów są skuteczne i właściwie wdrażane, np. czy sortowanie odpadów przebiega prawidłowo i jak zmienia się produkcja odpadów ?

· Czy pozostałe frakcje odpadów są segregowane i odbierane właściwie ? 

· Czy istnieją odpady sprawiające trudności, które powinny podlegać osobnemu systemowi zbiórki ?

· Czy taryfikator jest przejrzysty i odpowiedni do kosztów i czy realizuje zasadę “producent odpadów płaci” ?

· W jaki sposób zmienia się produkcja odpadów i jaki ma to wpływ na działalność zakładu zagospodarowania odpadów ?

· Czy cele strategii gospodarki odpadami są osiągane ?

· Jakie powinny być przyszłe cele gospodarki odpadami ?

Zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o odpadach, sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami, obejmujące okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres, przygotowuje organ wykonawczy gminy (art. 14.12b). Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami organ wykonawczy gminy przedkłada radzie gminy i zarządowi powiatu w terminie do dnia 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego (art. 14.13).
Raport powinien skupiać się na analizie dochodzenia do celów, ze szczególnym uwzględnieniem elementów planu krótkoterminowego.

Raport powinien omawiać aktualne i/lub prognozowane zmiany w założeniach i pozycjach budżetowych, a także możliwości podjęcia nowych inicjatyw na rzecz poprawy planu.

11 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Niniejszy Plan Gospodarki Odpadami sporządzono dla Gminy Wilczęta. Celem Planu jest wybór i wskazanie optymalnej drogi postępowania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi powstającymi na terenie gminy. Przedstawione cele i działania są zgodne z obowiązującym ustawodawstwem oraz kierunkami działań i celami określonymi w planach wyższych szczebli (krajowym, wojewódzkim, powiatowym). 

W niniejszym Planie, w oparciu o wyniki analiz stanu istniejącego i prognozowanych zmian, opracowano plan działań i wytyczono cele oraz zadania strategiczne (z podaniem harmonogramów realizacji i określeniem kosztów eksploatacyjnych systemu oraz kosztów inwestycyjnych zadań). Realizacja tych działań, celów i zadań umożliwi spełnienie obowiązujących i przewidywanych wymogów prawnych, uporządkowanie i scentralizowanie gospodarki odpadami, zmniejszenie ilości odpadów kierowanych do deponowania, zwiększenie odzysku surowców wtórnych oraz poprawę jakości środowiska na analizowanym terenie.

Gmina Wilczęta położona jest w północno-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, w południowej części powiatu braniewskiego. Gmina graniczy od północy z gminą Płoskinia (powiat braniewski), od wschodu z gminą Orneta (powiat lidzbarski), od południa z gminami Godkowo i Pasłęk (powiat elbląski), od zachodu z gminą Młynary (powiat elbląski). 

Pod względem geograficznym, gmina znajduje się w centralnej części podregionu Równina Warmińska nad rzeką Pasłęką, stanowiącą wschodnią granicę gminy. Rzeźba terenu na obszarze gminy jest mocno zróżnicowana – znajduje się tu Dolina Pasłęki, z bogatym systemem dolin bocznych, strefa krawędzi Wysoczyzny Elbląskiej (w południowo-zachodniej części gminy) oraz kulminacja wysoczyzny falistej ( środkowa części gminy). Gmina leży około 30 km od Elbląga i około 25 km od Braniewa. Powierzchnia gminy wynosi 148 km2.  
Na podstawie danych z ewidencji liczby ludności prowadzonej przez Urząd Gminy, określono prognozę demograficzną dla Gminy Wilczęta. Wynika z niej, że do 2015 roku następować będzie niewielki spadek liczby mieszkańców.

	Lata
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Liczba ludności
	3353
	3351
	3349
	3347
	3345
	3343
	3341
	3339
	3337
	3335


Zamieszczone w niniejszym Planie dane demograficzne były niezbędne do przeprowadzenia analizy prognozy zmian strumienia emisji poszczególnych rodzajów odpadów.

Przeprowadzenie analizy stanu istniejącego miało na celu wskazanie aktualnego postępowania w zakresie zorganizowanej gospodarki odpadami w szczególności odpadami komunalnymi. Miało to niewątpliwie znaczenie przy wyborze celów i zadań ujętych w dalszej, właściwej części Planu. Głównym jednak powodem ww. analizy było dokonanie tzw. bilansu „otwarcia” w zakresie ilościowym i jakościowym odpadów powstających na terenie Gminy Wilczęta. 

Bilans odpadów komunalnych na terenie Gminy Wilczęta, 2005 r.  

	Źródła powstawania odpadów
	GMINA WILCZĘTA
[Mg]

	1. Odpady z gospodarstw domowych
	389,2

	2. Odpady z obiektów infrastrukturalnych
	151,0

	3. Odpady wielkogabarytowe
	50,3

	4. Odpady z budowy, remontów obiektów budowlanych
	134,2

	5. Odpady z ogrodów i parków
	16,8

	6. Odpady z czyszczenia ulic i parków
	0,0

	7. Odpady niebezpieczne w grupie odpadów komunalnych
	6,7

	RAZEM
	748,2


W wyniku przeprowadzonego procesu rozpoznania stanu istniejącego, można również było przeprowadzić analizę i prognozę zmian w horyzoncie czasowym krótko i długookresowym w podziale na 20 strumieni odpadów [Mg].
	 Strumień odpadów
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Odpady organiczne roślinne [Mg]
	63,04
	63,00
	62,96
	62,92
	62,89
	62,85
	62,81
	62,77
	62,74
	62,70

	Odpady organiczne zwierzęce [Mg]
	3,65
	3,65
	3,65
	3,64
	3,64
	3,64
	3,64
	3,64
	3,63
	3,63

	Odpady organiczne inne [Mg]
	7,56
	7,55
	7,55
	7,54
	7,47
	7,46
	7,46
	7,45
	7,45
	7,44

	Odpady zielone [Mg]
	14,23
	14,22
	14,21
	14,20
	14,05
	14,05
	14,04
	14,03
	14,02
	14,01

	Papier i karton nieopakowaniowy [Mg]
	36,03
	36,01
	35,99
	35,97
	35,59
	35,57
	35,55
	35,53
	35,51
	35,48

	Opakowania papierowe [Mg]
	52,25
	52,22
	52,19
	52,16
	51,61
	51,58
	51,55
	51,52
	51,49
	51,46

	Opakowania wielomateriałowe [Mg]
	5,86
	5,86
	5,85
	5,85
	5,79
	5,78
	5,78
	5,78
	5,77
	5,77

	Tworzywa szt. nieopakowaniowe [Mg]
	70,51
	70,47
	70,43
	70,39
	68,94
	68,90
	68,86
	68,81
	68,77
	68,73

	Opakowania z tworzyw sztucznych [Mg]
	22,70
	22,69
	22,67
	22,66
	22,19
	22,18
	22,17
	22,15
	22,14
	22,13

	Odpady tekstylne [Mg]
	15,75
	15,74
	15,73
	15,72
	15,71
	15,70
	15,69
	15,68
	15,67
	15,66

	Szkło nieopakowaniowe [Mg]
	3,42
	3,42
	3,42
	3,41
	3,38
	3,38
	3,37
	3,37
	3,37
	3,37

	Opakowania szklane [Mg]
	64,60
	64,57
	64,53
	64,49
	63,82
	63,78
	63,74
	63,70
	63,67
	63,63

	Metal [Mg]
	15,26
	15,25
	15,24
	15,23
	15,22
	15,21
	15,20
	15,19
	15,18
	15,17

	Opakowania z blachy stalowej [Mg]
	5,52
	5,52
	5,51
	5,51
	5,51
	5,50
	5,50
	5,50
	5,49
	5,49

	Opakowania aluminiowe [Mg]
	1,58
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57

	Odpady mineralne [Mg]
	44,87
	44,84
	44,82
	44,79
	44,76
	44,74
	44,71
	44,68
	44,66
	44,63

	Drobna frakcja popiołowa [Mg]
	131,01
	130,93
	130,85
	130,77
	130,69
	130,62
	130,54
	130,46
	130,38
	130,30

	Odpady wielkogabarytowe [Mg]
	50,30
	50,27
	50,24
	50,21
	50,18
	50,15
	50,12
	50,09
	50,06
	50,03

	Odpady budowlane [Mg]
	142,06
	141,98
	141,89
	141,81
	142,60
	142,52
	142,43
	142,35
	142,26
	142,18

	Odpady niebezpieczne [Mg]
	6,71
	6,70
	6,70
	6,69
	6,69
	6,69
	6,68
	6,68
	6,67
	6,67

	RAZEM ODPADY [Mg]
	756,90
	756,45
	755,99
	755,54
	752,31
	751,86
	751,41
	750,96
	750,51
	750,06


W niniejszym Planie, w oparciu o wskaźniki i założenia planów wyższych szczebli oraz wytyczne, wynikające z dyrektyw UE i obowiązujące przepisy krajowe, dokonano obliczeń poziomów odzysku i recyklingu oraz limitów odpadów do składowania, w tym wyliczono poziomy maksymalnych ilości odpadów biodegradowalnych, możliwych do skierowania do unieszkodliwienia poprzez składowanie. 

Planowana maksymalna ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji do składowania  – Gmina Wilczęta; lata 2006-2015;  [Mg]

	 Wyszczególnienie
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Odpady organiczne roślinne [Mg]
	63,0
	63,0
	63,0
	62,9
	62,9
	62,8
	62,8
	62,8
	62,7
	62,7

	Odpady organiczne zwierzęce  [Mg]
	3,7
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6

	Odpady organiczne inne  [Mg]
	7,6
	7,6
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,4
	7,4

	Odpady zielone  [Mg]
	14,2
	14,2
	14,2
	14,2
	14,1
	14,0
	14,0
	14,0
	14,0
	14,0

	RAZEM ORGANICZNE  [Mg]
	88,47
	88,42
	88,37
	88,32
	88,05
	88,00
	87,94
	87,89
	87,84
	87,79

	Papier i karton nieopakowaniowy  [Mg]
	36,0
	36,0
	36,0
	36,0
	35,6
	35,6
	35,5
	35,5
	35,5
	35,5

	Opakowania papierowe  [Mg]
	52,3
	52,2
	52,2
	52,2
	51,6
	51,6
	51,6
	51,5
	51,5
	51,5

	RAZEM ODPADY BIODEGRADOWALNE  [Mg]
	176,76
	176,66
	176,55
	176,44
	175,25
	175,15
	175,04
	174,94
	174,83
	174,73

	Do składowania [Mg]
	151,52
	146,80
	142,08
	137,37
	132,65
	117,91
	103,18
	88,44
	84,65
	80,86

	Do unieszkodliwiania [Mg]
	25,24
	29,86
	34,47
	39,08
	42,60
	57,24
	71,87
	86,50
	90,19
	93,87


Ilości odpadów opakowaniowych do odzysku – Gmina Wilczęta; lata 2006-2015; [Mg]

	 Wyszczególnienie
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Opakowania papierowe [Mg]
	23,51
	25,07
	25,57
	26,08
	27,11
	28,13
	29,16
	30,18
	31,20
	31,18

	Opakowania z tworzyw sztucznych [Mg]
	4,99
	5,67
	5,67
	5,66
	5,66
	5,66
	5,65
	5,65
	5,65
	5,64

	Opakowania szklane [Mg]
	22,61
	25,83
	29,04
	32,24
	35,45
	35,43
	35,41
	38,60
	38,58
	38,55

	Opakowania z blachy stalowej [Mg]
	0,99
	1,10
	1,38
	1,65
	1,93
	2,20
	2,20
	2,47
	2,75
	2,75

	Opakowania aluminiowe [Mg]
	0,55
	0,63
	0,66
	0,66
	0,71
	0,71
	0,71
	0,78
	0,78
	0,78

	RAZEM DO ODZYSKU I RECYKLINGU [Mg]
	52,67
	58,30
	62,32
	66,30
	70,85
	72,13
	73,12
	77,69
	78,96
	78,91


Szacunkowa ilość odpadów do składowania - Gmina Wilczęta; lata 2006-2015; [Mg]

	Wyszczególnienie
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Zakładana ilość odpadów do składowania [Mg]
	575,24
	537,08
	514,08
	483,55
	451,38
	436,08
	413,27
	398,01
	382,76
	382,53


Na obszarze gminy Wilczęta nie funkcjonuje żadna instalacja z zakresu odzysku/unieszkodliwiania odpadów. Gminne składowisko nie spełniało wymogów ochrony środowiska i zgodnie z decyzją Starosty Braniewskiego nr Śl-7644/1/1/3/05/06 z dn. 08.03.2006 r. , na wniosek Zakładu Komunalnego w Wilczętach, zostało zamknięte z dniem 30.01.2006 r. Obecnie odpady powstające na obszarze gminy wywożone są przez firmy (Zakład Oczyszczania Miasta Usługi Komunalne Bernadyta Bednarczyk w Młynarach oraz Firma „JUREX” Zieliński Jerzy w Pieniężnie), które wywożą odpady na składowisko w Młynarach.

W celu realizacji systemu zbiórki odpadów opakowaniowych założono dwa systemy gromadzenia:

· w oparciu o system U ŹRÓDŁA w workach plastikowych, 

· w oparciu o system pojemników modelowanych 1100 litrów. 

Zgromadzone surowce odpadowe zwożone będą do Centrum Recyklingu.


W celu realizacji systemu zbiórki i unieszkodliwiania odpadów biodegradowalnych założono kompostowanie przydomowe jako metodę docelową.


W celu realizacji systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych, zgodnie z zaleceniami planów wyższego szczebla - założono zorganizowanie na analizowanym obszarze Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON). O jego standardzie powinien zadecydować samorząd wojewódzki wraz z władzami gminy. 

Następnym elementem składowym Planu jest przedstawienie w sposób szczegółowy pod względem ilościowym i jakościowym konkretnych celów i zadań krótko i długookresowych, czyli określenia tzw. Planu Gospodarki Odpadami. Plan ten zawiera procedury realizacyjne w postaci harmonogramów realizacyjnych zadań, na podstawie których prowadzona będzie polityka finansowo-organizacyjna z zakresu omawianej dziedziny dla obszaru gminy.

Zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w perspektywie
do roku 2010 i 2015

	Lp.
	Zadania
	lata 2006-2010 [PLN]
	lata 2011-2015 [PLN]
	Źródła finansowania
	Partnerzy

	PRIORYTET I. Systemowe rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi opakowaniowymi, biodegradowalnymi, niebezpiecznymi, zmieszanymi, budowlanymi, wielkogabarytowymi, zużytym sprzętem AGD 

	DZIAŁANIA INWESTYCYJNE

	1.
	Rekultywacja i zamknięcie składowiska w Wilczętach
	150 000,00
	0,00
	Środki własne Gminy Wilczęta, środki GFOŚ, WFOŚiGW, środki z EFRR, środki Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Fundacja Ekofundusz i NFOŚiGW
	Starostwo Powiatowe, ZZO, Urząd Marszałkowski

	2.
	Udział w finansowaniu ZZO w Braniewie

	100 000,00
	0,00
	Środki własne Gminy Wilczęta, środki GFOŚ, WFOŚiGW, środki Z EFRR, środki Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Fundacja Ekofundusz i NFOŚiGW
	Starostwo Powiatowe, ZZO, Urząd Marszałkowski

	3.
	Lokalizacja i wyposażenie Centrum Recyklingu
	491 532,00
	0,00
	Środki własne Gminy Wilczęta, środki GFOŚ, WFOŚiGW, środki Z EFRR, środki Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Fundacja Ekofundusz i NFOŚiGW
	Starostwo Powiatowe, ZZO, Urząd Marszałkowski

	4.
	Lokalizacja i wyposażenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych na terenie Centrum Recyklingu
	37 100,00
	0,00
	Środki własne Gminy Wilczęta, środki GFOŚ, WFOŚiGW, środki Z EFRR, środki Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Fundacja Ekofundusz i NFOŚiGW
	Starostwo Powiatowe, ZZO, Urząd Marszałkowski

	5.
	Wyposażenie gospodarstw domowych (zabudowa jednorodzinna) w zasobniki do gromadzenia odpadów zmieszanych
	57 000,00
	0,00
	Środki własne Gminy Wilczęta, środki GFOŚ, WFOŚiGW, środki Z EFRR, środki Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Fundacja Ekofundusz i NFOŚiGW
	Gospodarstwa domowe z terenu gminy, Starostwo Powiatowe, ZZO, Urząd Marszałkowski

	6.
	Wyposażenie zabudowy wielorodzinnej i obiektów użyteczności publicznej w pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych
	29 760,00
	0,00
	Środki własne Gminy Wilczęta, środki GFOŚ, WFOŚiGW, środki Z EFRR, środki Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Fundacja Ekofundusz i NFOŚiGW
	Gospodarstwa domowe z terenu gminy, Starostwo Powiatowe, ZZO, Urząd Marszałkowski

	7.
	Wyposażenie w pojazd do odbioru odpadów zmieszanych, opakowaniowych
	420 000,00
	0,00
	Środki własne Gminy Wilczęta, środki GFOŚ, WFOŚiGW, środki Z EFRR, środki Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Fundacja Ekofundusz i NFOŚiGW
	Starostwo Powiatowe, ZZO, Urząd Marszałkowski

	8.
	Wyposażenie gospodarstw domowych (zabudowa jednorodzinna) w worki plastikowe do gromadzenia odpadów opakowaniowych
	59 400,00
	59 400,00
	Środki własne Gminy Wilczęta, środki GFOŚ, WFOŚiGW, środki Z EFRR, środki Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Fundacja Ekofundusz i NFOŚiGW
	Gospodarstwa domowe z terenu gminy, Starostwo Powiatowe, ZZO, Urząd Marszałkowski

	9.
	Wyposażenie w pojemniki do segregacji odpadów opakowaniowych zabudowy wielorodzinnej i obiektów użyteczności publicznej
	178 560,00
	0
	Środki własne Gminy Wilczęta, środki GFOŚ, WFOŚiGW, środki Z EFRR, środki Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Fundacja Ekofundusz i NFOŚiGW
	Starostwo Powiatowe, ZZO, Urząd Marszałkowski

	RAZEM NAKŁADY INWESTYCYJNE
	 1 523 352,00 
	           59 400,00    
	 
	 

	KOSZTY EKSPLOATACYJNE

	10.
	Koszty gromadzenia, transportu i składowania odpadów zmieszanych do poniesienia przez mieszkańców Gminy Wilczęta
	472 148
	469 348
	opłaty od mieszkańców, WFOŚ, środki własne gminy, środki unijne
	Gospodarstwa domowe z terenu gminy, Starostwo Powiatowe, ZZO, Urząd Marszałkowski

	11.
	Koszty gromadzenia, transportu i odzysku odpadów opakowaniowych
	33 527   
	41 128   
	opłaty od mieszkańców, WFOŚ, środki własne gminy, środki unijne
	Gospodarstwa domowe z terenu gminy, Starostwo Powiatowe, ZZO, Urząd Marszałkowski

	12.
	Koszty gromadzenia, transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych występujących w odpadach komunalnych w tym utylizacja odczynników chemicznych w placówkach podlegających gminie (oświata)
	9 911   
	19 498   
	środki własne gminy,
	Gospodarstwa domowe z terenu gminy, Starostwo Powiatowe, ZZO, Urząd Marszałkowski

	13.
	Koszty gromadzenia, transportu i unieszkodliwiania odpadów biodegradowalnych
	32 879   
	76 735   
	środki gospodarstw domowych, środki własne gminy, 
	Gospodarstwa domowe z terenu gminy, Starostwo Powiatowe, ZZO, Urząd Marszałkowski

	14.
	Koszty gromadzenia, transportu i unieszkodliwiania odpadów budowlanych
	31 409   
	66 541   
	środki gospodarstw domowych, podmiotów gospodarczych, środki własne gminy, 
	Podmioty gospodarcze, Gospodarstwa domowe z terenu gminy, Starostwo Powiatowe, ZZO, Urząd Marszałkowski

	15.
	Koszty gromadzenia, transportu i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych
	22 178   
	38 462   
	środki gospodarstw domowych, podmiotów gospodarczych, środki własne gminy,
	 Gospodarstwa domowe z terenu gminy, Starostwo Powiatowe, ZZO, Urząd Marszałkowski

	16.
	Edukacja na rzecz ograniczania ilości wytwarzanych odpadów oraz ich segregacji „u źródła”
	8 000
	8 000
	Środki własne Gminy Wilczęta, środki GFOŚ, WFOŚiGW, środki Z EFRR, środki Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Fundacja Ekofundusz i NFOŚiGW
	Szkoły, NGO, mieszkańcy gminy, Starostwo Powiatowe, ZZO, Urząd Marszałkowski

	17.
	Propagowanie indywidualnego kompostowania odpadów organicznych powstających w gospodarstwach domowych i rolniczych
	5 000
	6 000
	Środki własne Gminy Wilczęta, środki GFOŚ, WFOŚiGW, środki Z EFRR, środki Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Fundacja Ekofundusz i NFOŚiGW
	Szkoły, NGO, mieszkańcy gminy, Starostwo Powiatowe, ZZO, Urząd Marszałkowski

	RAZEM KOSZTY EKSPLOATACYJNE
	615 052,00
	725 712,00
	 
	 

	RAZEM PRIORYTET I
	 2 138 404,00    
	         785 112,00    
	 
	 

	PRIORYTET II. Wdrożenie programu eliminacji azbestu oraz likwidacja tzw. dzikich wysypisk odpadów

	18.
	Inwentaryzacja odpadów azbestowych i zawierających azbest  (do 2006 roku) wraz z opracowaniem Gminnego Planu Likwidacji Azbestu
	5 000
	0
	Środki własne Gminy Wilczęta, środki GFOŚ, WFOŚiGW, środki Z EFRR, środki Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Fundacja Ekofundusz i NFOŚiGW
	Starostwo Powiatowe, ZZO, Urząd Marszałkowski

	19.
	Opracowanie szczegółowej inwentaryzacji dzikich wysypisk odpadów i programu ich likwidacji
	3 000
	0
	Środki własne Gminy Wilczęta, środki GFOŚ, WFOŚiGW, środki Z EFRR, środki Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Fundacja Ekofundusz i NFOŚiGW
	Starostwo Powiatowe, ZZO, Urząd Marszałkowski

	20.
	Likwidacja dzikich składowisk odpadów
	15 000
	15 000
	Środki własne Gminy Wilczęta, środki GFOŚ, WFOŚiGW, środki Z EFRR, środki Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Fundacja Ekofundusz i NFOŚiGW
	Starostwo Powiatowe, ZZO, Urząd Marszałkowski

	RAZEM PRIORYTET II
	23 000
	15 000
	 
	 

	CAŁKOWITE KOSZTY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY WILCZĘTA

	

	RAZEM
	2 161 404,00    
	800 112,00    
	 
	 


12   ZAŁĄCZNIKI

12.1 Załącznik nr 1  Prewencja i minimalizacja powstawania odpadów

Minimalizacja ilości i zapobieganie powstawaniu odpadów jest jednym z największych wyzwań. Z punktu widzenia potrzeby ochrony środowiska, wzrastająca ilość odpadów stanowi poważny problem, z którym musimy sobie poradzić. Minimalizacja ilości wytwarzanych opadów, tak jak wszystkie problemy środowiskowe, jest również kwestią zmiany sposobu działania w codziennym życiu. Nie wystarczy przyjęcie zaawansowanych planów gospodarki odpadami, ważnym jest aby zacząć proces od zmiany sposobu kupowania, konsumowania i wyrzucania rzeczy. Wymaga to nauki i ważnym jest aby wyjść poza sztywne, autorytatywne przepisy w kierunku dialogu z obywatelami i przemysłowcami na temat sposobów zmniejszania ilości odpadów i zapobiegania ich powstawaniu.

EKOZNAKOWANIE

Konsumpcyjny styl życia spowodował powstanie wielu programów prewencji powstawania odpadów. Zaliczyć tu należy tzw. eko-etykietowanie lub ekoznakowanie produktów.

Ekoznakowanie to oznaczanie produktów ekologicznymi znakami towarowymi, jest sposobem wywierania wpływu na rynek. Ekoznaki, wskazując produkty, które spełniają wymagania ochrony środowiska, pomagają w wyborze podczas zakupów w sklepie. Dają klientom broń do ręki - ukierunkowują strumień ich pieniędzy na proekologiczne inwestycje. Klient świadomie wybierając ekoznakowane produkty, kształtuje popyt (a więc wpływa na podaż) i zaczyna mieć wpływ na poprawę stanu środowiska. Producent widząc, że przyjazne dla środowiska towary sprzedają się lepiej, w dalszym ciągu doskonali technologię produkcji, aby sprzedać więcej swoich produktów i być lepszym od konkurencji, od czego zależy jego być albo nie być. Ale sygnał idzie od dołu - podobnie jak publiczność koncertów muzycznych głosuje oklaskami, klient głosuje zakupami. Pieniądze działają jak głos wyborczy, kto zostanie wybrany - wygrywa, przegrani giną w konkurencji rynkowej i bankrutują. Tak jak w wyborach - sztuka w tym, aby wybrać mądrze, bo od tego zależy nasze otoczenie, kraj, miasto, w którym żyjemy. W ten sposób zwykli ludzie wywierają wpływ na stan środowiska naturalnego. Okazuje się, że normalnie żyjąc, robiąc zakupy, podejmując zwykłe codzienne decyzje, kształtujemy świat wokół nas. To na nas spoczywa odpowiedzialność za kształt świata, w którym żyjemy i w którym będą żyły nasze dzieci. Jest to podstawowe założenie zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju) mające również odzwierciedlenie w Konstytucji RP.

Sokół (Falkon) – Szwecja

Od 1992 roku istnieje znak "Dobry Ekologiczny Wybór" (Good Environmental Choice) - "Falkon", reprezentujący kryteria pozarządowej organizacji ekologicznej - Szwedzkiego Towarzystwa Ochrony Przyrody. Przy atestacji brane są pod uwagę wyłącznie ekologiczne cechy towaru. Obecnie funkcjonuje na rynku około 200 produktów oznaczonych znakiem "Falkon", są to m.in. mydła, szampony, środki czyszczące, baterie, papier toaletowy, pieluszki i inne. 


Krav – Szwecja

Ekologiczny znak "Krav", istniejący od 1985 roku, przyznawany jest przez Związek Plantatorów Upraw Ekologicznych. Oznaczone nim artykuły żywnościowe zostały wytworzone bez stosowania nawozów sztucznych oraz chemicznych środków ochrony roślin. Znak "Krav-import" gwarantuje, że importowana żywność pochodzi z gospodarstw ekologicznych. 


Łabędź (Svanen) - kraje skandynawskie

Od 1989 roku funkcjonuje najbardziej znany, wspólny dla krajów skandynawskich ekologiczny znak towarowy "Svanen" (Łabędź). Produkty oznaczone tym znakiem charakteryzują się mniejszym negatywnym oddziaływaniem na ludzi i środowisko naturalne niż inne towary z tej samej grupy o takim samym przeznaczeniu. Znakowi graficznemu towarzyszy napis "ekooznakowany" oraz krótki opis wyjaśniający proekologiczny charakter produktu. Przyznanie znaku "Svanen" jest poprzedzone dokładną analizą wybranych cech produktu i procesu produkcyjnego, przeprowadzoną przez akredytowany niezależny instytut badawczy. Wymagania ekologiczne są stopniowo podnoszone, w miarę postępu technicznego i naukowego. Przestrzeganie wymogów certyfikacyjnych jest systematycznie kontrolowane w ciągu trwania okresu licencyjnego. System "Svanen" jest oceniany jako jeden z najlepszych, najbardziej kompleksowych i obiektywnych sposobów ekoetykietowania na świecie. Spełnia on w dużym stopniu wszystkie modelowe funkcje ekoznaków: ekologiczną, informacyjną, edukacyjną, marketingową oraz stymulacyjną, przyczyniając się do rozwoju czystych technologii, ochrony konsumenta i środowiska naturalnego. Wszechstronne badania oraz uwzględnianie globalnych i lokalnych uwarunkowań otoczenia powoduje, że system "Svanen" może być bardzo dobrym przykładem do naśladowania przez inne kraje. 


Błękitny Anioł (Der Blaue Engel) – Niemcy

Często spotykanym w Polsce ekoznakiem jest niemiecki "Niebieski Anioł", nazwany tak z powodu znaku graficznego przedstawiającego niebieską postać. Wprowadzony został w 1977 roku z inicjatywy niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i jest najstarszą tego typu inicjatywą europejską.

Zasady przyznawania tego znaku: 

· oznaczane są produkty o zdecydowanie lepszej charakterystyce środowiskowej od innych artykułów z tej samej grupy towarów, zaspokajające te same potrzeby; 

· podstawę środowiskowej oceny stanowi uproszczona analiza cyklu życia produktu, obejmująca produkcję, użytkowanie produktu i zagospodarowanie odpadów; 

· w ocenie, oprócz zanieczyszczenia trzech podstawowych składników środowiska przyrodniczego (powietrza, wody, gleby), bierze się pod uwagę także hałas oraz możliwość powstawania substancji szczególnie niebezpiecznych; 

· bezpieczeństwo użytkowania oraz wygoda i estetyka wykonania stanowią kryteria pomocnicze; 

· znakowi graficznemu towarzyszy krótkie wyjaśnienie proekologicznego charakteru oznaczonego produktu; 

· czas trwania licencji certyfikacyjnej wynosi maksymalnie 3 lata. 

Obecnie certyfikacja znakiem "Der Blaue Engel" obejmuje 75 grup produktów i dotyczy około 4000 różnorodnych wyrobów, do których należą między innymi: opony, butelki zwrotne, dezodoranty, lodówki, materiały budowlane, produkty wykonane na bazie tworzyw sztucznych podlegających recyklingowi, chemia gospodarcza, wyroby papierowe. 

· 53% mieszkańców Niemiec korzysta ze znaku "Niebieski Anioł" jako podpowiedzi podczas zakupów 

· 51% zauważa pozytywny wpływ znaku na rozwój "proekologicznych" technologii 

· 44% dostrzega marketingowy wpływ znaku na konkurencyjny rynek produktów przemysłowych 

· 56% ocenia zakupy robione z uwzględnieniem ekologicznych znaków towarowych jako formę ochrony środowiska w życiu codziennym 


"Margerytka" (UE)

Stylizowana "Margerytka" z dwunastoma gwiazdkami ma być alternatywą dla państwowych ekologicznych znaków towarowych krajów zrzeszonych, gwarantującą określoną jakość także poza politycznymi granicami państw członkowskich. "Margerytka" jest przyznawana na podstawie skróconej analizy cyklu życia produktu. Badania atestacyjne skupiają się na stopniu obciążenia środowiska na etapie: 

· pozyskiwania surowców pierwotnych, 

· produkcji, 

· pakowania i transportu, 

· użytkowania produktu, 

· utylizacji. 

Na każdym z tych etapów oceniane są aspekty: 

· produkcja odpadów, 

· zanieczyszczenia gleby, wody i powietrza, 

· hałas, 

· zużycie zasobów naturalnych i energii, 

· wpływ na ekosystemy. 

Kryteria atestacyjne są odpowiednio ustalane dla każdej z grup badanych produktów. Dotychczas ustalono kryteria przyznawania "Margerytki" dla 19 grup produktów, m.in. pralek, zmywarek do naczyń, papieru toaletowego, papieru kuchennego oraz środków użyźniających glebę. Do oznaczenia tym znakiem zgłoszono do tej pory około 300 produktów z całego kontynentu. Jednak słychać wiele krytycznych głosów twierdzących, że to za mało jak na znak tej rangi. Powolny proces implementacji ogólnoeuropejskiego systemu ekoznakowania wynika przede wszystkim z rozbieżności priorytetów państwowych oraz preferowanych kryteriów atestacyjnych poszczególnych krajów członkowskich. Jest to przyczyną małej popularności tego znaku, nadal mało widocznego w sklepach. Cały czas trwają prace nad metodyką certyfikacji oraz ustaleniem wspólnych kryteriów dla innych grup produktów, w formie satysfakcjonującej wszystkie państwa Unii Europejskiej. Tym niemniej, na tym etapie europejska "Margerytka" jest krytykowana przez organizacje ekologiczne za zbyt łagodne i niepełne kryteria. 


Produkcja ekologiczna (UE)

Początkowo produkty ekologiczne w krajach UE oznaczane były przy pomocy symboli organizacji producenckich i jednostek certyfikujących. Do dziś najbardziej znane z nich są używane i akceptowane na rynku. Podjęto też próby wprowadzenia znaków krajowych. Jednolite dla całej UE logo produkcji ekologicznej zostało wprowadzone w marcu 2000 r. na mocy rozporządzenia Komisji nr 331/2000. Celem było podniesienie wiarygodności żywności produkowanej metodami ekologicznymi oraz identyfikacja na rynku. Etykiety, materiały reklamowe oraz dokumenty komercyjne związane z produkcją ekologiczną mogą być opatrywane tym logo i mogą zawierać informację, że produkt został wytworzony w zgodzie z metodami opisanymi w Rozporządzeniu 2092/91.

Logo nie jest obowiązkowe, ale producenci mogą go użyć, jeżeli ich produkty odpowiadają następującym kryteriom: 

· co najmniej 95% składników zostało wyprodukowanych metodami ekologicznymi; 

· produkty były nadzorowane podczas procesu produkcji i przygotowania tak, jak to zapisano w rozporządzeniu; 

· produkty są sprzedawane bezpośrednio przez producenta lub w zamkniętych, zabezpieczonych i oznakowanych opakowaniach; 

· na produktach widoczne jest nazwisko lub nazwa handlowa producenta, przetwórcy i sprzedawcy, a dodatkowo nazwa i kod jednostki certyfikującej. 


Uczciwy Handel (Fair Trade)

Oprócz znaków bazujących na kryteriach środowiskowych, pojawiły się systemy certyfikacji wykraczające poza aspekty ekologiczne, oceniające podłoże społeczne i etyczne produkcji. Dotyczy to przede wszystkim produktów importowanych z krajów ubogich, gdzie oprócz środowiska trzeba chronić ludzi - robotników pracujących dla międzynarodowych koncernów. Niestety, praktyki stosowane przez azjatyckie czy latynoamerykańskie filie międzynarodowych firm, znacznie odbiegają od standardu pracy w cywilizowanych, bogatych krajach. Nagminne łamanie praw człowieka w krajach Trzeciego Świata nie uszło uwagi konsumentów w krajach europejskich i już w 1988 roku w Holandii pojawił się znak "uczciwego handlu" - "Max Havelaar", którym oznaczano kawę pochodzącą z plantacji, gdzie gwarantowano robotnikom godziwe wynagrodzenie i warunki pracy. Następnym był niemiecki "Transfair" (1993) i brytyjski znak "Fairtrade" (1994), obejmujący oprócz kawy herbatę, sok pomarańczowy, kakao, miód, banany i czekoladę.

Kryteria oceny produktów na znaki "uczciwego handlu" obejmują: 

· korzyści bezpośrednich producentów (np. plantatorów), 

· gwarantowane minimalne ceny, płatności z góry, 

· stabilność i ciągłość kontraktów handlowych, 

· poziom płac, 

· równe płace dla kobiet, 

· ekologiczne standardy produkcji, 

· ochrona zdrowia i bezpieczeństwo w pracy, 

· podstawowe standardy zakwaterowania (gdy robotnicy pracują w polu).


Ekoznak (Polska)

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji opracowało zasady przyznawania krajowego ekoznaku w 1998 roku. Założenia ogólne stanowią, że polski "Eko-znak" mogą otrzymywać wyroby krajowe i zagraniczne niepowodujące (w odniesieniu do wcześniej ustalonego akceptowalnego poziomu) negatywnych skutków dla środowiska oraz spełniające ustalone kryteria dotyczące ochrony zdrowia, środowiska i ekonomicznego wykorzystania zasobów naturalnych w trakcie całego cyklu życia wyrobu. Zaznaczono również, że polski system certyfikacji będzie dostosowany do systemu ekoznakowania Wspólnoty Europejskiej. Podstawą certyfikacji na "Eko-znak" są wymagania dotyczące aspektów ekologicznych i zdrowotnych ustanawiane przez Komitet ds. "Eko-znaku", składający się z osób reprezentujących urzędy centralne, jednostki pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska, producentów, konsumentów oraz banki.


Ocena produktu obejmuje etapy: 

· przed produkcją, 

· produkcja, 

· dystrybucja (w tym pakowanie), 

· użytkowanie, 

· recykling, utylizacja, odpady. 

W czasie każdego z tych etapów oceniane są aspekty: 

· jakość powietrza, wody, gleby, 

· ograniczenie ilości odpadów, 

· oszczędność energii, 

· gospodarka zasobami naturalnymi, 

· zapobieganie globalnemu ociepleniu, 

· ochrona warstwy ozonowej, 

· bezpieczeństwo środowiska, 

· hałas, 

· ochrona ekosystemu. 

Dotychczas polski "Eko-znak" przyznano kilkudziesięciu wyrobom, głównie nawozom sztucznym i organicznym oraz materiałom włókienniczym. Polski "Eko-znak" jest praktycznie niewidoczny w sklepach, a z powodu słabej promocji i utrudnionego dostępu do informacji trudno jest stwierdzić jego wiarygodność. Rosnąca rola konsumentów na pewno z czasem zmieni tę sytuację. Do tej pory klient polskich sklepów musi jednak polegać na częściej spotykanych ekoznakach zagranicznych. 


Ekoland (Polska) W Polsce funkcjonuje kilka systemów znakowania produkcji rolnej prowadzonej metodami ekologicznymi. Żywność ekologiczna produkowana jest tylko w gospodarstwach posiadających zgodny z prawem certyfikat i tylko o takich gospodarstwach możemy mówić, że są ekologiczne. Najbardziej znanym i rozpoznawalnym na rynku krajowym znakiem, kojarzonym z żywnością ekologiczną, jest logo Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi "Ekoland". Prawo do używania tego znaku na swych wyrobach mają producenci, przetwórcy i handlowcy spełniający wymagania ustawy o rolnictwie ekologicznym, posiadający certyfikat nadany przez uprawnioną jednostkę i jednocześnie będący członkami "Ekolandu".
Certyfikat przyznawany jest na podstawie oceny warunków prowadzenia produkcji rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego metodami ekologicznymi oraz obrotu tymi produktami wg zasad określonych w ustawie o rolnictwie ekologicznym z dnia 16 marca 2001 r. (Dz.U. Nr 38, poz. 452). 

Rolą samorządu lokalnego w zakresie  prewencji powstawania odpadów powinno być rozpowszechnienie informacji na temat ekoznakowania poprzez druk ulotek informacyjnych , ich dystrybucję poprzez szkoły, jednostki handlu itp.

KOMPOSTOWANIE PRZYDOMOWE

Bardzo dużą część naszych codziennych odpadów stanowią resztki pożywienia, skoszona trawa, gałęzie drzew itp. W większości przypadków, odpady te składowane są na wysypisku, gdzie ulegają procesom rozkładu. Rozkładające się odpady biologiczne wchodzą w reakcję z odpadami niebezpiecznymi, powodując skażenie gleby, powietrza i wody.

Kompostowanie jest najprostszą, najtańszą i zgodną z naturalnymi procesami metodą zmniejszania ilości odpadów biologicznych!

Co możemy kompostować?
Kompostujemy wszystkie substancje organiczne które nie zawierają składników toksycznych a przede wszystkim:

· resztki roślinne, 

· chwasty,

· odpadki zwierzęce (krew, skóra) 

· odpady kuchenne, 

· popiół drzewny (wprowadza potas), 

· torf, 

· gnojówka, obornik, krowieniec, 

· skorupki jaj, 

· włosy, sierść, 

· papier (niezadrukowany),

· zmiotki, 

· fusy, 

· darń, osady denne z sadzawki, 

· liście i skoszona trawa (tylko w cienkich warstwach i podwiędnięta), 

· kora drzew, trociny, drobne lub rozdrobnione gałęzie.

Czego NIE kompostujemy:

· roślin porażonych chorobami grzybowymi, bakteryjnymi i wirusowymi, 

· związków wapnia (przyspiesza to wprawdzie rozkład substancji organicznych lecz jednocześnie usuwa azot i blokuje rozpuszczalne w wodzie fosforany),

· materiału niedostatecznie rozdrobnionego,  

· materiałów skażonych metalami ciężkimi, pozyskiwanych np. z okolic dróg o dużym nasileniu ruchu, 

· materiałów wcześniej konserwowanych chemicznie np.: skórki pomarańczy, bananów i innych cytrusów

Miejsce przeznaczone pod kompostowanie powinno być nieco wzniesione, by zabezpieczyć powstający kompost przed zalewaniem wodą opadową. Ważnym jest także ocienienie pryzmy przez drzewa lub krzewy i osłonięcie od wiatru. Niezwykle użytecznym krzewem jest Bez czarny, który pochłania zapachy powstające podczas procesu rozkładu substancji organicznych.

Proces kompostowania może przebiegać w pryzmach, w kompostownikach wykonanych własnoręcznie, w termokompostownikach. W każdym przypadku, w ogrodzie, należy przewidzieć miejsce składowania materiałów przeznaczonych do kompostowania, miejsce właściwego kompostowania oraz miejsce składowania gotowego kompostu.

[image: image14.jpg]



PRZEBIEG KOMPOSTOWANIA

Na dnie układamy 20 cm warstwę połamanych gałęzi o grubości 1-5 cm, najgrubsze układając na spodzie. Następnie nasypujemy warstwę materiału którego zadaniem będzie pochłaniać wodę wymywającą z górnych warstw substancje mineralne. Może to być torf, ziemia ogrodowa, słoma lub częściowo rozłożony kompost. Powyżej układamy warstwy materiału, przekładane ziemią ogrodową, drobno rozkruszoną gliną lub iłem w ilości 5% objętości pryzmy. Dobrze jest dodawać też nieco gotowego kompostu z wcześniejszej pryzmy. Po osiągnięciu wysokości 120 cm (przy dobrym dostępie powietrza), pryzmę okrywamy ziemią lub innym materiałem, profilując ją tak aby woda opadowa ściekała do wnętrza pryzmy. Niektórzy proponują polewać tak przygotowaną pryzmę, gnojówką roślinną z pokrzywy, rumianku i krwawnika. Na zimę, pryzmę okrywamy materiałem izolacyjnym, co umożliwi dalszy rozkład materiału.

WYKORZYSTANIE KOMPOSTU

Właściwie dojrzały kompost, poza brunatną barwą, wydziela przyjemny zapach, zbliżony do zapachu próchnicy leśnej. Jego cząstki nie muszą być całkowicie rozłożone. Jedynie, stosując go do kwiatów doniczkowych lub jako komponent do wysiewu nasion, doprowadzamy do pełniejszego rozkładu a następnie przesiewamy na sicie. Do tych zastosowań możemy wymieszać go z piaskiem i gliną w równych ilościach. W ogrodzie, kompost rozprowadzamy na powierzchni gleby w ilości 10 litrów kompostu na 2 m2 a następnie mieszamy go z jej górną, ok. 10cm warstwą. Podczas sadzenia drzew i krzewów, "zaprawiamy" dołki, wsypując kompost na dno. Ziemię, którą zasypujemy bryłę korzeniową, mieszamy z kompostem w stosunku 1:1.

Rolą samorządu lokalnego w zakresie promocji kompostowania przydomowego odpadów biologicznych powinno być rozpowszechnienie informacji na temat kompostowania poprzez druk ulotek informacyjnych, ich dystrybucję poprzez szkoły, jednostki handlu itp.

12.2  Załącznik nr 2  Metodyka zbiórki selektywnej odpadów opakowaniowych na terenie Gminy Wilczęta
CEL – Osiągnięcie przedstawionych w Planie Gospodarki Odpadami rocznych limitów odzysku odpadów opakowaniowych na terenie Gminy Wilczęta.

STANDARDY ZBIÓRKI SUROWCÓW ODPADOWYCH

Dokument ten przestawia wymogi techniczne, jakim powinny odpowiadać systemy zbiórki selektywnej odpadów na terenie Gminy jak i wymogi wobec materiałów przekazywanych do ostatecznego recyklingu.

Zasady ogólne

· Zbiórka papieru i kartonu, szkła i tworzyw sztucznych jest prowadzona przy pomocy różnokolorowych pojemników typu „igloo” lub innych przystosowanych do rozładunku samochodem odkrytym burtowym lub kontenerowym wyposażonym w dźwig HDS. Zbiórka stali i aluminium jest prowadzona przy pomocy oddzielnego pojemnika. 

· Zbiórka może być także prowadzona za pomocą kolorowych worków z tworzywa sztucznego LD-PE lub HD-PE – zwłaszcza na terenach o zabudowie niskiej – indywidualne gospodarstwa i gdy istnieje możliwość odbioru.

· Pojemniki/worki w ramach systemu powinny być tego samego typu, oznaczone logo operatora systemu, z adresami i kontaktem telefonicznym operatora.

· Pojemniki/worki muszą posiadać widoczne oznakowanie mówiące o rodzaju materiału zbieranego w pojemniku jak i informacje, jakich materiałów nie wolno wrzucać do pojemnika/worka.

· Worki w ramach systemu powinny być oddzielne na papier i karton, szkło i tworzywa sztuczne. Zbiórka stali i aluminium może być prowadzona przy pomocy jednego worka razem z tworzywami sztucznymi. Lub w oddzielny worek w zależności od możliwości operatora.

Pojemniki do zbiórki papieru i kartonu, szkła i tworzyw sztucznych powinny być ustawiane w miejscach tzw. „gniazdach” spełniających następujące kryteria:

· Gniazdo musi być zlokalizowane w miejscu o łatwym dojeździe dla pojazdu opróżniającego pojemniki,

· Gniazdo powinno być tak zlokalizowane, aby pojazd opróżniający pojemniki nie hamował ruchu drogowego,

· W przypadku osiedli o budownictwie wysokim gniazda powinny być umiejscowione w pobliżu altanek śmieciowych,

· W przypadku osiedli o zabudowie jednorodzinnej gniazda powinny być zlokalizowane w miejscach o dużym natężeniu ludności – główne przejścia, np. dojście do przystanku autobusowego, koło sklepów itp. 

· Zbiórka stali i aluminium powinna być prowadzona przy pomocy jednego pojemnika ustawionego w miejscach strzeżonych tak, aby nie dopuścić do opróżniania pojemników przez niepowołane osoby.

· Nie wolno dopuścić do przepełnienia pojemnika.

· Worki powinny być odbierane regularnie sprzed posesji.

· O terminach odbioru worków należy informować uczestników zbiórki – rozdając kalendarze, harmonogramy odbioru surowców.

· Miejsce składowania surowców pochodzących ze zbiórki selektywnej powinno znajdować się na terenie ogrodzonym i strzeżonym. 

· Optymalnym jest wyposażenie takiej bazy w wagę samochodową umożliwiającą kontrolę wagi materiałów zbieranych jak i ekspediowanych do dalszego przetwórstwa. 

· Baza powinna być wyposażona w boksy na jedne surowce i wiatę na inne. Szczegółowy opis poniżej. 

· Boksy powinny być oddzielone przegrodami uniemożliwiającymi mieszanie się surowców.

· Dojazd do miejsc składowania możliwy dla samochodów ciężarowych z przyczepą lub naczepą.
Standardy danego surowca

PAPIER I TEKTURA

· Zbiórka jest prowadzona przy pomocy jednego oznakowanego pojemnika/worka koloru niebieskiego. 

· Pojemnik/worek służy do zbiórki papieru, kartonu i kartonów do płynnej żywności

· Pojemnik jest wyposażony w płaski lub owalny szeroki otwór umożliwiający wrzucanie zgniecionych pudełek lub innych opakowań, gazet... 

· Bardzo istotnym elementem decydującym o jakości papieru i kartonu przesortowanego, przygotowanego do przekazania do recyklingu jest wilgotność. 

· Materiał ten powinien być składowany w miejscu zadaszonym i osłoniętym z boku tak, aby go chronić przed wpływem czynników atmosferycznych. Optymalnym jest składowanie w wiacie lub hali.

· Dodatkowo podłoże powinno być utwardzone i ukształtowane tak, aby uniemożliwić podsiąkanie wody.

· Ze względu na charakter rozdrobniony tego surowca wskazane jest składowanie w formie zbelowanej 

· Papier i tektura jest surowcem wymagającym przesortowania przed przekazaniem do recyklera. 

Papier i tektura powinny być przykładowo sortowane na następujące frakcje:

· papier gazetowy

· tektura

· kartony do płynnej żywności

· pozostałość

Obecnie na rynku nie ma jednolitych standardów makulatury. Podział ten w zależności od odbiorcy może być różny i powinien być uzgadniany bezpośrednio z odbiorcami. 

· W poszczególnych frakcjach nie powinny znajdować się makulatury wodoodporne - bitumizowane, parafinowane itp.

· W makulaturze dodatkowo nie dopuszcza się takich zanieczyszczeń jak:

· mechanicznych (szkła, metali, tekstyliów, sznurka, materiałów budowlanych, tworzyw sztucznych, folii, piasku, kamieni, styropianu)

· chemicznych (klejów, farb, substancji impregnujących, pozostałości po pakowanych w papier substancjach chemicznych)

· mikrobiologicznych (bakterii, pleśni, grzybów)

· Makulatura powinna być przygotowana do wysyłki w belach o rozmiarach 120x80x80 i wadze, co najmniej 200 do 400 kg

· Wilgotność nie może przekraczać10 - 12%.

Kartony do płynnej żywności

· Zbiórka jest prowadzona wraz z papierem i kartonem czyli przy pomocy pojemnika/worka czerwonego lub niebieskiego. 

· Standardy składowania tego surowca są takie same jak dla papieru i tektury.

OPAKOWANIA SZKLANE

· Zbiórka jest prowadzona przy pomocy dwóch oznakowanych pojemników: 

· w kolorze białym – na szkło bezbarwne

· w kolorze zielonym – na szkło kolorowe

· Istnieje możliwość zbiórki szła w podziale na kolory przy pomocy jednego dwukomorowego pojemnika. Pojemnik taki musi być wyposażony w dwa otwory wrzutowe po jednym na każdej stronie i pomalowany na dwa kolory – biały i zielony z odpowiednim opisem  każdej strony

· Pojemniki służą do zbiórki wyłącznie szkła opakowaniowego typu słoje i butelki

· Pojemniki jest wyposażony w okrągłe otwory wrzutowe.

· Zbiórka może być prowadzona systemem workowym jednak zaleca się grubsze worki bardziej wytrzymałe na uszkodzenia.

TWORZYWA SZTUCZNE I METALE
· Zbiórka jest prowadzona przy pomocy jednego oznakowanego pojemnika/worka w kolorze żółtym.

· Pojemniki/worki służą do zbiórki butelek PET, innych butelek np. po szamponach, płynach, kubków po jogurtach, margarynach, folii i torebek z tw. sztucznych, i innych surowców z tw. sztucznych oraz do zbiórki opakowań stalowych i aluminiowych (puszki, pudełka, pojemniki po aerozolach, folie itp.)

· Składowanie tworzyw sztucznych powinno się odbywać w miejscu osłoniętym przeciw wiatrowi lub wyposażonym w siatki.
· Powierzchnia do składowania powinna być utwardzona.

Tworzywa sztuczne są surowcem wymagającym przesortowania przed przekazaniem do recyklingu. Powinny być podzielone na następujące frakcje:

· PET (butelki po napojach); optymalny jest podział według koloru:

· Bezbarwny

· Niebieski

· Zielony

· Pozostałe kolory

· HDPE i PP, PS (butelki po chemii gospodarczej, kubki po margarynach, jogurtach)

· PE (folia)

Wymagania dodatkowe:

· Odkręcanie nakrętek nie jest konieczne, ale wskazane

· Mycie surowców nie jest wymagane

· Surowce powinny być przygotowane do transportu w formie beli o wymiarach max 150x120x80 najlepiej wiązane taśmą z PP lub PET. Pożądana gęstość beli 200 kg/m3
· Preferowana min. ilość do wysyłki 80-120 m3
(i) STANDARDY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI PRZEMYSŁU 
PRZETWÓRCZEGO OPAKOWAŃ SZKLANYCH

Z użyciem stłuczki ze zbiórki odpadów komunalnych wiążą się pewne kłopoty wynikające z bardzo ostrych wymagań jakościowych stawianych współczesnym opakowaniom szklanym. Największe zagrożenia to metale, ceramika, szkło innego rodzaju, o innym składzie chemicznym) np. szkło ołowiowe (tzw. kryształy). 

Huty szkła wymagają stłuczki:

(a) czystej- bez zanieczyszczeń metalami, ceramiką, kamieniami, odpadami organicznymi;

(b) posegregowanej - na białą i kolorową;

(c) uzdatnionej - przygotowanej do zastosowania w hucie szkła;
(d) stale dostępnej.
Czystość surowca zapewniają wyspecjalizowane instalacje (stacje uzdatniania), zaś jego stałą dostępność zapewnić musi skuteczny system zbiórki selektywnej prowadzonej w miastach i gminach. Tylko stała dostępność stłuczki może zapewnić stabilność parametrów procesu wytopu szkła. 

Zdaniem producentów opakowań szklanych najlepszym sposobem pozyskania stłuczki jest prawidłowo prowadzona selektywna zbiórka odpadów.

Jakość materiału przed uzdatnieniem:

Wymagania ogólne
Opakowania szklane w pojemniku do zbiórki selektywnej nie powinny być stłuczone. Dopuszcza się stłuczenie części opakowań w pojemniku pod warunkiem, że gęstość stłuczki nie przekracza 400 kg/1 m3. Dobrze prowadzona zbiórka do pojemników pozwala uzyskać ok. 300 kg/1m3.

Segregacja na kolory
Zaleca się, aby stłuczka z opakowań szklanych była rozdzielona pod względem kolorów na co najmniej dwie frakcje:

· Bezbarwna

· Kolorowa

Obserwuje się na rynku zróżnicowanie cen skupu stłuczki; najwyższa cena jest oferowana za stłuczkę bezbarwną.

Zanieczyszczenia
Dopuszcza się następujące zanieczyszczenia stłuczki nie uzdatnionej:

· Pozostałość produktów w nich opakowanych

· Płyny wylane do końca (bez mycia opakowania)

· Produkty stałe wybrane „łyżeczką” (bez mycia opakowania)

· Etykietki, pozostałości trwale umocowanych zamknięć, uchwytów itp.

· Minimalne zanieczyszczenia w postaci zbiorczych opakowań papierowych, z tworzyw sztucznych itp.

Następujące rodzaje zanieczyszczeń nie są dopuszczalne i nie mogą znajdować się w pojemnikach do zbiórki selektywnej:

· Zanieczyszczenia ceramiczne, porcelana, gruz, ziemia, kamień, metale;

· Zanieczyszczenia szkłem płaskim, szklanymi izolatorami energetycznymi, szklanymi bloczkami budowlanymi, szkłem pochodzącym z lamp kineskopowych itp.

SKŁADOWANIE

Wymagania ogólne
Składowanie wg standardów ma na celu zapewnić:

· Brak możliwości mieszania rodzajów szkła

· Brak możliwości zanieczyszczenia szkła podczas składowania

· Możliwość łatwego załadunku i wyładunku bez uszczerbku na jakości surowca

Szkło przed przekazaniem do końcowego uzdatnienia winno być składowane w boksach o podłożu utwardzonym nie kruszącym się, w miejscu dającym możliwość swobodnego dojazdu środków transportu (auto ciężarowe z przyczepą lub naczepą)

· Ściany składowiska powinny być ze stali, drewna ewentualnie betonu

· Podłoga składowiska powinna być ze stali, drewna ewentualnie betonu wyłożonego stalowymi listwami 

· Pojemność pojedynczej komory musi być min. 20 m3 – 8-9 ton.














































Powstawanie odpadów w gospodarstwach domowych, obiektach użyteczności� publicznej i innych obiektach ich minimalizacja poprzez kompostowanie przydomowe i edukację ekologiczną





Gromadzenie odpadów w pojemnikach, workach





Wykorzystanie odpadów biologicznych do kompostowania przydomowego





ROZDZIAŁ GROMADZONYCH ODPADÓW NA:


zmieszane  - do składowania


biodegradowalne - do odzysku


opakowania – do odzysku


niebezpieczne  - do unieszkodliwiania


budowlane, wielkogabarytowe – do odzysku 








Transport �na składowisko odpadów zmieszanych








Transport odpadów biologicznych�do  kompostowania





Transport surowców�do magazynowania i sprzedaży 





Transport �odpadów budowlanych i wielkogabarytowych do magazynowania, a następnie do zakładów odzysku 





Transport � odpadów niebezpiecznych do magazynowania a następnie do zakładów unieszkodliwiania





SKŁADOWISKO 


ODPADÓW 





KOMPOSTOWNIA 





MIEJSCE MAGAZYNOWANIA ODPADÓW:


opakowaniowych,


niebezpiecznych,


wielkogabarytowych,


budowlanych
























































�





�





�





�





Wykonawca:


Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o.


15-869 Białystok, ul. Św. Rocha 5 lok. 202


Tel/fax: 085 744 51 87


e-mail:  � HYPERLINK "mailto:srodowisko@izr.pl" ��srodowisko@izr.pl�


� HYPERLINK "http://www.izr.pl" ��www.izr.pl�

















� Zgodnie z Planami Gospodarki Odpadami wyższego szczebla, Gmina Wilczęta, znajdująca się w obrębie Braniewskiego Regionu Gospodarki Odpadami, docelowo przewozić będzie odpady komunalne na składowisko w Braniewie – Rudłowie. Stąd też przewidziano współudział w finansowaniu modernizacji składowiska odpadów w Braniewie, budowie kwater  do selektywnego magazynowania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz w budowie instalacji do sortowania odpadów komunalnych.


� Zgodnie z Planami Gospodarki Odpadami wyższego szczebla, Gmina Wilczęta, znajdująca się w obrębie Braniewskiego Regionu Gospodarki Odpadami, docelowo przewozić będzie odpady komunalne na składowisko w Braniewie – Rudłowie. Stąd też przewidziano współudział w finansowaniu modernizacji składowiska odpadów w Braniewie, budowie kwater  do selektywnego magazynowania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz w budowie instalacji do sortowania odpadów komunalnych.


� Zgodnie z Planami Gospodarki Odpadami wyższego szczebla, Gmina Wilczęta, znajdująca się w obrębie Braniewskiego Regionu Gospodarki Odpadami, docelowo przewozić będzie odpady komunalne na składowisko w Braniewie – Rudłowie. Stąd też przewidziano współudział w finansowaniu modernizacji składowiska odpadów w Braniewie, budowie kwater  do selektywnego magazynowania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz w budowie instalacji do sortowania odpadów komunalnych.





82
1

[image: image15.png]


[image: image16.png]v

"y



[image: image17.png]


[image: image18.png]


[image: image19.png]


[image: image20.png]\

FAIRTRADE |



[image: image21.png]


_1117340947.xls
Wykres4

		Odpady niesegregowane		Odpady niesegregowane

		Frakcja organiczna		Frakcja organiczna

		Frakcja surowce wtórne		Frakcja surowce wtórne



Zabudowa miejska – zwarta

Zabudowa rozproszona

zł/Mg

25

50

40

80

45

90



Arkusz1

		

						2006		2010		2014

				Ilość unieszkodliwionych odpadów zielonych		5.6		8.7		13.5

				Ilość unieszkodliwionych odpadów opakowaniowych		34.3		45.5		56.8

				Ilość domowych odpadów organicznych z terenów wiejskich zagospodarowanych we własnym zakresie		29.3		29.6		29.7

				Ilość domowych odpadów organicznych z zabudowy jednorodzinnej terenów miejskich zagospodarowanych we własnym zakresie		8.9		9.4		9.5

				Dodatkowy konieczny recykling odpadów biodegradowalnych		15.2		43.4		107.7

				Ilość wytworzona		714.25		738.05		763.48		779.61		797.97		817.5		838.26		860.34		881.1		903.47		927.52		953.38

				Dodatkowy recykling

				Wyszczególnienie		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

				Ilość odpadów biodegradowalnych wytworzonych w roku		233.4		240.4		247.6		253.4		259.8		266.6		273.7		281.2		287.3		293.8		300.6		308

				Dopuszczalna ilość składowania odpadów biodegradowalnych		165.9		164		162		160.1		158.2		154.3		149.5		144.7		135		115.7		96.5		90.7

				Ilość unieszkodliwionych odpadów zielonych		1.4		2.7		4.1		5.6		6.3		7.1		7.9		8.7		9.9		11.1		12.3		13.5

				Ilość unieszkodliwionych odpadów opakowaniowych		24.7		26.8		30.4		34.3		38.6		40.8		43.1		45.5		48.1		50.8		53.7		56.8

				Ilość domowych odpadów organicznych z terenów wiejskich zagospodarowanych we własnym zakresie		28.8		29		29.3		29.3		29.4		29.4		29.5		29.6		29.6		29.6		29.7		29.7

				Ilość domowych odpadów organicznych z zabudowy jednorodzinnej terenów miejskich zagospodarowanych we własnym zakresie		8.4		8.6		8.8		8.9		9		9.1		9.3		9.4		9.4		9.5		9.5		9.5

				Dodatkowy konieczny recykling odpadów biodegradowalnych		4.2		9.3		12.9		15.2		18.4		25.9		34.6		43.4		55.3		77.1		99		107.7

				Wyszczególnienie		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

				Opakowania z tworzyw sztucznych		2.5		3.7		5.0		6.5		7.7		8.1		8.6		9.0		9.5		9.9		10.5		11.0

				Opakowania papierowe		24.7		26.8		30.4		34.3		38.6		40.8		43.1		45.6		48.1		50.8		53.7		56.8

				Opakowania szklane		8.6		12.2		16.7		20.9		24.8		25.8		26.8		27.8		28.8		29.8		30.9		32.0

				Opakowania stalowe		0.5		0.8		1.0		1.3		1.6		1.7		1.7		1.8		1.9		1.9		2.0		2.0

				Opakowania aluminiowe		0.4		0.5		0.6		0.7		0.9		0.9		0.9		0.9		1.0		1.0		1.0		1.1

				Opakowania kompozytowe		0.6		0.9		1.3		1.7		2.3		2.4		2.5		2.7		2.8		3.0		3.1		3.3

				Razem		37.3		44.9		55.1		65.4		75.9		79.6		83.6		87.7		91.9		96.4		101.2		106.3

				Wyszczególnienie		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

				Odpady wielkogabarytowe		2.9		6.1		10.3		13.4		16.6		19.8		22.9		26.1		28.8		31.5		34.2		34.2

				Odpady budowlane		5.5		11.8		19.3		27.2		36.1		46.0		57.0		69.1		83.1		98.6		115.8		134.9

				Odpady niebezpieczne		0.7		0.8		1.0		1.4		1.9		2.3		2.8		3.2		3.7		4.2		4.4		5.2

				Do składowania tys. Mg		625.0		624.8		622.8		613.2		604.4		598.3		590.7		583.1		569.3		545.4		521.4		512.4

				Do składowania %		87.5		84.7		81.6		78.7		75.7		73.2		70.5		67.8		64.6		60.4		56.2		53.7

				Wyszczególnienie		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

				Zagospodarowanie odpadów organicznych we własnym zakresie		37.2		37.6		38.1		38.2		38.4		38.5		38.8		39.0		39.0		39.1		39.2		39.2

				Unieszkodliwienie odpadów organicznych w instalacjach		5.6		12.0		17.0		20.8		24.7		33.0		42.5		52.1		65.2		88.2		111.3		121.2

				Recykling opakowań		37.3		44.9		55.1		65.4		75.9		79.6		83.6		87.7		91.9		96.4		101.2		106.3

				Recykling metali nieopakowaniowych		8.7		8.8		9.0		9.0		9.0		9.0		9.0		9.1		9.1		9.1		9.2		9.2

				Recykling odpadów wielkogabarytowych		2.9		6.1		10.3		13.4		16.6		19.8		22.9		26.1		28.8		31.5		34.2		34.2

				Recykling odpadów budowalnych		5.5		11.8		19.3		27.2		36.1		46.0		57.0		69.1		83.1		98.6		115.8		134.9

				Unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych		0.7		0.8		1.0		1.4		1.9		2.3		2.8		3.2		3.7		4.2		4.4		5.2

				Unieszkodliwienie pozostałych odpadów przez składowanie/spalanie		616.3		616.0		613.8		604.2		595.4		589.2		581.7		574.0		560.2		536.3		512.2		503.2

				Razem

				Zagospodarowanie odpadów organicznych we własnym zakresie (tys. Mg)		37.2		37.6		38.1		38.2		38.4		38.5		38.8		39.0		39.0		39.1		39.2		39.2

				%		5.2		5.1		5.0		4.9		4.8		4.7		4.6		4.5		4.4		4.3		4.2		4.1

				Odzysk (tys. Mg)		60.1		83.6		110.6		135.8		162.3		187.4		215.0		244.1		278.1		323.9		371.6		405.8

				%		8.4		11.3		14.5		17.4		20.3		22.9		25.7		28.4		31.6		35.8		40.1		42.6

				Unieszkodliwienie razem (tys. Mg)		617.0		616.8		614.8		605.6		597.3		591.6		584.4		577.2		564.0		540.5		516.7		508.4

				%		86.4		83.6		80.5		77.7		74.8		72.4		69.7		67.1		64.0		59.8		55.7		53.3

				w tym przez składowanie/spalanie (tys. Mg)		616.3		616.0		613.8		604.2		595.4		589.2		581.7		574.0		560.2		536.3		512.2		503.2

				%		86.3		83.5		80.4		77.5		74.6		72.1		69.4		66.7		63.6		59.4		55.2		52.8

				suma		714.3		738.1		763.5		779.6		798.0		817.5		838.3		860.3		881.1		903.5		927.5		953.4

				%		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0

				Strumień odpadów		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

				Domowe organiczne		14.89		15.21		15.54		15.87		16.24		16.61		16.99		17.38		17.61		17.84		18.07		18.31

				Odpady zielone		40.91		41.8		42.71		43.2		43.77		44.34		44.92		45.51		45.65		45.79		45.93		46.07

				Papier i karton nieopakowaniowy		112.58		114.73		116.92		118.06		119.38		120.72		122.08		123.46		123.88		124.31		124.74		125.17

				Opakowania papierowe		65.06		68.62		72.42		76.25		80.45		84.95		89.75		94.89		100.17		105.83		111.9		118.4

				Opakowania kompozytowe		7.3		7.7		8.13		8.56		9.03		9.53		10.07		10.65		11.24		11.88		12.56		13.29

				Tworzywa szt. nieopakowaniowe		71.65		72.7		73.76		73.88		74.09		74.31		74.53		74.75		73.47		72.21		70.98		69.76

				Opakowania z tworzyw sztucznych		25.41		26.67		28.02		29.37		30.87		32.47		34.18		36.02		37.81		39.76		41.85		44.12

				Odpady tekstylne		17.5		17.88		18.27		18.48		18.72		18.96		19.21		19.46		19.72		19.98		20.24		20.5

				Szkło nieopakowaniowe		3.26		3.35		3.44		3.53		3.63		3.74		3.85		3.96		4.01		4.06		4.12		4.17

				Opakowania szklane		53.71		55.64		57.65		59.76		62.04		64.43		66.92		69.53		71.97		74.53		77.2		80.01

				Metal		17.48		17.69		17.9		17.93		17.98		18.04		18.09		18.15		18.21		18.26		18.32		18.38

				Opakowania stalowe		6.61		6.81		7.02		7.22		7.44		7.66		7.9		8.15		8.4		8.67		8.95		9.24

				Opakowania aluminiowe		1.91		1.97		2.02		2.08		2.14		2.2		2.26		2.33		2.4		2.47		2.55		2.63

				Odpady mineralne		29.65		29.8		29.95		30.4		30.91		31.43		31.96		32.49		33.05		33.61		34.18		34.76

				Drobna frakcja popiołowa		86.42		84.75		83.11		80.67		78.42		76.24		74.11		72.05		70.05		68.1		66.2		64.36

				Odpady wielkogabarytowe		44.89		48.16		51.67		51.72		51.85		51.98		52.11		52.24		52.37		52.5		52.63		52.77

				Odpady budowlane		109.17		118.45		128.52		136.2		144.56		153.43		162.84		172.84		184.6		197.16		210.58		224.91

				Odpady niebezpieczne		5.85		6.13		6.43		6.43		6.44		6.46		6.47		6.48		6.5		6.51		6.52		6.54

				Razem		714.25		738.05		763.48		779.61		797.97		817.5		838.26		860.34		881.1		903.47		927.52		953.38

						2006		2010		2014

				Zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych przez mieszkańców we własnym zakresie (tys. Mg)		38		39		39

				Odzysk (tys. Mg)		136		244		406

				Unieszkodliwienie razem (tys. Mg)		606		577		508

				Tab. 1.29. Ilość odpadów do składowania w latach 2003 – 2014

				Rok		Razem		% wytworzonych

						(tys. Mg/rok)				spychaczy gąsienicowych		kompaktorów		0.74		0.85

				2003		1071.4		85.5		1447.8		1260.5		1252.8

				2004		1071.6		82.7		1448.1		1260.7		1296.3

				2005		1068.9		79.6		1444.5		1257.5		1342.7

				2006		1054.1		76.7		1424.5		1240.1		1374.1

				2007		1039.8		73.9		1405.1		1223.3		1408.0

				2008		1030.2		71.3		1392.2		1212.0		1444.5

				2009		1018.7		68.6		1376.6		1198.5		1483.9

				2010		1006.9		66.0		1360.7		1184.6		1526.2

				2011		984.2		62.8		1330.0		1157.9		1566.1

				2012		942.7		58.6		1273.9		1109.1		1608.9

				2013		900.8		54.4		1217.3		1059.8		1654.9

				2014		882.6		51.8		1192.7		1038.4		1704.1

				Razem		12071.9		68.3		16313.4		14202.2		17662.6

				Rok		miasta		wsie		razem				1.12

				2003		907.6		345.2		1252.8				1.32

				2004		941.3		355.0		1296.3				1.52

				2005		977.2		365.5		1342.7				2.24

				2006		1003.3		370.9		1374.1				2.96

				2007		1031.5		376.5		1408.0				3.68

				2008		1062.1		382.4		1444.5				4.4

				2009		1095.2		388.8		1483.9				5.13

				2010		1130.8		395.4		1526.2				5.92

				2011		1164.5		401.6		1566.1				6.71

				2012		1200.6		408.4		1608.9				7.04

				2013		1239.1		415.8		1654.9				8.3

				2014		1280.3		423.8		1704.1

				Strumień odpadów		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

				Domowe organiczne		218.0		222.3		226.6		229.0		231.6		234.3		237.1		240.1		241.0		242.0		242.9		243.8

				Odpady zielone		26.9		27.5		28.1		28.7		29.4		30.1		30.8		31.5		31.9		32.3		32.8		33.2

				Papier i karton nieopakowaniowy		75.2		76.8		78.4		79.4		80.4		81.4		82.5		83.6		84.0		84.3		84.6		84.9

				Opakowania papierowe		121.7		129.0		136.9		145.1		153.9		163.4		173.7		184.8		196.4		208.8		222.1		236.4

				Opakowania kompozytowe		13.7		14.5		15.4		16.3		17.3		18.3		19.5		20.7		22.0		23.4		24.9		26.5

				Tworzywa szt. nieopakowaniowe		129.1		131.0		133.1		133.3		133.7		134.0		134.5		135.0		132.7		130.5		128.4		126.2

				Opakowania z tworzyw sztucznych		46.7		49.4		52.3		55.2		58.5		61.9		65.7		69.7		73.9		78.3		83.1		88.2

				Odpady tekstylne		32.0		32.7		33.4		33.8		34.2		34.7		35.1		35.6		36.1		36.6		37.1		37.6

				Szkło nieopakowaniowe		5.8		5.9		6.1		6.3		6.5		6.7		6.9		7.1		7.2		7.3		7.4		7.5

				Opakowania szklane		91.6		95.3		99.2		103.3		107.7		112.3		117.2		122.3		127.3		132.6		138.2		144.0

				Metal		32.3		32.7		33.1		33.1		33.2		33.3		33.4		33.6		33.7		33.8		33.9		34.0

				Opakowania stalowe		12.3		12.8		13.2		13.6		14.1		14.6		15.1		15.6		16.2		16.8		17.4		18.0

				Opakowania aluminiowe		3.6		3.7		3.8		3.9		4.1		4.2		4.3		4.5		4.6		4.8		5.0		5.1

				Odpady mineralne		47.6		48.0		48.3		49.2		50.1		51.0		52.0		53.0		54.0		55.0		56.1		57.1

				Drobna frakcja popiołowa		139.7		137.1		134.5		130.7		127.1		123.6		120.2		116.9		113.7		110.6		107.6		104.7

				Odpady wielkogabarytowe		75.1		80.9		87.2		87.3		87.5		87.8		88.0		88.3		88.6		88.8		89.1		89.4

				Odpady budowlane		172.2		187.0		203.1		215.5		228.7		242.8		257.8		273.8		292.6		312.7		334.2		357.1

				Odpady niebezpieczne		9.5		9.8		10.2		10.2		10.2		10.2		10.2		10.3		10.3		10.3		10.4		10.4

				Razem		1252.8		1296.3		1342.7		1374.1		1408.0		1444.5		1483.9		1526.2		1566.1		1608.9		1654.9		1704.1

				Wyszczególnienie		Rok

						2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

				Ilość odpadów biodegradowalnych wytworzonych w roku		441.8		455.6		470.0		482.2		495.3		509.2		524.1		540.0		553.3		567.4		582.3		598.2						2006		2010		2014

				Dopuszczalna ilość składowania odpadów biodegradowalnych		313.1		309.5		305.8		302.2		298.6		291.3		282.2		273.1		254.9		218.5		182.1		171.1				Ilość unieszkodliwionych odpadów zielonych		10.1		15.7		24.6

				Ilość unieszkodliwionych odpadów zielonych		2.6		5.0		7.5		10.1		11.4		12.8		14.2		15.7		17.9		20.1		22.3		24.6				Ilość unieszkodliwionych odpadów opakowaniowych		65.3		88.7		113.5

				Ilość unieszkodliwionych odpadów opakowaniowych		46.2		50.3		57.5		65.3		73.9		78.5		83.4		88.7		94.3		100.2		106.6		113.5				Dodatkowy konieczny recykling odpadów biodegradowalnych		104.7		162.5		289.0

				Dodatkowy konieczny recykling odpadów biodegradowalnych		79.9		90.8		99.2		104.7		111.4		126.7		144.3		162.5		186.3		228.6		271.4		289.0

				Ilość domowych odpadów organicznych z terenów wiejskich zagospodarowanych we własnym zakresie		32.7		33.1		33.5		33.5		33.6		33.7		33.7		33.8		33.8		33.9		33.9		33.9

				Ilość domowych odpadów organicznych z zabudowy jednorodzinnej terenów miejskich zagospodarowanych we własnym zakresie		18.5		18.9		19.3		19.6		19.8		20.1		20.3		20.6		20.7		20.8		20.9		21.0

				Dodatkowy konieczny recykling odpadów biodegradowalnych, przy uwzględnieniu  zagospodarowania odpadów biodegradowalnych przez mieszkańców		28.6		38.8		46.5		51.6		58.0		73.0		90.3		108.1		131.7		173.9		216.6		234.1

				Wyszczególnienie		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

				Unieszkodliwienie odpadów organicznych w instalacjach		82.5		95.75		106.65		114.76		122.78		139.47		158.52		178.24		204.17		248.65		293.69		313.58

				Recykling opakowań		68.4		82.3		101.1		120.7		140.6		148.3		156.6		165.4		174.6		184.3		194.7		205.8

				Recykling metali nieopakowaniowych		16.2		16.4		16.6		16.6		16.6		16.7		16.7		16.8		16.9		16.9		17		17

				Recykling odpadów wielkogabarytowych		4.8		10.3		17.4		22.7		28		33.4		38.7		44.1		48.7		53.3		57.9		62.6

				Recykling odpadów budowalnych		8.6		18.7		30.5		43.1		57.2		72.8		90.2		109.5		131.7		156.4		183.8		214.3

				Unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych		1.1		1.3		1.5		2.2		3		3.7		4.4		5.1		5.9		6.7		7		8.3

				Unieszkodliwienie pozostałych odpadów przez składowanie/spalanie		1071.4		1071.6		1068.9		1054.1		1039.8		1030.2		1018.7		1006.9		984.2		942.7		900.8		882.6

				Podsumowanie

				Odzysk (tys. Mg)		180.4		223.34		272.21		317.81		365.18		410.61		460.76		514.13		575.97		659.52		747.07		813.19

				%		14.4		17.2290364885		20.2733298577		23.128593261		25.9360795455		28.4257528557		31.0506098794		33.6869348709		36.7773449971		40.9919820996		45.1429089371		47.7196173933

				Unieszkodliwienie razem (tys. Mg)		1072.5		1072.9		1070.5		1056.3		1042.8		1033.9		1023.1		1012.1		990.2		949.4		907.9		890.9

				%		85.6		82.8		79.7		76.9		74.1		71.6		68.9		66.3		63.2		59		54.9		52.3

				w tym przez składowanie/spalanie (tys. Mg)		1071.4		1071.6		1068.9		1054.1		1039.8		1030.2		1018.7		1006.9		984.2		942.7		900.8		882.6

				%		85.5		82.7		79.6		76.7		73.9		71.3		68.7		66		62.8		58.6		54.4		51.8

				Razem (tys. Mg)		1252.8		1296.3		1342.7		1374.1		1408		1444.5		1483.9		1526.2		1566.1		1608.9		1654.9		1704.1

				%		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100

				Strumień odpadów		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

				Unieszkodliwienie odpadów organicznych w instalacjach		82.4		95.8		106.7		114.7		122.8		139.5		158.6		178.2		204.1		248.7		293.7		313.6

				Recykling opakowań		68.4		82.3		101.1		120.7		140.6		148.3		156.6		165.4		174.6		184.3		194.7		205.8

				Recykling metali nieopakowaniowych		16.2		16.4		16.6		16.6		16.6		16.7		16.7		16.8		16.9		16.9		17		17

				Recykling odpadów wielkogabarytowych		4.8		10.3		17.4		22.7		28		33.4		38.7		44.1		48.7		53.3		57.9		62.6

				Recykling odpadów budowalnych		8.6		18.7		30.5		43.1		57.2		72.8		90.2		109.5		131.7		156.4		183.8		214.3

				Unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych		1.1		1.3		1.5		2.2		3		3.7		4.4		5.1		5.9		6.7		7		8.3

				Unieszkodliwienie pozostałych odpadów przez składowanie/spalanie		1071.3		1071.6		1069.0		1054.1		1039.7		1030.2		1018.8		1007.1		984.1		942.7		900.9		882.5

				Odzysk (tys. Mg)		180.4		223.5		272.3		317.8		365.2		410.7		460.8		514.0		576.0		659.6		747.1		813.3

				%		14.4		17.2		20.3		23.1		25.9		28.4		31.0		33.7		36.8		41.0		45.1		47.7

				Unieszkodliwienie razem (tys. Mg)		1072.4		1072.9		1070.5		1056.3		1042.7		1033.9		1023.2		1012.2		990.0		949.4		907.9		890.8

				%		85.6		82.8		79.7		76.9		74.1		71.6		69.0		66.3		63.2		59.0		54.9		52.3

				w tym przez składowanie/spalanie (tys. Mg)		1071.3		1071.6		1069.0		1054.1		1039.7		1030.2		1018.8		1007.1		984.1		942.7		900.9		882.5

				%		85.5		82.7		79.6		76.7		73.8		71.3		68.7		66.0		62.8		58.6		54.4		51.8

				Razem (tys. Mg)		1252.8		1296.3		1342.7		1374.1		1408.0		1444.5		1483.9		1526.2		1566.1		1608.9		1654.9		1704.1

				%		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0

						2006		2010		2014

				Odzysk		317.8		514.0		813.3

				Unieszkodliwienie		1056.3		1012.2		890.8

								ZZO		Pojemność docelowa		Wypełnienie		Pojemność do wykorzystania				Pojemność Mg

																%

								Obszar Czempiń		3,282,011		2,101,735		1,180,276		64		1003234.6		1180.3

								Obszar Gniezno		907,553		183,650		723,903		20		615317.55		723.9

								Obszar Kalisz		2,141,911		386,945		1,754,966		18		1491721.1		1755.0

								Obszar Konin		2,659,385		1,924,993		734,392		72		624233.2		734.4

								Obszar Leszno		2,410,725		1,822,183		588,542		76		500260.7		588.5

								Obszar Międzychód		2,290,300		487,500		1,802,800		21		1532380		1802.8

								Obszar Piła		3,691,631		1,560,434		2,131,197		42		1811517.45		2131.2

								Obszar Sulmierzyce-Ostrów Wlkp		4,113,203		2,193,864		1,919,339		53		1631438.15		1919.3

								Obszar Swarzędz		544,255		142,645		401,610		26		341368.5		401.6

								Obszar Szamotuły		756,830		157,450		599,380		21		509473		599.4

								Obszar Środa Wlkp.-Pleszew		948,049		243,686		704,363		26		598708.55		704.4

								Suchy Las		5,579,600		4,005,000		1,574,600		72		1338410		1574.6

										29,325,453		15,210,085				52

						Kompaktory

										2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

								Obszar Czempiń		148.5		148.7		148.5		146.6		144.7		143.4		141.9		140.2		137.1		131.3		125.5		122.9

								Obszar Gniezno		77.4		77.4		77.2		76.1		75.1		74.4		73.6		72.7		71.1		68		65		63.6

								Obszar Kalisz		108.7		108.5		108.1		106.4		104.7		103.5		102.1		100.7		98.1		93.6		89.1		87

								Obszar Konin		117.9		117.8		117.3		115.4		113.6		112.3		110.7		109.1		106.3		101.4		96.5		94.1

								Obszar Leszno		83.9		83.9		83.8		82.6		81.5		80.8		79.9		79		77.3		74		70.7		69.3

								Obszar Międzychód		17		17		17		16.7		16.5		16.3		16.1		15.9		15.5		14.8		14.1		13.7

								Obszar Piła		146.1		146		145.6		143.5		141.5		140.1		138.4		136.7		133.5		127.7		121.8		119.2

								Obszar Sulmierzyce-Ostrów Wlkp		125		124.9		124.5		122.6		120.8		119.5		118		116.4		113.6		108.5		103.4		101

								Obszar Swarzędz		42.2		42.4		42.5		42.1		41.7		41.5		41.2		40.9		40.1		38.7		37.2		36.6

								Obszar Szamotuły		57		57.1		57		56.2		55.5		55		54.3		53.7		52.5		50.3		48		47

								Obszar Środa Wlkp.-Pleszew		65.8		65.7		65.5		64.4		63.4		62.7		61.9		61		59.4		56.7		54		52.6

								Suchy Las		252		252		251.4		248		244.8		242.9		240.7		238.5		233.6		224		214.5		211.1

								Nazwa obszaru obsługi ZZO		Rok 2003				Rok 2006				Rok 2010				2014				Rok 2006				Rok 2010

										Pojemność do wykorzystania (tys. m3)		% wykorzystania pojemności		% wykorzystania				% wykorzystania				% wykorzystania				tys. Mg		tys. m3		tys. Mg		tys. m3		tys. Mg		tys. m3

								Obszar Czempiń		1180.3		64.0		50.2		-483.5		126.3		310.3		177.8		918.3		592.3		696.8		1267.0		1490.615916955		1783.8		2098.615916955

								Obszar Gniezno		723.9		20		42.6		-361.4		107.0		50.5		150.5		365.5		308.1		362.5		658.3		774.4359861592		926.0		1089.3771626298

								Obszar Kalisz		1755.0		18		24.6		-1247.1		61.6		-673.9		86.3		-241.2		431.7		507.9		918.9		1081.0380622837		1286.7		1513.7439446367

								Obszar Konin		734.4		72		63.8		-183.3		159.7		438.3		223.5		906.9		468.4		551.1		996.8		1172.6574394464		1395.1		1641.2456747405

								Obszar Leszno		588.5		76		56.8		-195.4		142.8		251.9		201.0		594.6		334.2		393.2		714.4		840.4429065744		1005.7		1183.1487889273

								Obszar Międzychód		1802.8		21		3.8		-1723.2		9.4		-1632.9		13.2		-1564.5		67.7		79.6		144.4		169.937716263		202.5		238.2906574394

								Obszar Piła		2131.2		42		27.3		-1447.4		68.5		-671.8		96.2		-81.0		581.2		683.8		1240.5		1459.3702422145		1742.7		2050.1937716263

								Obszar Sulmierzyce-Ostrów Wlkp		1919.3		53		25.9		-1334.6		64.9		-673.0		91.1		-171.2		497		584.7		1059.4		1246.3598615917		1485.9		1748.1245674741

								Obszar Swarzędz		401.6		26		42.1		-202.6		106.7		27.0		151.4		206.6		169.2		199.1		364.4		428.6574394464		517.0		608.1868512111

								Obszar Szamotuły		599.4		21		37.9		-332.0		95.4		-27.7		134.2		205.0		227.3		267.4		485.9		571.660899654		683.7		804.3667820069

								Obszar Środa Wlkp.-Pleszew		704.4		26		37.1		-396.8		93.0		-49.6		130.2		212.4		261.4		307.5		556.5		654.7404844291		779.2		916.7404844291

								Suchy Las		1574.6		72		63.7		-394.1		160.4		951.7		226.4		1990.8		1003.4		1180.5		2147.4		2526.3183391003		3030.6		3565.3771626298

										14115.4				41.1891493017				87.9625334183				123.6766321977						5814.0				12416.2352941176				17457.4117647059

								Obszar Czempiń		1180.276		64		50.1831774941				126.293842877		310.339916955		177.8072177148		918.339916955

								Obszar Gniezno		723.903		20		42.5609508456				106.980629471		50.5329861592		150.4866208083		365.4741626298

								Obszar Kalisz		1754.966		18		24.5987671556				61.5988037537				86.2548872535

								Obszar Konin		734.392		72		63.7806512054				159.677316671		438.2654394464		223.483599323		906.8536747405

								Obszar Leszno		588.542		76		56.7843926177				142.8008377608		251.9009065744		201.030476827		594.6067889273

								Obszar Międzychód		1802.8		21		3.7552695807				9.4263210707				13.2178088218

								Obszar Piła		2131.197		42		27.2710594093				68.4765529519				96.1991674926

								Obszar Sulmierzyce-Ostrów Wlkp		1919.339		53		25.8943313297				64.9369320163				91.0795105749

								Obszar Swarzędz		401.61		26		42.1304250392				106.7347524828		27.0474394464		151.4371781607		206.5768512111

								Obszar Szamotuły		599.38		21		37.9225199373				95.3753711592				134.1998034647		204.9867820069

								Obszar Środa Wlkp.-Pleszew		704.363		26		37.1115461772				92.9549798086				130.1517093358		212.3774844291

								Suchy Las		1574.6		72		63.7241204115				160.4419115395		951.7183391003		226.4306593821		1990.7771626298

										14115.368										2029.8050276817				5399.9928235294





Arkusz1

		



Zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych przez mieszkańców we własnym zakresie (tys. Mg)

Odzysk (tys. Mg)

Unieszkodliwienie razem (tys. Mg)

tys. Mg



Arkusz2

		2006		2006

		2010		2010

		2014		2014



Odzysk

Unieszkodliwienie

tys. Mg

317.83

1056.27

514.04

1012.16

813.3

890.79



opcje

		2006		2006		2006

		2010		2010		2010

		2014		2014		2014



Ilość unieszkodliwionych odpadów zielonych

Ilość unieszkodliwionych odpadów opakowaniowych

Dodatkowy konieczny recykling odpadów biodegradowalnych

tys. Mg

10.06

65.29

104.67

15.74

88.69

162.5

24.58

113.47

289.02



koszty

		



Ilość unieszkodliwionych odpadów zielonych

Ilość unieszkodliwionych odpadów opakowaniowych

Ilość domowych odpadów organicznych z terenów wiejskich zagospodarowanych we własnym zakresie

Ilość domowych odpadów organicznych z zabudowy jednorodzinnej terenów miejskich zagospodarowanych we własnym zakresie

Dodatkowy konieczny recykling odpadów biodegradowalnych

tys. Mg



Arkusz3

		

		Rok		Razem		% wytwo-rzonych		Niezbędna pojemność składowisk przy wykorzystaniu:

				(tys. Mg)										wolna poj

								spychaczy gąsienicowych		kompaktorów		pojemność		g		k

		2003		1071.4		85.5		1447.8		1260.5		8714		7266.2		7453.5

		2004		1071.6		82.7		1448.1		1260.7				5818.1		6192.8

		2005		1068.9		79.6		1444.5		1257.5				4373.6		4935.3

		2006		1054.1		76.7		1424.5		1240.1				2949.1		3695.2

		2007		1039.8		73.9		1405.1		1223.3				1544		2471.9

		2008		1030.2		71.3		1392.2		1212				151.8		1259.9

		2009		1018.7		68.6		1376.6		1198.5				-1224.8		61.4

		2010		1006.9		66		1360.7		1184.6				-2585.5		-1123.2

		2011		984.2		62.8		1330		1157.9				-3915.5		-2281.1

		2012		942.7		58.6		1273.9		1109.1				-5189.4		-3390.2

		2013		900.8		54.4		1217.3		1059.8				-6406.7		-4450

		2014		882.6		51.8		1192.7		1038.4				-7599.4		-5488.4

		Razem		12071.9		68.3		16,313.40		14,202.20				-23912.8		-19690.6





		

				Typ źródła		Odpady niesegregowane		Frakcja organiczna		Frakcja surowce wtórne

				Zabudowa miejska – zwarta		25		40		45

				Zabudowa rozproszona		50		80		90





		



Zabudowa miejska – zwarta

Zabudowa rozproszona

zł/Mg



		

								sortownia		kompostownia 2006		kompostownia 2014

				Budowa ZZO dla obszaru Kalisz				28,000		5,000		5,000

				Budowa ZZO dla obszaru Suchy Las				50,000		16,000		16,000

				Budowa ZZO dla obszaru Konin				30,000		5,000		5,000

				Budowa ZZO dla obszaru Krotoszyn - Ostrów				30,000		5,000		5,000

				Budowa ZZO dla obszaru Leszno				25,000		5,000		5,000

				Budowa ZZO dla obszaru Czempiń		Związek celowy		35,000		6,000		6,000

				Budowa ZZO obszaru Gniezno				25,000		5,000		5,000

				Budowa ZZO dla obszaru Międzychód		Związek celowy		11,000		2		2

				Budowa ZZO obszaru Szamotuły				23,000		3		3

				Budowa ZZO obszaru Swarzędz				18,000		3		3

				Budowa ZZO dla obszaru Środa Wlkp. - Pleszew				20,000		3		3

				Budowa kompostowni w ZZO Piła						5		5

				Budowa gminnych kompostowni na odpady z pielęgnacji terenów zielonych

				masa całkowita

				ZZO		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

				Obszar Czempiń		147.2		152.5		158.2		162.2		166.4		170.9		175.8		180.9		185.9		191.2		196.9		203

				Obszar Gniezno		78.4		81.2		84.1		86.1		88.2		90.5		93		95.7		98.2		100.9		103.8		106.9

				Obszar Kalisz		108.1		111.6		115.3		117.8		120.4		123.2		126.2		129.5		132.5		135.8		139.3		143.1

				Obszar Konin		116.1		120		124.1		126.7		129.5		132.5		135.7		139.2		142.5		146		149.7		153.7

				Obszar Leszno		84.5		87.5		90.7		92.9		95.3		97.8		100.6		103.6		106.4		109.4		112.7		116.1

				Obszar Międzychód		16.7		17.3		17.9		18.3		18.7		19.1		19.6		20.1		20.6		21.2		21.7		22.3

				Obszar Piła		147.2		152.3		157.7		161.3		165.3		169.5		174.1		179		183.6		188.5		193.8		199.4

				Obszar Krotoszyn-Ostrów Wlkp		123.4		127.6		132.1		135		138.2		141.6		145.2		149.2		152.9		156.9		161.2		165.8

				Obszar Swarzędz		42.2		43.9		45.8		47.1		48.6		50.1		51.8		53.6		55.3		57.2		59.2		61.4

				Obszar Szamotuły		56.1		58.1		60.3		61.8		63.4		65		66.9		68.8		70.7		72.7		74.9		77.2

				Obszar Środa Wlkp.-Pleszew		64		66.2		68.4		69.9		71.5		73.2		75		77		78.8		80.8		82.9		85.3

				Suchy Las		269		278.3		288.2		295.1		302.7		310.9		319.8		329.4		338.4		348.1		358.5		369.5

				bio

				ZZO		Odpad		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

				Obszar Czempiń		Odpady zielone		0.29		0.57		0.86		1.17		1.32		1.49		1.66		1.84		2.09		2.35		2.62		2.9

						Dodatkowy recykling		7.32		8.61		9.62		10.29		11.11		12.9		14.97		17.09		19.89		24.86		29.87		31.95

						Razem		7.61		9.18		10.48		11.46		12.44		14.39		16.63		18.93		21.98		27.22		32.5		34.84

				Obszar Gniezno		Odpady zielone		0.16		0.31		0.47		0.63		0.72		0.8		0.89		0.99		1.12		1.26		1.4		1.55

						Dodatkowy recykling		5.26		5.96		6.5		6.85		7.28		8.25		9.37		10.52		12.02		14.69		17.37		18.49

						Razem		5.42		6.27		6.97		7.48		7.99		9.06		10.26		11.51		13.15		15.95		18.78		20.04

				Obszar Kalisz		Odpady zielone		0.22		0.42		0.63		0.85		0.96		1.08		1.2		1.32		1.5		1.68		1.86		2.05

						Dodatkowy recykling		5.66		6.5		7.13		7.52		8		9.21		10.6		12.04		13.97		17.51		21.07		22.46

						Razem		5.87		6.92		7.76		8.37		8.97		10.28		11.8		13.36		15.47		19.19		22.94		24.51

				Obszar Konin		Odpady zielone		0.23		0.45		0.67		0.91		1.03		1.15		1.28		1.41		1.6		1.8		1.99		2.19

						Dodatkowy recykling		5.24		6.16		6.84		7.26		7.79		9.07		10.56		12.09		14.16		17.95		21.77		23.25

						Razem		5.47		6.61		7.52		8.17		8.82		10.22		11.84		13.5		15.76		19.75		23.76		25.44

				Obszar Leszno		Odpady zielone		0.17		0.33		0.5		0.68		0.77		0.86		0.96		1.07		1.21		1.36		1.52		1.67

						Dodatkowy recykling		5.24		6.01		6.61		7.01		7.49		8.55		9.77		11.04		12.68		15.56		18.48		19.71

						Razem		5.41		6.34		7.11		7.69		8.26		9.42		10.74		12.1		13.89		16.93		19.99		21.39

				Obszar Międzychód		Odpady zielone		0.03		0.06		0.1		0.13		0.15		0.17		0.18		0.2		0.23		0.26		0.29		0.32

						Dodatkowy recykling		0.67		0.8		0.91		0.97		1.05		1.24		1.45		1.67		1.97		2.51		3.06		3.28

						Razem		0.7		0.87		1		1.1		1.2		1.4		1.64		1.88		2.2		2.77		3.35		3.59

				Obszar Piła		Odpady zielone		0.3		0.58		0.87		1.18		1.34		1.5		1.67		1.84		2.09		2.35		2.61		2.88

						Dodatkowy recykling		9.22		10.52		11.51		12.15		12.95		14.74		16.81		18.95		21.73		26.69		31.71		33.78

						Razem		9.52		11.1		12.38		13.33		14.28		16.24		18.48		20.79		23.82		29.04		34.32		36.65

				Obszar Sulmierzyce-Ostrów Wlkp		Odpady zielone		0.25		0.48		0.72		0.97		1.1		1.23		1.37		1.52		1.72		1.93		2.15		2.37

						Dodatkowy recykling		5.84		6.84		7.6		8.08		8.68		10.1		11.73		13.42		15.68		19.76		23.89		25.53

						Razem		6.09		7.32		8.32		9.05		9.78		11.33		13.1		14.93		17.4		21.69		26.03		27.9

				Obszar Swarzędz		Odpady zielone		0.08		0.17		0.25		0.34		0.39		0.44		0.49		0.55		0.63		0.71		0.79		0.88

						Dodatkowy recykling		2.35		2.79		3.14		3.4		3.71		4.29		4.97		5.66		6.54		8.04		9.56		10.25

						Razem		2.44		2.95		3.39		3.74		4.09		4.73		5.46		6.21		7.17		8.75		10.35		11.13

				Obszar Szamotuły		Odpady zielone		0.11		0.22		0.33		0.44		0.5		0.56		0.63		0.7		0.79		0.89		0.99		1.1

						Dodatkowy recykling		2.5		2.99		3.36		3.61		3.92		4.59		5.36		6.16		7.22		9.12		11.02		11.8

						Razem		2.62		3.2		3.69		4.05		4.42		5.15		5.99		6.86		8.02		10.01		12.01		12.9

				Obszar Środa Wlkp.-Pleszew		Odpady zielone		0.13		0.24		0.37		0.5		0.56		0.63		0.7		0.78		0.88		0.99		1.1		1.21

						Dodatkowy recykling		2.31		2.81		3.18		3.4		3.7		4.4		5.22		6.05		7.19		9.28		11.38		12.2

						Razem		2.44		3.05		3.54		3.9		4.26		5.03		5.92		6.82		8.07		10.27		12.47		13.4

				Suchy Las		Odpady zielone		0.58		1.12		1.68		2.26		2.56		2.86		3.18		3.52		3.99		4.47		4.96		5.47

						Dodatkowy recykling		28.31		30.9		32.88		34.17		35.77		39.37		43.49		47.77		53.15		62.53		72.04		76.19

						Razem		28.89		32.02		34.56		36.43		38.32		42.23		46.67		51.29		57.14		67		77.01		81.65

				Razem		Odpady zielone		2.56		4.95		7.45		10.06		11.38		12.77		14.22		15.74		17.86		20.05		22.28		24.57

						Dodatkowy recykling		79.93		90.88		99.28		104.7		111.44		126.7		144.3		162.45		186.19		228.52		271.23		288.88

						Razem		82.49		95.83		106.73		114.76		122.83		139.47		158.52		178.19		204.06		248.57		293.52		313.45





		

				Lata		Opakowania		Opakowania				Opakowania		Opakowania		Opakowania		Opakowania

						z tworzyw		papierowe				szklane		stalowe		aluminiowe		kompozytowe				Razem

						sztucznych

				2003		2.54		24.72		8.59				0.53		0.38				0.58		37.35

				2004		3.73		26.76				12.24		0.75		0.49		0.92				44.9

				2005		5.04		30.42				16.72		0.98		0.61		1.3				55.07

				2006		6.46		34.31				20.91		1.3		0.73		1.71				65.43

				2007		7.72		38.62				24.82		1.64		0.86		2.26				75.9

				2008		8.12		40.78				25.77		1.69		0.88		2.38				79.61

				2009		8.55		43.08				26.77		1.74		0.91		2.52				83.56

				2010		9		45.55				27.81		1.79		0.93		2.66				87.75

				2011		9.45		48.08				28.79		1.85		0.96		2.81				91.94

				2012		9.94		50.8				29.81		1.91		0.99		2.97				96.41

				2013		10.46		53.71				30.88		1.97		1.02		3.14				101.18

				2014		11.03		56.83				32		2.03		1.05		3.32				106.27

				2003		2.54		24.72				8.59		0.53		0.38		0.58				37.35		0.69

				2004		3.73		26.76				12.24		0.75		0.49		0.92				44.9		0.82

				2005		5.04		30.42				16.72		0.98		0.61		1.3				55.07		0.96

				2006		6.46		34.31				20.91		1.3		0.73		1.71				65.43		1.41

				2007		7.72		38.62				24.82		1.64		0.86		2.26				75.9		1.87

				2008		8.12		40.78				25.77		1.69		0.88		2.38				79.61		2.32

				2009		8.55		43.08				26.77		1.74		0.91		2.52				83.56		2.78

				2010		9		45.55				27.81		1.79		0.93		2.66				87.75		3.24

				2011		9.45		48.08				28.79		1.85		0.96		2.81				91.94		3.73

				2012		9.94		50.8				29.81		1.91		0.99		2.97				96.41		4.23

				2013		10.46		53.71				30.88		1.97		1.02		3.14				101.18		4.44

				2014		11.03		56.83				32		2.03		1.05		3.32				106.27		5.23

				Rok		Razem		% wytworzonych

						(tys. Mg/rok)

				2003		607.7		85				616.28

				2004		607.3		82				615.995

				2005		605.1		79				613.8

				2006		595.4		76				604.215

				2007		586.7		73				595.39

				2008		580.4		71				589.24

				2009		575.6		69				581.665

				2010		568.8		66				573.985

				2011		556.1		63				560.225

				2012		534.4		59				536.29

				2013		512.3		55				512.24

				2014		501.4		53				503.2

				Razem		6831.2






_1117340948.xls
Wykres5

		Transport odpadów niesegregowanych

		Transport frakcji organicznej

		Transport frakcji suchej



Jednostkowy koszt

zł/Mg, km

0.5

0.4

0.6



Arkusz1

		

						2006		2010		2014

				Ilość unieszkodliwionych odpadów zielonych		5.6		8.7		13.5

				Ilość unieszkodliwionych odpadów opakowaniowych		34.3		45.5		56.8

				Ilość domowych odpadów organicznych z terenów wiejskich zagospodarowanych we własnym zakresie		29.3		29.6		29.7

				Ilość domowych odpadów organicznych z zabudowy jednorodzinnej terenów miejskich zagospodarowanych we własnym zakresie		8.9		9.4		9.5

				Dodatkowy konieczny recykling odpadów biodegradowalnych		15.2		43.4		107.7

				Ilość wytworzona		714.25		738.05		763.48		779.61		797.97		817.5		838.26		860.34		881.1		903.47		927.52		953.38

				Dodatkowy recykling

				Wyszczególnienie		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

				Ilość odpadów biodegradowalnych wytworzonych w roku		233.4		240.4		247.6		253.4		259.8		266.6		273.7		281.2		287.3		293.8		300.6		308

				Dopuszczalna ilość składowania odpadów biodegradowalnych		165.9		164		162		160.1		158.2		154.3		149.5		144.7		135		115.7		96.5		90.7

				Ilość unieszkodliwionych odpadów zielonych		1.4		2.7		4.1		5.6		6.3		7.1		7.9		8.7		9.9		11.1		12.3		13.5

				Ilość unieszkodliwionych odpadów opakowaniowych		24.7		26.8		30.4		34.3		38.6		40.8		43.1		45.5		48.1		50.8		53.7		56.8

				Ilość domowych odpadów organicznych z terenów wiejskich zagospodarowanych we własnym zakresie		28.8		29		29.3		29.3		29.4		29.4		29.5		29.6		29.6		29.6		29.7		29.7

				Ilość domowych odpadów organicznych z zabudowy jednorodzinnej terenów miejskich zagospodarowanych we własnym zakresie		8.4		8.6		8.8		8.9		9		9.1		9.3		9.4		9.4		9.5		9.5		9.5

				Dodatkowy konieczny recykling odpadów biodegradowalnych		4.2		9.3		12.9		15.2		18.4		25.9		34.6		43.4		55.3		77.1		99		107.7

				Wyszczególnienie		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

				Opakowania z tworzyw sztucznych		2.5		3.7		5.0		6.5		7.7		8.1		8.6		9.0		9.5		9.9		10.5		11.0

				Opakowania papierowe		24.7		26.8		30.4		34.3		38.6		40.8		43.1		45.6		48.1		50.8		53.7		56.8

				Opakowania szklane		8.6		12.2		16.7		20.9		24.8		25.8		26.8		27.8		28.8		29.8		30.9		32.0

				Opakowania stalowe		0.5		0.8		1.0		1.3		1.6		1.7		1.7		1.8		1.9		1.9		2.0		2.0

				Opakowania aluminiowe		0.4		0.5		0.6		0.7		0.9		0.9		0.9		0.9		1.0		1.0		1.0		1.1

				Opakowania kompozytowe		0.6		0.9		1.3		1.7		2.3		2.4		2.5		2.7		2.8		3.0		3.1		3.3

				Razem		37.3		44.9		55.1		65.4		75.9		79.6		83.6		87.7		91.9		96.4		101.2		106.3

				Wyszczególnienie		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

				Odpady wielkogabarytowe		2.9		6.1		10.3		13.4		16.6		19.8		22.9		26.1		28.8		31.5		34.2		34.2

				Odpady budowlane		5.5		11.8		19.3		27.2		36.1		46.0		57.0		69.1		83.1		98.6		115.8		134.9

				Odpady niebezpieczne		0.7		0.8		1.0		1.4		1.9		2.3		2.8		3.2		3.7		4.2		4.4		5.2

				Do składowania tys. Mg		625.0		624.8		622.8		613.2		604.4		598.3		590.7		583.1		569.3		545.4		521.4		512.4

				Do składowania %		87.5		84.7		81.6		78.7		75.7		73.2		70.5		67.8		64.6		60.4		56.2		53.7

				Wyszczególnienie		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

				Zagospodarowanie odpadów organicznych we własnym zakresie		37.2		37.6		38.1		38.2		38.4		38.5		38.8		39.0		39.0		39.1		39.2		39.2

				Unieszkodliwienie odpadów organicznych w instalacjach		5.6		12.0		17.0		20.8		24.7		33.0		42.5		52.1		65.2		88.2		111.3		121.2

				Recykling opakowań		37.3		44.9		55.1		65.4		75.9		79.6		83.6		87.7		91.9		96.4		101.2		106.3

				Recykling metali nieopakowaniowych		8.7		8.8		9.0		9.0		9.0		9.0		9.0		9.1		9.1		9.1		9.2		9.2

				Recykling odpadów wielkogabarytowych		2.9		6.1		10.3		13.4		16.6		19.8		22.9		26.1		28.8		31.5		34.2		34.2

				Recykling odpadów budowalnych		5.5		11.8		19.3		27.2		36.1		46.0		57.0		69.1		83.1		98.6		115.8		134.9

				Unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych		0.7		0.8		1.0		1.4		1.9		2.3		2.8		3.2		3.7		4.2		4.4		5.2

				Unieszkodliwienie pozostałych odpadów przez składowanie/spalanie		616.3		616.0		613.8		604.2		595.4		589.2		581.7		574.0		560.2		536.3		512.2		503.2

				Razem

				Zagospodarowanie odpadów organicznych we własnym zakresie (tys. Mg)		37.2		37.6		38.1		38.2		38.4		38.5		38.8		39.0		39.0		39.1		39.2		39.2

				%		5.2		5.1		5.0		4.9		4.8		4.7		4.6		4.5		4.4		4.3		4.2		4.1

				Odzysk (tys. Mg)		60.1		83.6		110.6		135.8		162.3		187.4		215.0		244.1		278.1		323.9		371.6		405.8

				%		8.4		11.3		14.5		17.4		20.3		22.9		25.7		28.4		31.6		35.8		40.1		42.6

				Unieszkodliwienie razem (tys. Mg)		617.0		616.8		614.8		605.6		597.3		591.6		584.4		577.2		564.0		540.5		516.7		508.4

				%		86.4		83.6		80.5		77.7		74.8		72.4		69.7		67.1		64.0		59.8		55.7		53.3

				w tym przez składowanie/spalanie (tys. Mg)		616.3		616.0		613.8		604.2		595.4		589.2		581.7		574.0		560.2		536.3		512.2		503.2

				%		86.3		83.5		80.4		77.5		74.6		72.1		69.4		66.7		63.6		59.4		55.2		52.8

				suma		714.3		738.1		763.5		779.6		798.0		817.5		838.3		860.3		881.1		903.5		927.5		953.4

				%		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0

				Strumień odpadów		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

				Domowe organiczne		14.89		15.21		15.54		15.87		16.24		16.61		16.99		17.38		17.61		17.84		18.07		18.31

				Odpady zielone		40.91		41.8		42.71		43.2		43.77		44.34		44.92		45.51		45.65		45.79		45.93		46.07

				Papier i karton nieopakowaniowy		112.58		114.73		116.92		118.06		119.38		120.72		122.08		123.46		123.88		124.31		124.74		125.17

				Opakowania papierowe		65.06		68.62		72.42		76.25		80.45		84.95		89.75		94.89		100.17		105.83		111.9		118.4

				Opakowania kompozytowe		7.3		7.7		8.13		8.56		9.03		9.53		10.07		10.65		11.24		11.88		12.56		13.29

				Tworzywa szt. nieopakowaniowe		71.65		72.7		73.76		73.88		74.09		74.31		74.53		74.75		73.47		72.21		70.98		69.76

				Opakowania z tworzyw sztucznych		25.41		26.67		28.02		29.37		30.87		32.47		34.18		36.02		37.81		39.76		41.85		44.12

				Odpady tekstylne		17.5		17.88		18.27		18.48		18.72		18.96		19.21		19.46		19.72		19.98		20.24		20.5

				Szkło nieopakowaniowe		3.26		3.35		3.44		3.53		3.63		3.74		3.85		3.96		4.01		4.06		4.12		4.17

				Opakowania szklane		53.71		55.64		57.65		59.76		62.04		64.43		66.92		69.53		71.97		74.53		77.2		80.01

				Metal		17.48		17.69		17.9		17.93		17.98		18.04		18.09		18.15		18.21		18.26		18.32		18.38

				Opakowania stalowe		6.61		6.81		7.02		7.22		7.44		7.66		7.9		8.15		8.4		8.67		8.95		9.24

				Opakowania aluminiowe		1.91		1.97		2.02		2.08		2.14		2.2		2.26		2.33		2.4		2.47		2.55		2.63

				Odpady mineralne		29.65		29.8		29.95		30.4		30.91		31.43		31.96		32.49		33.05		33.61		34.18		34.76

				Drobna frakcja popiołowa		86.42		84.75		83.11		80.67		78.42		76.24		74.11		72.05		70.05		68.1		66.2		64.36

				Odpady wielkogabarytowe		44.89		48.16		51.67		51.72		51.85		51.98		52.11		52.24		52.37		52.5		52.63		52.77

				Odpady budowlane		109.17		118.45		128.52		136.2		144.56		153.43		162.84		172.84		184.6		197.16		210.58		224.91

				Odpady niebezpieczne		5.85		6.13		6.43		6.43		6.44		6.46		6.47		6.48		6.5		6.51		6.52		6.54

				Razem		714.25		738.05		763.48		779.61		797.97		817.5		838.26		860.34		881.1		903.47		927.52		953.38

						2006		2010		2014

				Zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych przez mieszkańców we własnym zakresie (tys. Mg)		38		39		39

				Odzysk (tys. Mg)		136		244		406

				Unieszkodliwienie razem (tys. Mg)		606		577		508

				Tab. 1.29. Ilość odpadów do składowania w latach 2003 – 2014

				Rok		Razem		% wytworzonych		Niezbędna pojemność składowisk przy wykorzystaniu (tys. m3):

						(tys. Mg/rok)				spychaczy gąsienicowych		kompaktorów		0.74		0.85

				2003		1071.4		85.5		1447.8		1260.5		1252.8

				2004		1071.6		82.7		1448.1		1260.7		1296.3

				2005		1068.9		79.6		1444.5		1257.5		1342.7

				2006		1054.1		76.7		1424.5		1240.1		1374.1

				2007		1039.8		73.9		1405.1		1223.3		1408.0

				2008		1030.2		71.3		1392.2		1212.0		1444.5

				2009		1018.7		68.6		1376.6		1198.5		1483.9

				2010		1006.9		66.0		1360.7		1184.6		1526.2

				2011		984.2		62.8		1330.0		1157.9		1566.1

				2012		942.7		58.6		1273.9		1109.1		1608.9

				2013		900.8		54.4		1217.3		1059.8		1654.9

				2014		882.6		51.8		1192.7		1038.4		1704.1

				Razem		12071.9		68.3		16313.4		14202.2		17662.6

				Rok		miasta		wsie		razem				1.12

				2003		907.6		345.2		1252.8				1.32

				2004		941.3		355.0		1296.3				1.52

				2005		977.2		365.5		1342.7				2.24

				2006		1003.3		370.9		1374.1				2.96

				2007		1031.5		376.5		1408.0				3.68

				2008		1062.1		382.4		1444.5				4.4

				2009		1095.2		388.8		1483.9				5.13

				2010		1130.8		395.4		1526.2				5.92

				2011		1164.5		401.6		1566.1				6.71

				2012		1200.6		408.4		1608.9				7.04

				2013		1239.1		415.8		1654.9				8.3

				2014		1280.3		423.8		1704.1

				Strumień odpadów		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

				Domowe organiczne		218.0		222.3		226.6		229.0		231.6		234.3		237.1		240.1		241.0		242.0		242.9		243.8

				Odpady zielone		26.9		27.5		28.1		28.7		29.4		30.1		30.8		31.5		31.9		32.3		32.8		33.2

				Papier i karton nieopakowaniowy		75.2		76.8		78.4		79.4		80.4		81.4		82.5		83.6		84.0		84.3		84.6		84.9

				Opakowania papierowe		121.7		129.0		136.9		145.1		153.9		163.4		173.7		184.8		196.4		208.8		222.1		236.4

				Opakowania kompozytowe		13.7		14.5		15.4		16.3		17.3		18.3		19.5		20.7		22.0		23.4		24.9		26.5

				Tworzywa szt. nieopakowaniowe		129.1		131.0		133.1		133.3		133.7		134.0		134.5		135.0		132.7		130.5		128.4		126.2

				Opakowania z tworzyw sztucznych		46.7		49.4		52.3		55.2		58.5		61.9		65.7		69.7		73.9		78.3		83.1		88.2

				Odpady tekstylne		32.0		32.7		33.4		33.8		34.2		34.7		35.1		35.6		36.1		36.6		37.1		37.6

				Szkło nieopakowaniowe		5.8		5.9		6.1		6.3		6.5		6.7		6.9		7.1		7.2		7.3		7.4		7.5

				Opakowania szklane		91.6		95.3		99.2		103.3		107.7		112.3		117.2		122.3		127.3		132.6		138.2		144.0

				Metal		32.3		32.7		33.1		33.1		33.2		33.3		33.4		33.6		33.7		33.8		33.9		34.0

				Opakowania stalowe		12.3		12.8		13.2		13.6		14.1		14.6		15.1		15.6		16.2		16.8		17.4		18.0

				Opakowania aluminiowe		3.6		3.7		3.8		3.9		4.1		4.2		4.3		4.5		4.6		4.8		5.0		5.1

				Odpady mineralne		47.6		48.0		48.3		49.2		50.1		51.0		52.0		53.0		54.0		55.0		56.1		57.1

				Drobna frakcja popiołowa		139.7		137.1		134.5		130.7		127.1		123.6		120.2		116.9		113.7		110.6		107.6		104.7

				Odpady wielkogabarytowe		75.1		80.9		87.2		87.3		87.5		87.8		88.0		88.3		88.6		88.8		89.1		89.4

				Odpady budowlane		172.2		187.0		203.1		215.5		228.7		242.8		257.8		273.8		292.6		312.7		334.2		357.1

				Odpady niebezpieczne		9.5		9.8		10.2		10.2		10.2		10.2		10.2		10.3		10.3		10.3		10.4		10.4

				Razem		1252.8		1296.3		1342.7		1374.1		1408.0		1444.5		1483.9		1526.2		1566.1		1608.9		1654.9		1704.1

				Wyszczególnienie		Rok

						2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

				Ilość odpadów biodegradowalnych wytworzonych w roku		441.8		455.6		470.0		482.2		495.3		509.2		524.1		540.0		553.3		567.4		582.3		598.2						2006		2010		2014

				Dopuszczalna ilość składowania odpadów biodegradowalnych		313.1		309.5		305.8		302.2		298.6		291.3		282.2		273.1		254.9		218.5		182.1		171.1				Ilość unieszkodliwionych odpadów zielonych		10.1		15.7		24.6

				Ilość unieszkodliwionych odpadów zielonych		2.6		5.0		7.5		10.1		11.4		12.8		14.2		15.7		17.9		20.1		22.3		24.6				Ilość unieszkodliwionych odpadów opakowaniowych		65.3		88.7		113.5

				Ilość unieszkodliwionych odpadów opakowaniowych		46.2		50.3		57.5		65.3		73.9		78.5		83.4		88.7		94.3		100.2		106.6		113.5				Dodatkowy konieczny recykling odpadów biodegradowalnych		104.7		162.5		289.0

				Dodatkowy konieczny recykling odpadów biodegradowalnych		79.9		90.8		99.2		104.7		111.4		126.7		144.3		162.5		186.3		228.6		271.4		289.0

				Ilość domowych odpadów organicznych z terenów wiejskich zagospodarowanych we własnym zakresie		32.7		33.1		33.5		33.5		33.6		33.7		33.7		33.8		33.8		33.9		33.9		33.9

				Ilość domowych odpadów organicznych z zabudowy jednorodzinnej terenów miejskich zagospodarowanych we własnym zakresie		18.5		18.9		19.3		19.6		19.8		20.1		20.3		20.6		20.7		20.8		20.9		21.0

				Dodatkowy konieczny recykling odpadów biodegradowalnych, przy uwzględnieniu  zagospodarowania odpadów biodegradowalnych przez mieszkańców		28.6		38.8		46.5		51.6		58.0		73.0		90.3		108.1		131.7		173.9		216.6		234.1

				Wyszczególnienie		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

				Unieszkodliwienie odpadów organicznych w instalacjach		82.5		95.75		106.65		114.76		122.78		139.47		158.52		178.24		204.17		248.65		293.69		313.58

				Recykling opakowań		68.4		82.3		101.1		120.7		140.6		148.3		156.6		165.4		174.6		184.3		194.7		205.8

				Recykling metali nieopakowaniowych		16.2		16.4		16.6		16.6		16.6		16.7		16.7		16.8		16.9		16.9		17		17

				Recykling odpadów wielkogabarytowych		4.8		10.3		17.4		22.7		28		33.4		38.7		44.1		48.7		53.3		57.9		62.6

				Recykling odpadów budowalnych		8.6		18.7		30.5		43.1		57.2		72.8		90.2		109.5		131.7		156.4		183.8		214.3

				Unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych		1.1		1.3		1.5		2.2		3		3.7		4.4		5.1		5.9		6.7		7		8.3

				Unieszkodliwienie pozostałych odpadów przez składowanie/spalanie		1071.4		1071.6		1068.9		1054.1		1039.8		1030.2		1018.7		1006.9		984.2		942.7		900.8		882.6

				Podsumowanie

				Odzysk (tys. Mg)		180.4		223.34		272.21		317.81		365.18		410.61		460.76		514.13		575.97		659.52		747.07		813.19

				%		14.4		17.2290364885		20.2733298577		23.128593261		25.9360795455		28.4257528557		31.0506098794		33.6869348709		36.7773449971		40.9919820996		45.1429089371		47.7196173933

				Unieszkodliwienie razem (tys. Mg)		1072.5		1072.9		1070.5		1056.3		1042.8		1033.9		1023.1		1012.1		990.2		949.4		907.9		890.9

				%		85.6		82.8		79.7		76.9		74.1		71.6		68.9		66.3		63.2		59		54.9		52.3

				w tym przez składowanie/spalanie (tys. Mg)		1071.4		1071.6		1068.9		1054.1		1039.8		1030.2		1018.7		1006.9		984.2		942.7		900.8		882.6

				%		85.5		82.7		79.6		76.7		73.9		71.3		68.7		66		62.8		58.6		54.4		51.8

				Razem (tys. Mg)		1252.8		1296.3		1342.7		1374.1		1408		1444.5		1483.9		1526.2		1566.1		1608.9		1654.9		1704.1

				%		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100

				Strumień odpadów		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

				Unieszkodliwienie odpadów organicznych w instalacjach		82.4		95.8		106.7		114.7		122.8		139.5		158.6		178.2		204.1		248.7		293.7		313.6

				Recykling opakowań		68.4		82.3		101.1		120.7		140.6		148.3		156.6		165.4		174.6		184.3		194.7		205.8

				Recykling metali nieopakowaniowych		16.2		16.4		16.6		16.6		16.6		16.7		16.7		16.8		16.9		16.9		17		17

				Recykling odpadów wielkogabarytowych		4.8		10.3		17.4		22.7		28		33.4		38.7		44.1		48.7		53.3		57.9		62.6

				Recykling odpadów budowalnych		8.6		18.7		30.5		43.1		57.2		72.8		90.2		109.5		131.7		156.4		183.8		214.3

				Unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych		1.1		1.3		1.5		2.2		3		3.7		4.4		5.1		5.9		6.7		7		8.3

				Unieszkodliwienie pozostałych odpadów przez składowanie/spalanie		1071.3		1071.6		1069.0		1054.1		1039.7		1030.2		1018.8		1007.1		984.1		942.7		900.9		882.5

				Odzysk (tys. Mg)		180.4		223.5		272.3		317.8		365.2		410.7		460.8		514.0		576.0		659.6		747.1		813.3

				%		14.4		17.2		20.3		23.1		25.9		28.4		31.0		33.7		36.8		41.0		45.1		47.7

				Unieszkodliwienie razem (tys. Mg)		1072.4		1072.9		1070.5		1056.3		1042.7		1033.9		1023.2		1012.2		990.0		949.4		907.9		890.8

				%		85.6		82.8		79.7		76.9		74.1		71.6		69.0		66.3		63.2		59.0		54.9		52.3

				w tym przez składowanie/spalanie (tys. Mg)		1071.3		1071.6		1069.0		1054.1		1039.7		1030.2		1018.8		1007.1		984.1		942.7		900.9		882.5

				%		85.5		82.7		79.6		76.7		73.8		71.3		68.7		66.0		62.8		58.6		54.4		51.8

				Razem (tys. Mg)		1252.8		1296.3		1342.7		1374.1		1408.0		1444.5		1483.9		1526.2		1566.1		1608.9		1654.9		1704.1

				%		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0

						2006		2010		2014

				Odzysk		317.8		514.0		813.3

				Unieszkodliwienie		1056.3		1012.2		890.8

								ZZO		Pojemność docelowa		Wypełnienie		Pojemność do wykorzystania				Pojemność Mg

										[m3]		[m3]		[m3]		%

								Obszar Czempiń		3,282,011		2,101,735		1,180,276		64		1003234.6		1180.3

								Obszar Gniezno		907,553		183,650		723,903		20		615317.55		723.9

								Obszar Kalisz		2,141,911		386,945		1,754,966		18		1491721.1		1755.0

								Obszar Konin		2,659,385		1,924,993		734,392		72		624233.2		734.4

								Obszar Leszno		2,410,725		1,822,183		588,542		76		500260.7		588.5

								Obszar Międzychód		2,290,300		487,500		1,802,800		21		1532380		1802.8

								Obszar Piła		3,691,631		1,560,434		2,131,197		42		1811517.45		2131.2

								Obszar Sulmierzyce-Ostrów Wlkp		4,113,203		2,193,864		1,919,339		53		1631438.15		1919.3

								Obszar Swarzędz		544,255		142,645		401,610		26		341368.5		401.6

								Obszar Szamotuły		756,830		157,450		599,380		21		509473		599.4

								Obszar Środa Wlkp.-Pleszew		948,049		243,686		704,363		26		598708.55		704.4

								Suchy Las		5,579,600		4,005,000		1,574,600		72		1338410		1574.6

										29,325,453		15,210,085				52

						Kompaktory

										2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

								Obszar Czempiń		148.5		148.7		148.5		146.6		144.7		143.4		141.9		140.2		137.1		131.3		125.5		122.9

								Obszar Gniezno		77.4		77.4		77.2		76.1		75.1		74.4		73.6		72.7		71.1		68		65		63.6

								Obszar Kalisz		108.7		108.5		108.1		106.4		104.7		103.5		102.1		100.7		98.1		93.6		89.1		87

								Obszar Konin		117.9		117.8		117.3		115.4		113.6		112.3		110.7		109.1		106.3		101.4		96.5		94.1

								Obszar Leszno		83.9		83.9		83.8		82.6		81.5		80.8		79.9		79		77.3		74		70.7		69.3

								Obszar Międzychód		17		17		17		16.7		16.5		16.3		16.1		15.9		15.5		14.8		14.1		13.7

								Obszar Piła		146.1		146		145.6		143.5		141.5		140.1		138.4		136.7		133.5		127.7		121.8		119.2

								Obszar Sulmierzyce-Ostrów Wlkp		125		124.9		124.5		122.6		120.8		119.5		118		116.4		113.6		108.5		103.4		101

								Obszar Swarzędz		42.2		42.4		42.5		42.1		41.7		41.5		41.2		40.9		40.1		38.7		37.2		36.6

								Obszar Szamotuły		57		57.1		57		56.2		55.5		55		54.3		53.7		52.5		50.3		48		47

								Obszar Środa Wlkp.-Pleszew		65.8		65.7		65.5		64.4		63.4		62.7		61.9		61		59.4		56.7		54		52.6

								Suchy Las		252		252		251.4		248		244.8		242.9		240.7		238.5		233.6		224		214.5		211.1

								Nazwa obszaru obsługi ZZO		Rok 2003				Rok 2006				Rok 2010				2014				Rok 2006				Rok 2010

										Pojemność do wykorzystania (tys. m3)		% wykorzystania pojemności		% wykorzystania		Konieczna pojemność do pozyskania (tys. m3)		% wykorzystania		Konieczna pojemność do pozyskania (tys. m3)		% wykorzystania		Konieczna pojemność do pozyskania (tys. m3)		tys. Mg		tys. m3		tys. Mg		tys. m3		tys. Mg		tys. m3

								Obszar Czempiń		1180.3		64.0		50.2		-483.5		126.3		310.3		177.8		918.3		592.3		696.8		1267.0		1490.615916955		1783.8		2098.615916955

								Obszar Gniezno		723.9		20		42.6		-361.4		107.0		50.5		150.5		365.5		308.1		362.5		658.3		774.4359861592		926.0		1089.3771626298

								Obszar Kalisz		1755.0		18		24.6		-1247.1		61.6		-673.9		86.3		-241.2		431.7		507.9		918.9		1081.0380622837		1286.7		1513.7439446367

								Obszar Konin		734.4		72		63.8		-183.3		159.7		438.3		223.5		906.9		468.4		551.1		996.8		1172.6574394464		1395.1		1641.2456747405

								Obszar Leszno		588.5		76		56.8		-195.4		142.8		251.9		201.0		594.6		334.2		393.2		714.4		840.4429065744		1005.7		1183.1487889273

								Obszar Międzychód		1802.8		21		3.8		-1723.2		9.4		-1632.9		13.2		-1564.5		67.7		79.6		144.4		169.937716263		202.5		238.2906574394

								Obszar Piła		2131.2		42		27.3		-1447.4		68.5		-671.8		96.2		-81.0		581.2		683.8		1240.5		1459.3702422145		1742.7		2050.1937716263

								Obszar Sulmierzyce-Ostrów Wlkp		1919.3		53		25.9		-1334.6		64.9		-673.0		91.1		-171.2		497		584.7		1059.4		1246.3598615917		1485.9		1748.1245674741

								Obszar Swarzędz		401.6		26		42.1		-202.6		106.7		27.0		151.4		206.6		169.2		199.1		364.4		428.6574394464		517.0		608.1868512111

								Obszar Szamotuły		599.4		21		37.9		-332.0		95.4		-27.7		134.2		205.0		227.3		267.4		485.9		571.660899654		683.7		804.3667820069

								Obszar Środa Wlkp.-Pleszew		704.4		26		37.1		-396.8		93.0		-49.6		130.2		212.4		261.4		307.5		556.5		654.7404844291		779.2		916.7404844291

								Suchy Las		1574.6		72		63.7		-394.1		160.4		951.7		226.4		1990.8		1003.4		1180.5		2147.4		2526.3183391003		3030.6		3565.3771626298

										14115.4				41.1891493017				87.9625334183				123.6766321977						5814.0				12416.2352941176				17457.4117647059

								Obszar Czempiń		1180.276		64		50.1831774941				126.293842877		310.339916955		177.8072177148		918.339916955

								Obszar Gniezno		723.903		20		42.5609508456				106.980629471		50.5329861592		150.4866208083		365.4741626298

								Obszar Kalisz		1754.966		18		24.5987671556				61.5988037537				86.2548872535

								Obszar Konin		734.392		72		63.7806512054				159.677316671		438.2654394464		223.483599323		906.8536747405

								Obszar Leszno		588.542		76		56.7843926177				142.8008377608		251.9009065744		201.030476827		594.6067889273

								Obszar Międzychód		1802.8		21		3.7552695807				9.4263210707				13.2178088218

								Obszar Piła		2131.197		42		27.2710594093				68.4765529519				96.1991674926

								Obszar Sulmierzyce-Ostrów Wlkp		1919.339		53		25.8943313297				64.9369320163				91.0795105749

								Obszar Swarzędz		401.61		26		42.1304250392				106.7347524828		27.0474394464		151.4371781607		206.5768512111

								Obszar Szamotuły		599.38		21		37.9225199373				95.3753711592				134.1998034647		204.9867820069

								Obszar Środa Wlkp.-Pleszew		704.363		26		37.1115461772				92.9549798086				130.1517093358		212.3774844291

								Suchy Las		1574.6		72		63.7241204115				160.4419115395		951.7183391003		226.4306593821		1990.7771626298

										14115.368										2029.8050276817				5399.9928235294





Arkusz1

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



Zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych przez mieszkańców we własnym zakresie (tys. Mg)

Odzysk (tys. Mg)

Unieszkodliwienie razem (tys. Mg)

tys. Mg

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Arkusz2

		2006		2006

		2010		2010

		2014		2014



Odzysk

Unieszkodliwienie

tys. Mg

317.83

1056.27

514.04

1012.16

813.3

890.79



opcje

		2006		2006		2006

		2010		2010		2010

		2014		2014		2014



Ilość unieszkodliwionych odpadów zielonych

Ilość unieszkodliwionych odpadów opakowaniowych

Dodatkowy konieczny recykling odpadów biodegradowalnych

tys. Mg

10.06

65.29

104.67

15.74

88.69

162.5

24.58

113.47

289.02



koszty

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0



Ilość unieszkodliwionych odpadów zielonych

Ilość unieszkodliwionych odpadów opakowaniowych

Ilość domowych odpadów organicznych z terenów wiejskich zagospodarowanych we własnym zakresie

Ilość domowych odpadów organicznych z zabudowy jednorodzinnej terenów miejskich zagospodarowanych we własnym zakresie

Dodatkowy konieczny recykling odpadów biodegradowalnych

tys. Mg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Arkusz3

		

		Rok		Razem		% wytwo-rzonych		Niezbędna pojemność składowisk przy wykorzystaniu:

				(tys. Mg)				(tys. m3)						wolna poj

								spychaczy gąsienicowych		kompaktorów		pojemność		g		k

		2003		1071.4		85.5		1447.8		1260.5		8714		7266.2		7453.5

		2004		1071.6		82.7		1448.1		1260.7				5818.1		6192.8

		2005		1068.9		79.6		1444.5		1257.5				4373.6		4935.3

		2006		1054.1		76.7		1424.5		1240.1				2949.1		3695.2

		2007		1039.8		73.9		1405.1		1223.3				1544		2471.9

		2008		1030.2		71.3		1392.2		1212				151.8		1259.9

		2009		1018.7		68.6		1376.6		1198.5				-1224.8		61.4

		2010		1006.9		66		1360.7		1184.6				-2585.5		-1123.2

		2011		984.2		62.8		1330		1157.9				-3915.5		-2281.1

		2012		942.7		58.6		1273.9		1109.1				-5189.4		-3390.2

		2013		900.8		54.4		1217.3		1059.8				-6406.7		-4450

		2014		882.6		51.8		1192.7		1038.4				-7599.4		-5488.4

		Razem		12071.9		68.3		16,313.40		14,202.20				-23912.8		-19690.6





		

				Typ źródła		Odpady niesegregowane		Frakcja organiczna		Frakcja surowce wtórne

				Zabudowa miejska – zwarta		25		40		45

				Zabudowa rozproszona		50		80		90

				Rodzaj transportowanych odpadów		Jednostkowy koszt

				Transport odpadów niesegregowanych		0.5

				Transport frakcji organicznej		0.4

				Transport frakcji suchej		0.6





		0		0

		0		0

		0		0



Zabudowa miejska – zwarta

Zabudowa rozproszona

zł/Mg



		0

		0

		0



Jednostkowy koszt

zł/Mg



		

								sortownia		kompostownia 2006		kompostownia 2014

				Budowa ZZO dla obszaru Kalisz				28,000		5,000		5,000

				Budowa ZZO dla obszaru Suchy Las				50,000		16,000		16,000

				Budowa ZZO dla obszaru Konin				30,000		5,000		5,000

				Budowa ZZO dla obszaru Krotoszyn - Ostrów				30,000		5,000		5,000

				Budowa ZZO dla obszaru Leszno				25,000		5,000		5,000

				Budowa ZZO dla obszaru Czempiń		Związek celowy		35,000		6,000		6,000

				Budowa ZZO obszaru Gniezno				25,000		5,000		5,000

				Budowa ZZO dla obszaru Międzychód		Związek celowy		11,000		2		2

				Budowa ZZO obszaru Szamotuły				23,000		3		3

				Budowa ZZO obszaru Swarzędz				18,000		3		3

				Budowa ZZO dla obszaru Środa Wlkp. - Pleszew				20,000		3		3

				Budowa kompostowni w ZZO Piła						5		5

				Budowa gminnych kompostowni na odpady z pielęgnacji terenów zielonych

				masa całkowita

				ZZO		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

				Obszar Czempiń		147.2		152.5		158.2		162.2		166.4		170.9		175.8		180.9		185.9		191.2		196.9		203

				Obszar Gniezno		78.4		81.2		84.1		86.1		88.2		90.5		93		95.7		98.2		100.9		103.8		106.9

				Obszar Kalisz		108.1		111.6		115.3		117.8		120.4		123.2		126.2		129.5		132.5		135.8		139.3		143.1

				Obszar Konin		116.1		120		124.1		126.7		129.5		132.5		135.7		139.2		142.5		146		149.7		153.7

				Obszar Leszno		84.5		87.5		90.7		92.9		95.3		97.8		100.6		103.6		106.4		109.4		112.7		116.1

				Obszar Międzychód		16.7		17.3		17.9		18.3		18.7		19.1		19.6		20.1		20.6		21.2		21.7		22.3

				Obszar Piła		147.2		152.3		157.7		161.3		165.3		169.5		174.1		179		183.6		188.5		193.8		199.4

				Obszar Krotoszyn-Ostrów Wlkp		123.4		127.6		132.1		135		138.2		141.6		145.2		149.2		152.9		156.9		161.2		165.8

				Obszar Swarzędz		42.2		43.9		45.8		47.1		48.6		50.1		51.8		53.6		55.3		57.2		59.2		61.4

				Obszar Szamotuły		56.1		58.1		60.3		61.8		63.4		65		66.9		68.8		70.7		72.7		74.9		77.2

				Obszar Środa Wlkp.-Pleszew		64		66.2		68.4		69.9		71.5		73.2		75		77		78.8		80.8		82.9		85.3

				Suchy Las		269		278.3		288.2		295.1		302.7		310.9		319.8		329.4		338.4		348.1		358.5		369.5

				bio

				ZZO		Odpad		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

				Obszar Czempiń		Odpady zielone		0.29		0.57		0.86		1.17		1.32		1.49		1.66		1.84		2.09		2.35		2.62		2.9

						Dodatkowy recykling		7.32		8.61		9.62		10.29		11.11		12.9		14.97		17.09		19.89		24.86		29.87		31.95

						Razem		7.61		9.18		10.48		11.46		12.44		14.39		16.63		18.93		21.98		27.22		32.5		34.84

				Obszar Gniezno		Odpady zielone		0.16		0.31		0.47		0.63		0.72		0.8		0.89		0.99		1.12		1.26		1.4		1.55

						Dodatkowy recykling		5.26		5.96		6.5		6.85		7.28		8.25		9.37		10.52		12.02		14.69		17.37		18.49

						Razem		5.42		6.27		6.97		7.48		7.99		9.06		10.26		11.51		13.15		15.95		18.78		20.04

				Obszar Kalisz		Odpady zielone		0.22		0.42		0.63		0.85		0.96		1.08		1.2		1.32		1.5		1.68		1.86		2.05

						Dodatkowy recykling		5.66		6.5		7.13		7.52		8		9.21		10.6		12.04		13.97		17.51		21.07		22.46

						Razem		5.87		6.92		7.76		8.37		8.97		10.28		11.8		13.36		15.47		19.19		22.94		24.51

				Obszar Konin		Odpady zielone		0.23		0.45		0.67		0.91		1.03		1.15		1.28		1.41		1.6		1.8		1.99		2.19

						Dodatkowy recykling		5.24		6.16		6.84		7.26		7.79		9.07		10.56		12.09		14.16		17.95		21.77		23.25

						Razem		5.47		6.61		7.52		8.17		8.82		10.22		11.84		13.5		15.76		19.75		23.76		25.44

				Obszar Leszno		Odpady zielone		0.17		0.33		0.5		0.68		0.77		0.86		0.96		1.07		1.21		1.36		1.52		1.67

						Dodatkowy recykling		5.24		6.01		6.61		7.01		7.49		8.55		9.77		11.04		12.68		15.56		18.48		19.71

						Razem		5.41		6.34		7.11		7.69		8.26		9.42		10.74		12.1		13.89		16.93		19.99		21.39

				Obszar Międzychód		Odpady zielone		0.03		0.06		0.1		0.13		0.15		0.17		0.18		0.2		0.23		0.26		0.29		0.32

						Dodatkowy recykling		0.67		0.8		0.91		0.97		1.05		1.24		1.45		1.67		1.97		2.51		3.06		3.28

						Razem		0.7		0.87		1		1.1		1.2		1.4		1.64		1.88		2.2		2.77		3.35		3.59

				Obszar Piła		Odpady zielone		0.3		0.58		0.87		1.18		1.34		1.5		1.67		1.84		2.09		2.35		2.61		2.88

						Dodatkowy recykling		9.22		10.52		11.51		12.15		12.95		14.74		16.81		18.95		21.73		26.69		31.71		33.78

						Razem		9.52		11.1		12.38		13.33		14.28		16.24		18.48		20.79		23.82		29.04		34.32		36.65

				Obszar Sulmierzyce-Ostrów Wlkp		Odpady zielone		0.25		0.48		0.72		0.97		1.1		1.23		1.37		1.52		1.72		1.93		2.15		2.37

						Dodatkowy recykling		5.84		6.84		7.6		8.08		8.68		10.1		11.73		13.42		15.68		19.76		23.89		25.53

						Razem		6.09		7.32		8.32		9.05		9.78		11.33		13.1		14.93		17.4		21.69		26.03		27.9

				Obszar Swarzędz		Odpady zielone		0.08		0.17		0.25		0.34		0.39		0.44		0.49		0.55		0.63		0.71		0.79		0.88

						Dodatkowy recykling		2.35		2.79		3.14		3.4		3.71		4.29		4.97		5.66		6.54		8.04		9.56		10.25

						Razem		2.44		2.95		3.39		3.74		4.09		4.73		5.46		6.21		7.17		8.75		10.35		11.13

				Obszar Szamotuły		Odpady zielone		0.11		0.22		0.33		0.44		0.5		0.56		0.63		0.7		0.79		0.89		0.99		1.1

						Dodatkowy recykling		2.5		2.99		3.36		3.61		3.92		4.59		5.36		6.16		7.22		9.12		11.02		11.8

						Razem		2.62		3.2		3.69		4.05		4.42		5.15		5.99		6.86		8.02		10.01		12.01		12.9

				Obszar Środa Wlkp.-Pleszew		Odpady zielone		0.13		0.24		0.37		0.5		0.56		0.63		0.7		0.78		0.88		0.99		1.1		1.21

						Dodatkowy recykling		2.31		2.81		3.18		3.4		3.7		4.4		5.22		6.05		7.19		9.28		11.38		12.2

						Razem		2.44		3.05		3.54		3.9		4.26		5.03		5.92		6.82		8.07		10.27		12.47		13.4

				Suchy Las		Odpady zielone		0.58		1.12		1.68		2.26		2.56		2.86		3.18		3.52		3.99		4.47		4.96		5.47

						Dodatkowy recykling		28.31		30.9		32.88		34.17		35.77		39.37		43.49		47.77		53.15		62.53		72.04		76.19

						Razem		28.89		32.02		34.56		36.43		38.32		42.23		46.67		51.29		57.14		67		77.01		81.65

				Razem		Odpady zielone		2.56		4.95		7.45		10.06		11.38		12.77		14.22		15.74		17.86		20.05		22.28		24.57

						Dodatkowy recykling		79.93		90.88		99.28		104.7		111.44		126.7		144.3		162.45		186.19		228.52		271.23		288.88

						Razem		82.49		95.83		106.73		114.76		122.83		139.47		158.52		178.19		204.06		248.57		293.52		313.45





		

				Lata		Opakowania		Opakowania				Opakowania		Opakowania		Opakowania		Opakowania

						z tworzyw		papierowe				szklane		stalowe		aluminiowe		kompozytowe				Razem

						sztucznych

				2003		2.54		24.72		8.59				0.53		0.38				0.58		37.35

				2004		3.73		26.76				12.24		0.75		0.49		0.92				44.9

				2005		5.04		30.42				16.72		0.98		0.61		1.3				55.07

				2006		6.46		34.31				20.91		1.3		0.73		1.71				65.43

				2007		7.72		38.62				24.82		1.64		0.86		2.26				75.9

				2008		8.12		40.78				25.77		1.69		0.88		2.38				79.61

				2009		8.55		43.08				26.77		1.74		0.91		2.52				83.56

				2010		9		45.55				27.81		1.79		0.93		2.66				87.75

				2011		9.45		48.08				28.79		1.85		0.96		2.81				91.94

				2012		9.94		50.8				29.81		1.91		0.99		2.97				96.41

				2013		10.46		53.71				30.88		1.97		1.02		3.14				101.18

				2014		11.03		56.83				32		2.03		1.05		3.32				106.27

				2003		2.54		24.72				8.59		0.53		0.38		0.58				37.35		0.69

				2004		3.73		26.76				12.24		0.75		0.49		0.92				44.9		0.82

				2005		5.04		30.42				16.72		0.98		0.61		1.3				55.07		0.96

				2006		6.46		34.31				20.91		1.3		0.73		1.71				65.43		1.41

				2007		7.72		38.62				24.82		1.64		0.86		2.26				75.9		1.87

				2008		8.12		40.78				25.77		1.69		0.88		2.38				79.61		2.32

				2009		8.55		43.08				26.77		1.74		0.91		2.52				83.56		2.78

				2010		9		45.55				27.81		1.79		0.93		2.66				87.75		3.24

				2011		9.45		48.08				28.79		1.85		0.96		2.81				91.94		3.73

				2012		9.94		50.8				29.81		1.91		0.99		2.97				96.41		4.23

				2013		10.46		53.71				30.88		1.97		1.02		3.14				101.18		4.44

				2014		11.03		56.83				32		2.03		1.05		3.32				106.27		5.23

				Rok		Razem		% wytworzonych

						(tys. Mg/rok)

				2003		607.7		85				616.28

				2004		607.3		82				615.995

				2005		605.1		79				613.8

				2006		595.4		76				604.215

				2007		586.7		73				595.39

				2008		580.4		71				589.24

				2009		575.6		69				581.665

				2010		568.8		66				573.985

				2011		556.1		63				560.225

				2012		534.4		59				536.29

				2013		512.3		55				512.24

				2014		501.4		53				503.2

				Razem		6831.2






