Nr 1c do Zarządzenia Nr 16/2013

 Wójta Gminy Wilczęta z dnia 22 marca 2013 roku

Wykonanie planu inwestycji za 2012 rok

	Dział
	Rozdział
	Nazwa zadania inwestycyjnego
	Plan na 31.12.2012 r.
	Wykonanie w zł
	Wykonanie %

	010
	01036
	Rozwój sportu i rekreacji w Gminie Wilczęta poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Słobity i w miejscowości Nowica
	10 578,00
	7 872,00
	74,42

	600
	60016
	Modernizacja trzech dróg gminnych i mostku w Ławkach na działkach Nr 134; 148 i 154; 205/1 i 217
	304 000,00
	303 419,50
	99,81

	600
	60016
	Wymiana czterech wiat przystankowych w miejscowości Słobity, Gładysze, Spędy i Nowica
	22 000,00
	20 549,98
	93,41

	900
	90001
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilczęta - II etap wraz z modernizacją sieci wodociągowej w miejscowości Słobity
	66 000,00
	65 693,38
	99,54

	900
	90095
	Renowacja zbiornika małej retencji w Wilczętach
	66 000,00
	65 861,86
	99,79

	921
	92195
	Budowa dwóch altan rekreacyjnych w Dębinach i Dębieniu
	25 000,00
	23 370,00
	93,48

	926
	92605
	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Wilczęta
	35 000,00
	31 191,30
	89,12

	Razem
	528 578,00
	517 958,02
	97,99


Finansowanie zadań inwestycyjnych w 2012 roku:

· środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 5.120,00 zł

· środki własne gminy 512.838,02 zł

Zadanie inwestycyjne Gminy Wilczęta realizowane przez Zakład Komunalny w Wilczętach w 2012 r.

	Dział
	Rozdział
	Nazwa zadania inwestycyjnego
	Plan na 31.12.2012 r.
	Wykonanie w zł
	Wykonanie %

	900
	90017
	Remont wieży ciśnień i zakup ciągnika i cysterny do dystrybucji wody pitnej
	422 454,08
	332 389,97
	78,68

	Razem
	422 454,08
	332 389,97
	78,68


Finansowanie zadania inwestycyjnego w 2012 roku realizowane przez Zakład Komunalny w Wilczętach:

· środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 249.292,48 zł

· środki własne gminy 83.097,49 zł

