Załącznik Nr 1e) do Zarządzenia Nr 20/2015
Wójta Gminy Wilczęta z dnia 24-03-2015 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego (art. 269 ust 2)
1. Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/181/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczęta na 2014 rok zostało przyjęte do realizacji w dziale 900 rozdziale 90017 zadanie majątkowe pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Wilczęta – II etap wraz z modernizacją sieci wodociągowej w miejscowości Słobity” realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, działanie 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Na 2014 rok zaplanowano 1.914.996,00 zł, jako środki z budżetu UE i 3.009.707,80 zł, jako środki z budżetu krajowego. 

Łączny plan projektu na 2014 rok wynosił 4.924.703,80 zł.


Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/199/2014 z 4 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2014 rok dokonano zmniejszenia zadania o kwotę 2.270.093,80 zł, jako środki krajowe w związku z rozstrzygnięciem procedury przetargowej. Po zmianie na 2014 rok zaplanowano 1.914.996,00 zł, jako środki z budżetu UE i 739.614 zł, jako środki z budżetu krajowego i 66.000,00 jako wkład własny poza projektem. 

Łączny plan projektu na 2014 rok wynosił 2.720.610,00 zł.

Uchwałą Rady Gminy Nr II/10/2014 z 28 listopada 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2014 rok dokonano zwiększenia zadania o kwotę 95.000 zł, jako wkład własny poza projektem. Po zmianie na 2014 rok zaplanowano 1.914.996,00 zł, jako środki z budżetu UE i 739.614 zł, jako środki z budżetu krajowego i 161.000,00 jako wkład własny poza projektem. 

Łączny plan projektu na 2014 rok wynosił 2.815.610,00 zł.

Wyżej  wymieniony wydatek majątkowy plan 2.815.610,00 zł wykonano na kwotę 2.045.416,59 zł, co stanowi 72,65%.

Zadanie należy do zadań inwestycyjnych wieloletnich realizowanych w latach 2013 – 2014. 

Na realizację tego zadania w dniu 11 lipca 2013 roku została podpisana umowa o dofinansowanie z Marszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego ze środków unijnych. Po przeprowadzonej procedurze przetargowej na wyżej wymienione zadnie podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie jest w trakcie realizacji i będzie kontynuowane w 2015 roku.
2. Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/187/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2014 rok zostało przyjęte do realizacji zadanie bieżące pod nazwą „Program aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych w Gminie Wilczęta” realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, VII – Promocja Integracji Społecznej, działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Na 2014 rok zaplanowano 126.536,00 zł, jako środki z budżetu UE i 22.330,00 zł, jako środki z budżetu krajowego. 

Łączny plan projektu na 2014 rok wynosił 148.866,00 zł.

Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/199/2014 z 4 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2014 rok dokonano przeniesień między paragrafami w kwocie 1.286,00 zł w związku z opłacaniem składek zdrowotnych dla 3 beneficjentów ostatecznie biorących udział w projekcie.

Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/205/2014 z 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2014 rok dokonano zwiększenia zadania o kwotę 21.891,00 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy. Po zmianie na 2014 rok zaplanowano 145.144,00 zł, jako środki z budżetu UE i 25.613,00 zł, jako środki z budżetu krajowego. 

Łączny plan projektu na 2014 rok wynosił 170.757,00 zł.

Wyżej wymieniony wydatek bieżący plan 170.757,00 zł wykonano na kwotę 140.399,25 zł, co stanowi 82,22%.

W ramach otrzymanej dotacji zatrudniono dodatkowego pracownika socjalnego, wypłacono dodatki specjalne oraz wynagrodzenie dla koordynatora. Zakupiono ulotki i plakaty promujące projekt oraz zapłacono za artykuł w prasie. Zorganizowano warsztaty oraz kursy zawodowe dla 14 beneficjentów. Warsztaty obejmowały: zaplanowanie ścieżki zawodowej, asertywność w życiu codziennym, radzenie sobie ze stresem, aktywizację zawodową, wyjazd studyjny i staże zawodowe. Kursy zawodowe przeprowadzono w zakresie: opiekunki dla osób starszych i dzieci, spawacz metodami TIG i MAG oraz magazynier z obsługą wózka jezdniowego podnośnikowego i obsługą kasy fiskalnej z fakturowaniem. 
Realizację projektu zakończono w 2014 roku a niewykorzystane środki zwrócono.
3. Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/187/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2014 rok zostało przyjęte do realizacji zadanie majątkowe pod nazwą „Odnowa miejscowości Gminy Wilczęta polegająca na remoncie świetlicy wiejskiej w Sopotach oraz budowie altan rekreacyjnych w Ławkach, Górach i Bardynach” realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 - 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Na 2014 rok zaplanowano 89.346,00 zł, jako środki z budżetu UE i 47.603,92 zł, jako środki z budżetu krajowego. 

Łączny plan projektu na 2014 rok wynosił 136.949,92 zł.

Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/214/2014 z 26 września 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2014 rok dokonano zmniejszenia zadania o kwotę 19.292,99 zł w związku z rozstrzygnięciem procedury przetargowej. Po zmianie na 2014 rok zaplanowano 74.532,00 zł, jako środki z budżetu UE i 43.124,93 zł, jako środki z budżetu krajowego. 

Łączny plan projektu na 2014 rok wynosił 117.656,93 zł.

Wyżej wymieniony wydatek majątkowy plan 117.656,93 zł wykonano na kwotę 117.656,93zł, co stanowi 100,0%.

Zadanie należy do zadań inwestycyjnych wieloletnich realizowanych w latach 2013 – 2014. Na w/w projekt w dniu 7.05.2014 r. została podpisana umowa o dofinansowanie z Marszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego ze środków unijnych. Po przeprowadzonej procedurze przetargowej na wyżej wymienione zadnie w dniu 16 czerwca 2014r. podpisano umowę z wykonawcą. Wykonawca zobowiązał się wykonać zamówienie w terminie do dnia 15.08.2014 roku. Zadanie zostało wykonane i opłacone w 2014 roku. Wniosek o płatność został złożony w dniu 30.09.2014 roku. Refundacja środków unijnych nastąpiła w I kwartale 2015 roku.
4. Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/205/2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2014 rok zostało przyjęte do realizacji zadanie bieżące pod nazwą „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Wilczęta” realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach priorytetu IX Rozwoju wykształcenia i kompetencji w regionach – 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Na 2014 rok zaplanowano 131.501,80 zł, jako środki z budżetu UE i 23.206,20 zł, jako środki z budżetu krajowego. 

Łączny plan projektu na 2014 rok wynosił 154.708,00 zł.

Wyżej wymieniony wydatek bieżący plan 154.708,00 zł wykonano na kwotę 125.598,79 zł, co stanowi 81,18%.

Zadanie należy do zadań jednorocznych. Na w/w projekt w dniu 27.06.2014 r. została podpisana umowa o dofinansowanie z Marszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego ze środków unijnych. Zrealizowano prace projektowe. Po przeprowadzeniu procedury udzielania zamówień publicznych do 30 tyś euro na wyżej wymienione zadanie wyłoniono wykonawców. Zadanie zostało w całości wykonane i opłacone.

W ramach w/w projektu w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w Słobitach i Nowicy:

- doposażono place zabaw, 

- zmodernizowano łazienki i szatnie,

- zakupiono wyposażenie: meble, zabawki, pomoce dydaktyczne, sprzęt ICT, sprzęt do utrzymania czystości, artykuły plastyczne.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków unijnych została przyznana w 2014 roku.  

5. Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/214/2014 z dnia 26 września 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2014 rok zostało przyjęte do realizacji zadanie bieżące pod nazwą „Poprawa atrakcyjności sołectwa Sopoty poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej” realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Na 2014 rok zaplanowano 14.778,50 zł, jako środki z budżetu UE, 7.943,52 zł, jako środki z budżetu krajowego.

Łączny plan projektu na 2014 r. wynosił 22.722,02 zł.
Wyżej wymieniony wydatek majątkowe plan 22.722,02 zł wykonano na kwotę 18.029,00 zł, co stanowi 79,35%.
Na w/w projekt w dniu 19.09.2014 r. została podpisana umowa o dofinansowanie z Marszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego ze środków unijnych. Po przeprowadzonej procedurze udzielania zamówień publicznych do 30 tyś. euro dokonano zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej. W ramach projektu zakupiono: stół bilardowy, 40 krzeseł, stół do ping-ponga, stół do piłkarzyków, telewizor, kino domowe, meble kuchenne, kuchenkę gazową i zmywarkę. Zadanie zostało wykonane i opłacone w 2014 roku. Wniosek o płatność został złożony w dniu 28.11.2014 r. Wniosek o płatność został rozpatrzony pozytywnie w dniu 19.03.2015 r. Refundacja środków nastąpi w 2015 roku.
Wilczęta, 2015-03-24
